„Pięknieje wielkopolska wieś”

UMOWA  Nr  …../2019 - wzór

W dniu ………..2019r. w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”,

a

………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”

została zawarta umowa na wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Pomiany”.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z remontem pomieszczenia siłowni w Domu Ludowym w Pomianach oraz utwardzenie terenu przed budynkiem.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy wg zasad określonych w umowie.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 21.10.2019r.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w m. Pomiany.

§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.

§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 6

Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości – ………. zł (netto) + ……….. zł (VAT) = ……………. zł brutto (słownie: ……………………………….. złotych 00/100),

w tym za:

- remont pomieszczenia siłowni w Domu Ludowym w Pomianach – ……… zł (netto) + ……… zł (VAT) =  
   ……………… zł brutto

- utwardzenie terenu przed budynkiem Domu Ludowego w Pomianach – …….. zł (netto) + …… zł (VAT) = 
   ……………… zł brutto

Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową nie podlegającą zmianie.

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie do 30 dni.

§ 7

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
    gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych 
    przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 7 dni od dnia 
    zgłoszenia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 36 miesięcy od daty odbioru 
    końcowego zadania.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1)  przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub 
            podczas wykonywania robót podstawowych,

b) oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być     
            prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych 
            przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

2)  pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót  spowodowanych nie wykonaniem 
      lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego  
      kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości 
      robót,

3)  opracowanie programu realizacji robót,

4) zatrudnienie przy budowie i utrzymaniu robót takiego nadzoru technicznego, który jest kompetentny do 
      zapewnienia nadzoru wykonywania robót – kierownika budowy, wykwalifikowanych, przyuczonych 
      i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania  inwestycji,

5)  prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających 
       z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela Zamawiającego.

§ 9

1. Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność odszkodowawczą za nie  
     wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości określonej  
     poniżej:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru lub jego poszczególnych etapów 
               o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy 
               dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
                – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia 
               lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż wymienione.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia upływu 
    terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
     zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody, oraz odszkodowania na zasadach 
     ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub 
     nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA