załącznik nr 7

UMOWA Nr   –  wzór

W dniu ...................... roku w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Grzegorza Hadzika

przy kontrasygnacie Skarbnika – Grzegorza Baraniaka

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

................................................................................................................................................................................. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 
z późn. zm.)

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Zakres umowy

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie  
    budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa 
    systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.

2. Szczegółowy zakres robót określają:

1) projekty budowlane,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3) przedmiary robót,

4) SIWZ,

5) oferta przetargowa,

6) kosztorysy,

stanowiące załączniki do umowy, jako integralna jej część.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po popisaniu umowy.

- Termin zakończenia całości robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na – 16.11.2020r. w tym:

- do 31.08.2020r. – zakres 1 obejmujący:

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.2 wraz z przykanalikami – pkt 1 z przedmiaru robót „Budowa 
             kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.2.1 wraz z przykanalikami – pkt 2 z przedmiaru robót „Budowa 
             kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.5 wraz z przykanalikami – pkt 4 z przedmiaru robót „Budowa 
             kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.5.1 i Ks 2.5.2 wraz z przykanalikami – pkt 5 z przedmiaru robót 
             „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.5.2, Ks 2.5.2.1 i Ks 2.5.2.2 wraz z przykanalikami – pkt 6 
             z przedmiaru robót „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.6 wraz z przykanalikami – pkt 7 z przedmiaru robót „Budowa 
             kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.2) W48-W53, W52-H30, W53-Z107, W54-H31, W55-H32 wraz 
             z przyłączami – pkt 1 z przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
             w miejscowości Trzcinica – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.2.1) W53-Z114, W62-H37 wraz z przyłączami – pkt 2 z przedmiaru 
             robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcinica – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.5) W73-Z114, W74-H44, W63-H38 wraz z przyłączami – pkt 4 
             z przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcinica – 
             etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.5.1) W64-W65, W65-H39 wraz z przyłączami – pkt 5 z przedmiaru 
             robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcinica – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.5.2, Ks 2.5.2.1 i Ks 2.5.2.2) Z107-H36, W58-H34, W59-W60 wraz 
             z przyłączami – pkt 6 z przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
             w miejscowości Trzcinica – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.6) W67-W65, W65-H40 wraz z przyłączami – pkt 7 z przedmiaru 
             robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 3 – pkt 2 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 3.1 – pkt 3 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 4 – pkt 4 i 5 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 4.1 – pkt 6 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 4.2 – pkt 7 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 5 – pkt 8 i 9 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
             deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.2 – pkt 1 i 2 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
              i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.2.1 – pkt 3 i 4 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
              i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.5 – pkt 7 i 8 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
              i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.5.1 – pkt 9 i 10 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
              i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.6 – pkt 11 i 12 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
              i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”.

- do 16.11.2020r. – zakres  2  obejmujący:

- kanalizację sanitarną – kanał Ks 2.4 wraz z przykanalikami – pkt 3 z przedmiaru robót „Budowa 
              kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami – etap III”,

- sieć wodociągową (wzdłuż Ks 2.4) W77-W89, W78-H47, W86-H52, W79-Z148 wraz z przyłączami 
              – pkt 3 z przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 
              Trzcinica – etap III”,

- kanalizację deszczową – kanał Kd 2 – pkt 1 z przedmiaru robót „Remont i rozbudowa kanalizacji 
              deszczowej w m. Trzcinica – etap III”,

- rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni wzdłuż Ks 2.4 – pkt 5 i 6 z przedmiaru robót „Rozbiórka 
               i odtworzenie nawierzchni drogowych – etap III”,

-  pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,

- dokonania zmian dokumentacji w przypadku stwierdzenia wad,

3)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

4)   protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

5)   udział w odbiorach.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) realizowanie robót zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, powszechnie obowiązującymi  
przepisami i zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, a także wskazaniami Zamawiającego,

2) protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy i robót, zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz terminowe rozpoczęcie robót,

3)  ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu 
 i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty   
 technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

5)  prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych     
 robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt  
 i ryzyko Wykonawcy,

7)  zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i p.poż.,

8)  ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji      umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne,

9)  zapewnienie obsługi geodezyjnej (geodezyjnego wytyczenia obiektu),

10) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
   powykonawczej (3 egz. map),

11)  opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi ustaleniami i zezwoleniami,

12)  uzyskanie uzgodnień, badań i opinii oraz opracowania archeologicznego,

13) uzyskanie uzgodnień, badań i opinii niezbędnych do oddania do użytkowania, wraz z pozyskaniem 
   zezwolenia na użytkowanie,

14)  zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw wody do odbiorców w trakcie trwania inwestycji,

15)  dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium,

16) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez 
   akredytowane laboratorium dla użytych  materiałów i armatury dla  sieci wodociągowej,

17) codzienne utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżącego 
   usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po zakończeniu dnia pracy),

18) codzienne zabezpieczenie frontu robót w taki sposób, aby nie stworzyć zagrożenia dla osób 
   przebywających na terenie inwestycji,

19)  zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

20) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po   
   zakończeniu robót, ochrona placu budowy i zaplecza,

21)  przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

22)  bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

23) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
   stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
   realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

24) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
  z poniesieniem kosztów tejże utylizacji,

25)  jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799. t.j.),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2018.992. t.j.),

powołane wyżej  przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych  
   zmian stanu prawnego w tym zakresie.

26)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego    
  oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

27)  przywrócenie (odtworzenie) stanu istniejącego w zakresie dróg publicznych.

28) niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze 
   końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 5

Wymóg zatrudnienia pracowników

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy są obowiązani do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących poniższe czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- wykonywanie wykopów,

- budowa  wodociągów i rurociągów,

- budowa przykanalików wraz ze studzienkami,

- przeprowadzanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej,

- odtwarzanie nawierzchni,

- wymianę pomp.

Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących pracami – wykonujących samodzielne funkcje 
w budownictwie oraz operatorów sprzętu jeżeli osoby kierujące tym sprzętem są jego właścicielami.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy są zobowiązani do składania – na każde żądanie Zamawiającego – pisemnego zapewnienia, że wszystkie osoby wykonujące czynności wyżej wskazane są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W zapewnieniu podać należy liczbę osób, rodzaj wykonywanych czynności, wskazać podmiot w imieniu którego zapewnienie jest składane. Zapewnienie opatrzone datą winno być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania danego podmiotu.

3. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku składania pisemnego zapewnienia o którym mowa wyżej 
w terminie dwóch dni roboczych od daty przekazania żądania lub stwierdzenia wykonywania tych czynności przez osoby nie zatrudnione w ramach stosunku pracy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

§ 6

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia ciała lub śmierć w czasie trwania realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty  zdarzeń wskazanych w pkt. 1 chyba, że powstanie szkód nastąpiły z winy Zamawiającego, osób trzecich, bądź siły wyższej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł,

- odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 zł,

- ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz sprawdzanie należytego ubezpieczenia każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych.

4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa wyżej  w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 1 - 5 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 7

Nadzór i kierowanie robotami

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie ………………..

2 Wykonawca zapewnia kierownika(ów) budowy i robót w osobie (osobach) …………………...

§ 8

Wynagrodzenie umowne

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne 
     wynagrodzenie   ryczałtowe w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości    
     …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................)

w rozbiciu na następujące każde z zdań:

1) zakres 1  w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości    
          …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................),

2) zakres 2  w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości   
          …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
    objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz niniejszą   
    umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych 
    z realizacją przedmiotu  umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć   
    wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również   
    koszty własne Wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace   
    towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli   
    wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty   
    związane z utrzymaniem placu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego    
    zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza socjalnego -  konieczne do organizacji placu budowy, a także    
    prowadzenia robót budowlanych, zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej) oraz koszty obecności 
    na odbiorach Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego, a także koszty badań oraz 
    sprawdzeń niezbędnych do otrzymania pozytywnych opinii i decyzji przedmiotowych organów oraz  
    opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego. Wykonawca we własnym 
    zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.

3. Kosztorys przedłożony przed podpisaniem umowy stanowi jedynie element pomocniczy i nie zmienia 
    prawnego charakteru wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
    do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione na podstawie protokołu 
    odbioru za wykonanie poszczególnych zakresów (zakres 1 oraz zakres 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
    użytkowanie). Ostania z faktur jest jednocześnie fakturą końcową.

6. Faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.     
    Dane do faktury/rachunku:

NABYWCA:     Gmina Trzcinica                                  ODBIORCA:     Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47                                                         ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica                                                             63-620 Trzcinica

NIP 619 199 23 45

7. Zapłata będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek  
     bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 
     protokołem odbioru robót.

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swojej wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nin. § na osoby trzecie.

§ 9

Odbiory

- Strony  powołają komisję odbiorową i dokonają odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót, w terminie 
     do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę bądź w inny nie budzący wątpliwości sposób.   
     Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni 
     od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Strony ustalają, że przedmiotami odbiorów częściowych będzie każde z  2 zadań objętych przedmiotem zamówienia.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zadania.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 
    dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, atest na 
    wbudowane materiały i urządzenia, dokumentację powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego 
    wykonania przedmiotu umowy. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu 
    umowy.

- Zamawiający odmówi odbioru jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy lub ma wady 
     uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich 
     usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym 
     Zamawiającego.

§ 10
Podwykonawcy

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są obowiązani w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedkładania Zamawiającemu projektów tych umów. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zgłosić  pisemne zastrzeżenia do projektów ww. umów w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania tych projektów.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są obowiązani są do przekładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, których przedmiotem są roboty budowlane. Kopie te należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może zgłosić pisemny sprzeciw do tych umów w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania kopii.

- Pisemny zastrzeżenia lub sprzeciw zostaną zgłoszone w poniższych przypadkach, które jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami:

- zawarcia postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy,

- objęcia umową prac, które zgodnie z ofertą powinny być Wykonane przez Wykonawcę bez udziału Podwykonawców,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac,

- zawarcia postanowień przewidujących wykonywanie prac lub użycie materiałów lub urządzeń, które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, a także przewidujących wykonywanie prac w sposób sprzeczny z tą dokumentacją lub nieterminowy,

- zawarcia postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres rękojmi lub gwarancji Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- zawarcia postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od zwrotu zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę,

- zawarcia postanowień uniemożliwiających dokonanie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni roboczych od dnia jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych  za zgodność z oryginałem kopii  umów o podwykonawstwo,  których  przedmiotem są dostawy lub usługi. Kopie te należy przedkładać  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w przedmiocie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Przepisy ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są obowiązani do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Podwykonawcy obowiązani są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 5 umowy oraz do sporządzania i wydawania Zamawiającemu na każde jego życzenie pisemnego zapewnienia, że wszystkie osoby wykonujące te czynności są zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę.

§ 11
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu każdego z Zadań w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dane Zadanie, 
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tego zadania,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. W przypadku odstąpienia od części umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za tę część (w tym Zadanie),

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia,  za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom 
w wysokości 10% wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio przez Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 3 000,00 zł za każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

- za zwłokę w przedłożeniu projektu umowy lub zmian, o których mowa pod lit. f) – 100,00 zł 
za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3 000,00 zł,  za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

- za zwłokę w przedłożeniu kopii umowy i zmiany umowy, o których mowa wyżej  – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za przedmiot tej umowy za każdy dzień zwłoki,

- 500,00 zł za każdy fakt nie przekazania Zamawiającemu pisemnego zapewnienia, że wszystkie osoby wykonujące czynności o których mowa w § 5 umowy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, lub stwierdzenia wykonywania tych czynności przez osoby nie zatrudnione w ramach stosunku pracy,

- za dopuszczenie do wykonywania prac przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców – nie zaakceptowanych przez Zamawiającego – 10 000,00 zł za każdy taki przypadek,

- za naruszenie obowiązku ubezpieczenia i opłacania składek, o których mowa w § 6 umowy – 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, za przedmiot umowy (Zadanie o ile odstąpienie dotyczyć będzie jednego Zadania),

  - zwłokę w przystąpieniu lub dokonaniu odbioru w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego przez drugą stronę umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony mają  prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Powyższe dotyczy w szczególności utraty dofinansowania przez Zamawiającego.

§ 12
Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcy gwarancji na wykonane prace. Gwarancja biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego robót.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub inne osoby 
działające w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, co nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo  zlecić usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu  o czas usunięcia wad lub usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi i gwarancji  liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli  zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, w okresie rękojmi za wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia   
 na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. 
     na kwotę .......................... zł, (słownie:.................................................................. zł), tj.  10% wartości oferty.

- Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarantującego zgodne 
    z umową wykonanie robót zwróci w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, a pozostała  
    część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
    w ust. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 
    w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 14

Umowne prawo odstąpienia od umowy

I. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy 
    o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy 
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu robót  albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części w sposób sprzeczny z umową i SIWZ,

- Wykonawca nie wykonuje obowiązków ubezpieczeniowych zgodnie z postanowieniami § 6 umowy,

- jeżeli wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia  uniemożliwiają użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie konieczności:

- 10 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

-  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 10% wynagrodzenia brutto, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

II. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

Wykonawca może odstąpić od umowy od umowy w terminie 14  dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy dłuższej niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej.

III. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

1. W terminie 7 dni roboczych  od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
     Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
     zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 
     przez Wykonawcę faktury VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
     według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
     wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
     nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
     inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę 
     do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
     pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
     o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 
     pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

6. Rozliczenie nastąpi według stawek i cen zawartych w kosztorysie stanowiącym załącznik do 
     umowy z uwzględnieniem ewentualnych zmian umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
     uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
     od umowy.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy 
w przypadkach:

  - działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – o czas jej wystąpienia oraz o czas usuwania skutków jej działania,

  - wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót – o czas ich trwania,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy – o czas niezbędny do wykonania tych robót,

  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – o czas ich trwania,

  - nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia,

  - wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – o czas wstrzymania,

  - zmiany zasad lub warunków dofinansowania zadania,

  - zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu umowy,

  - zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji 
z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców,

  - zmiany kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub  zwolnienia,

  - zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany dokumentacji opisującej jego przedmiot – w zakresie adekwatnym do zmian tej dokumentacji. Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

  - w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy – o czas usuwania tych błędów, jeżeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym 
z poprawienia dokumentacji,

  - zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem na zasoby którego  powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i spełnia warunki udziału w postępowaniu w sposób nie mniejszym niż ten podmiot,

  - rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa pod lit. m) – pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym do wykonania tych przepisów i dostosowania treści umowy.

- Warunkiem zmian umowy, związanych z działaniem siły wyższej lub wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych przeszkód w wykonywaniu przedmiotu umowy jest dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy i niezwłoczne zgłoszenie tych okoliczności inspektorowi nadzoru.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Aneks musi zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy i opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy Trzcinica.

§ 16

Przenoszenie wierzytelności

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 17

Regulacje ustawowe

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 18

Spory i właściwość sądu

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: