UMOWA Nr …/2020

Zawarta w dniu  ……….. 2020r. w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”,

a

…………………………………..

reprezentowanym przez ………………….

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Budowę odcinka sieci wodociągowej 
w ul. Armii Krajowej w m. Laski od tr1 do tr3”.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy wg zasad określonych w umowie.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 30.06.2020r.

§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.

§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 6

1. Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości – ………… zł (netto) + ………  zł (VAT) 
    =  …………….. zł brutto (słownie: …………….. złotych 00/100).

2. Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową nie podlegającą zmianie.

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie do 30 dni.

Dane do faktury/rachunku :

NABYWCA:     Gmina Trzcinica               ODBIORCA/PŁATNIK:     Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47                                                       ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica                                                           63-620 Trzcinica

NIP 6191992345

4. Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

5. Wykonawca jest właścicielem rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze oraz służy na cele 
     prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem właściwym dla dokonania rozliczenia na zasadach 
     podzielonej płatności. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze numeru rachunku bankowego 
     z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), termin płatności wydłuży 
     się do momentu pojawienia na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze numeru rachunku 
     bankowego.

§ 7

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez 
     Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych 
     dłuższych przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie  
     7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 84 miesięcy od daty odbioru  
     końcowego zadania.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub  
           podczas wykonywania robót podstawowych,

b) oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają 
           być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc 
           udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące  
           część placu budowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych nie wykonaniem 
    lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego  
    kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania 
    ilości robót,

3) opracowanie programu realizacji robót, uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie  
    drogowym opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

4) zatrudnienie przy budowie i utrzymaniu robót takiego nadzoru technicznego, który jest kompetentny 
     do zapewnienia nadzoru wykonywania robót – kierownika budowy, wykwalifikowanych, przyuczonych 
     i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania inwestycji,

5) prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia  
     wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela Zamawiającego,

6) przed przystąpieniem do robót budowlanych uzyskanie oceny higieniczno-sanitarnej przez  
     akredytowane laboratorium dla użytych materiałów i armatury dla sieci wodociągowej,

7) dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium,

8) zapewnienie obsługi geodezyjnej: geodezyjnego wytyczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji  
     powykonawczej (3 egz. map),

9) zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw wody do odbiorców w trakcie trwania inwestycji.

§ 9

1. Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność odszkodowawczą za nie  
    wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości 
    określonej  poniżej:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru lub jego poszczególnych  
               etapów o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot 
               odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady  
               – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia  
               lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż wymienione.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100% licząc od dnia 
     upływu terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
    zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody oraz odszkodowania na zasadach  
    ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z nie wykonaniem   
    lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA