załącznik nr 9

UMOWA Nr ……./2020 – wzór

W dniu ...................... 2020 roku w Trzcinicy

pomiędzy Gminą Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Grzegorza Hadzik

przy kontrasygnacie Skarbnika – Grzegorza Baraniaka

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

............................................................................................................................................................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019r. poz. 1846) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie robót budowlanych w ramach  
     zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Borek”.

2. Szczegółowe zakresy robót określają:

1) dokumentacja technologiczno-przetargowa i przedmiary robót,

2) oferta przetargowa,

3) kosztorysy ofertowe,

4) SIWZ

stanowiące załączniki do umowy, jako integralną jej cześć.

§ 2

1. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Końcowy termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 wrzesień 2020 roku.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz zgłoszenie robót budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) udział w odbiorach,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc podłączenia energii elektrycznej i wody.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym a także wskazaniami Zamawiającego,

- protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz rozpoczęcie robót w terminie ustalonym w umowie,

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów  bhp i p.poż. oraz dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu 
   i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty 
   technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

- prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

- zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wyznaczenia obiektu w terenie i pomiaru 
powykonawczego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egz.) 
i inwentaryzację geodezyjną w postaci map (2 egz.).

- zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

- organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni 
po zakończeniu robót,

10) ochrona placu budowy i zaplecza,

11) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

12) wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu z zabezpieczeniem dojścia i dojazdu do  
        nieruchomości znajdujących się w pasie robót,

13) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

14) opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu oraz zajęcia pasa drogowego,

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
        z kosztami utylizacji,

16) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy  
        stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób  
        dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

17) przestrzeganie (jeżeli Wykonawca będzie wytwarzał odpady) przepisów prawnych wynikających 
         z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian   
  stanu prawnego w tym zakresie,

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
         sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 
         zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,   
         nawierzchni lub instalacji,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
        oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

20) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
         w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub  
         nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
         w  pełnej wysokości,

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 
         technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

23) posiadanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy polisy  ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 
        w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
    posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
    musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
    Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 
    gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie 
    w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być 
     potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
     budowlane.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenia osób 
      pełniących obowiązki Kierownika budowy o podjęciu swoich obowiązków i aktualnymi dokumentami 
      uprawniającymi do wykonywania tych robót.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
    ryczałtowe w wysokości ....................... zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości …......... zł, 
    co daje kwotę brutto ……......................  zł (słownie:...............................)

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót  
    objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko 
    Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu  
    umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty 
    realizacji przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą  
     do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
     Numer NIP Wykonawcy jest następujący  ............................

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o jednorazową  fakturę  wystawioną na podstawie 
    protokołu odbioru końcowego. Zapłata będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę  
    rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
    z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót. 
     Dane do faktury/rachunku:

# NABYWCA:     Gmina Trzcinica                                  ODBIORCA:     Urząd Gminy Trzcinica

# ul. Jana Pawła II 47                                                         ul. Jana Pawła II 47

# Trzcinica                                                             63-620 Trzcinica

# NIP 619-199-23-45

- Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

- Zapłata będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

- Wykonawca jest właścicielem rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze oraz służy na cele prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem właściwym dla dokonania rozliczenia na zasadach podzielonej płatności. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

§ 7

1. Zamawiający powołuje komisję odbiorową i dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót, 
     w terminie do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 
    dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, 
    dokumentację powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Brak 
    w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy lub ma wady 
      uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

4. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich 
     usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym 
     Zamawiającego.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie robót lub usług podwykonawcom pod 
    warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci się 
    z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył 
    w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z tymże 
    podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 
    powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
    i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
     podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy wówczas termin na dostarczenie powyższych dokumentów, 
     termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać 
     zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 
      lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
      projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
      z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
     nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
     zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
     z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
     zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego  
     wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego 
     i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
     potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy 
     kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą 
     Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
     Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
       obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
       działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  następujące kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
     brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 
     ust. 2 niniejszej umowy),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 
     wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
     wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od 
     umowy zostanie dokonane do dnia 31 lipca 2017r. w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  
     określonego w § 6 ust. 1.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
     Zamawiającego, za wyjątkiem  przyczyny odstąpienia określonej w § 12 ust. 2 nin. umowy w wysokości  
     20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
     zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym 
     z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  
     zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego 
     z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 
     umowy na osoby trzecie.

§ 10

1. Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót  
     materiały, Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres .............. miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

3. Termin gwarancji ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej 
     usunięcia.

4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót po terminie jej 
    wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i zareklamował wady przed upłynięciem terminu wygaśnięcia roszczeń.

6. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub innych osób 
     działających w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………. na kwotę  
     .......................... zł (słownie:..................................................................zł), tj. 10% wartości oferty.

2. Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci 
    w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót i uznania wykonania przedmiotu umowy 
    za należyte wykonanie, natomiast pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona  nie później niż 
    w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia 
    nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności wynikającego 
    z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie 
     na Wykonawcę kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
     publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
     umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku  
     Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w części dotyczącej skrócenia czasu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy, zmniejszenia jej zakresu oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 			        		Z A M A W I A J Ą C Y :