Umowa

zawarta w dniu ................................ 2013r. w Trzcinicy, pomiędzy Gminą Trzcinica mającą siedzibę w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”, w imieniu którego działa

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik

a

przedsiębiorcą.................................
wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej  CEIDG

Nr NIP: , Nr REGON:

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do :

1)  wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przykanalikami, rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz częściowej wymiany i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wraz  odbudową dróg  w m. Trzcinica i wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka, a także budowy sieci wodociągowej do m. Piła-Młyn

2)  wykonania wymaganych prawem pozwoleń i decyzji  w szczególności – w zależności od formy prawnej - uzyskanie decyzji administracyjnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz decyzji o warunkach zabudowy itd. oraz  zgód właścicieli działek w formie umów cywilno-prawnych z załącznikiem graficznym przedstawiającym przebieg przyłączy kanalizacyjnych i  wodociągowych, opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

3)  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, która będzie wykonywana na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu

§  2

1. Wykonawca opracuje prace projektowe w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone  w obowiązujących ustawach i przepisach, w tym Polskich Normach lub normy innych państw członkowskich  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacje projektowo – kosztorysowe zawierać będą opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz będą zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień uzyskania pozwoleń na budowę.

§ 3

1.Wykonawca przygotuje dokumentacje projektowo – kosztorysową zgodnie z otrzymanymi na bieżąco zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego.

2.W celu umożliwienia Zamawiającemu udzielenia wskazówek i zaleceń, Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego, o przestąpieniu do kolejnego etapu przygotowania projektów ( etap koncepcji, etap doboru materiałów i technologii, etap proj. budowlanego ).

3.Jeżeli Zamawiający w terminie trzech dni roboczych od otrzymania zamówienia nie zgłosi żadnych zaleceń czy wskazówek, Wykonawca przystąpi do przygotowania danego etapu zgodnie z ustaloną wcześniej koncepcją, a w razie braku takich ustaleń wedle własnego uznania, z uwzględnieniem postanowień § 2.

4.Jeżeli Zamawiający zgłosi zalecenia lub uwagi po upływie terminu określonego w ust. 3  a  ich

uwzględnieniem będzie wymagało powtórzenia czynności, Wykonawcy za powtórzenie czynności będzie należało się odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie.

§  4

1.Wykonawca przekaże Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty w następującej ilości egzemplarzy:

1) koncepcję dokumentacji projektowej w 1 egz. + w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

2) projekty budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w 5 egz.+1egz.w wersji elektronicznej

na CD w formacje pdf.

3) kosztorysy inwestorskie obejmującego wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji inwestycji

w 2 egz. + 1egz w wersji elektronicznej na CD w formacie pdf,

4) przedmiary robót w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na CD w formie pdf,

5) specyfika techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.+ 1 egz. w formie elektronicznej na CD w formie

PDF dla poszczególnych  zadań,

6) pozwolenia na budowę na poszczególne zakresy tj. dla m. Trzcinica, Piotrówka i Piła -Młyn

2.Przekazanie  przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt .1 zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy    określonego w § 1 pkt 1 ( całego lub jego części ) będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie Strony umowy.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za wykonaną część przedmiotu umowy.

5. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa stanowiąca część przedmiotu umowy ( część  przedmiotu

odbioru ) zostanie zaopatrzona w pisemne oświadczenie. Wykonawcy że jest ona   wykonana zgodnie z

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że wydane zostaje w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcję projektowej o której

mowa w § 4, ust. 1 pkt 1 w terminie do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 3,

4, 5 ( projekt budowlany z uzgodnieniami ) do dnia 30.09. 2014roku.

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6

( pozwolenie na budowę) do dnia 31.10.2014 roku.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady projektów oraz wprowadzać w tym zakresie niezbędne zmiany i

uzupełnienia niezwłoczne, lecz nie później niż w terminie 10 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego

bądź odpowiednie władze o konieczność dokonania tych czynności.

§ 6

1. Nadzór autorski pełniony będzie przez cały okres realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1, na wezwanie i żądanie Zamawiającego. Wizyta każdorazowo zostanie potwierdzona odpowiednim protokołem z wykonania usługi.

2. Podjęte czynności nadzoru oraz jego realizacja winny każdorazowo nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez zamawiającego, chyba że Strony ustalą inny termin przystąpienia do jego realizacji.

3. Strony zgodnie ustalają, iż formą  zawiadomienia wykonawcy o konieczności posiadania  czynności nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, elektroniczną, faksem, potwierdzone następnie w formie pisemnej przez Zamawiającego.

§ 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1pkt 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenia w kwocie................................. brutto w tym należy  podatek VAT

( słownie:...............................................................................................................zł brutto)

w tym za :

- dokumentację projektowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcinica: ………………………………………………………. zł brutto,

- dokumentację projektowa rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinica: ………………………………………………………… zł brutto,

- dokumentację projektowa rozbudowy sieci deszczowej w miejscowości Trzcinica: ………………………………………………………… zł brutto,

- dokumentację projektowa za odbudowę nawierzchni  dróg w miejscowościach Trzcinica: ………………………………………………………. zł brutto,

- dokumentację projektowa budowa sieci wodociągowej do m. Piła-Młyn …………………………………………………zł brutto,

- dokumentację projektowa wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka: …………………………………………………zł brutto,

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w §1pkt 2 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenia w kwocie................................. brutto w tym należy  podatek VAT

( słownie:...............................................................................................................zł brutto)

w tym za :

- pełnienie nadzoru autorskiego  sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica:

………………………………………………………… zł brutto,

- pełnienie nadzoru autorskiego  sieci wodociągowej w m. Trzcinica:

………………………………………………………… zł brutto,

- pełnienie nadzoru autorskiego  sieci deszczowej w m. Trzcinica:

………………………………………………………… zł brutto,

- pełnienie nadzoru autorskiego  odbudowa nawierzchni dróg w m. Trzcinica:

………………………………………………………… zł brutto,

- pełnienie nadzoru autorskiego  sieci  wodociągowej do m. Piła-Młyn

………………………………………………………… zł brutto,

- pełnienie nadzoru autorskiego wymiana sieci  wodociągowej z AC na PCV w m. Piotrówka

………………………………………………………… zł brutto,

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty uzgodnień, opinii, oraz innych niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji projektu za wyjątkiem określonych w §1 pkt2 niniejszej umowy.

4. Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o której mowa w § 1 pkt.1  będzie płatne według następujących zasad:

1)  w kwocie 10 000,00 zł brutto po przekazaniu Zamawiającemu opracowania opisanego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy jednakże nie wcześniej niż w terminie do 30.06.2013r.

2)  pozostałą kwotę po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji - pozwolenia na budowę jednakże nie wcześniej niż w terminie do 30.11.2014r.

5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie płatne każdorazowo po potwierdzonym przez Zamawiającego pobycie Wykonawcy na budowie w wysokości 1/20 kwoty określonej w ust 2.

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy po odbiorze  przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru,  w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

7. Podstawą wystawiania faktury za wykonanie usług będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

9. W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, na pisemny wniosek Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wysokości wynagrodzenia wynikające z tego tytułu.

§ 8

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie  usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca w sytuacji określonej w ustępie 1 nin. § zwraca się  wówczas z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 .

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny przedstawionej w ofercie z zaokrągleniem do pełnych 100 zł, co stanowi kwotę: ...................... zł, ( słownie:................................................................................. ) w formie ........................................ .

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 1.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub jego część wniesione w pieniądzu zostaną zwrócone wraz z odsetkami – pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozwiązania projektowe niezgodne z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

3. W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia błędów dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia, w tym względzie.

§ 11

1. Wykonawca posiadać będzie pełne prawa autorskie do opracowanej na podstawie niniejszej umowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich, ani takich praw nie będzie naruszać.

3. Wykonawca z chwilą uregulowania całości wynagrodzenia umownego udzieli Zamawiającemu licencji do dysponowania dokumentacją projektowo – kosztorysową, o której mowa w § 1 pkt 1, i wykorzystania je jedynie w celu wykonania inwestycji, dla której dokumentacja ta została wykonana.

4. Licencja obejmuje uprawnienie Zamawiającego do:

1) wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu realizacji inwestycji wymienionej w §1 pkt1,

2) wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu ubiegania się o dofinansowanie,

3) wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celach promocyjno – reklamowych inwestycji wymienionej w § 1 pkt 1, w szczególności przeprowadzenia wizualizacji komputerowej i makiet,

4) utrwalania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na cyfrowych lub elektronicznych nośnikach do obrotu wyłącznie w zakresie realizacji wymienionej w § 1 pkt 1, lub używania ich w celach reklamowo – promocyjnych tej inwestycji,

5. Użycie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez zamawiającego w innym, niż wskazanym w ust. 3 celu wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowo – kosztorysowej bez jego wiedzy ani za szkody, jakie mogą wyniknąć z tego powodu.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w odniesieniu do terminów określonych w § 5 ,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki w

usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust.1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych wyżej kar umownych, a także odszkodowania dodatkowego – uzupełniającego z powodu zaistnienia ewentualnych szkód w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie ewentualnie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 13

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

1) konieczności zlecania prac dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy narzucają;

4) gdy organy i instytucje uwzględniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

5)  zmiany nazwy zadania;

6) zmiany osób reprezentacyjnych, w przypadku zmian organizacyjnych lub zmiany nazwy *firmy Wykonawcy:

7) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ( np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia );

9) zmiany urzędowej stawki VAT;

10) zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania niewynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

11) zaistnienie przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§ 14

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały, wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia do umowy.

§ 15

Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w zakresie przekraczającym 20 pobytów na budowie będzie przedmiotem odrębnej umowy Stron.

§ 16

1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego.

2.Postępowanie polubowne wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga strona zobowiązania jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 10 dni.

3.W przypadku, jeśli postępowanie polubowne nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadowalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2007r. Nr.223 poz.1655       z późniejszymi zmianami),

2) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane( Dz.U. z 2006r. Nr.156 poz.1118 z późniejszymi zmianami )wraz z przepisami wykonawczymi,

3) przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.  717 z późniejszymi zmianami ),

4) przepisy ustawy z dnia 4 luty 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2006r.Nr.90 poz.631 z późniejszymi zmianami),

5) przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po: 3 egzemplarze  dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY