UMOWA  NR ..../2017

W dniu ………..2017r. w Trzcinicy

pomiędzy Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

Wójta Gminy – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”

a

(wpisanym do KRS pod numerem)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”,

została zawarta umowa na wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Malowanie wewnętrzne 
w budynku Zespołu Szkół w Laskach“.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania malowanie ścian i sufitów pomieszczeń 
w budynku Zespołu Szkół w Laskach.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie do 07.08.2017r.,

2) dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy wg zasad określonych w umowie.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się sukcesywnie po zakończeniu prac instalacyjno- 
     termomodernizacyjnych, jednak nie później niż 07.08.2017r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 30.09.2017r., z zastrzeżeniem, że od dnia 
     04.09.2017r. prace malarskie mogą być realizowane po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz w dni wolne.

3. Przedmiot umowy będzie realizowany w m. Laski.

§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.

§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 6

1. Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości  -  ……………… netto + podatek VAT  =

…………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………….. złote 00/100).

2. Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową, niepodlegającą  zmianie.

§ 7

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie do 7 dni od zgłoszenia przez 
     Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych 
     dłuższych przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 
     do 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty 
     otrzymania zgłoszenia.  Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może 
     zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 36 miesięcy od daty 
     odbioru końcowego zadania.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów posiadających wymagane atesty i świadectwa oraz 
    w oparciu o własne urządzenia,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
    przepisami i normami,

3) przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym szczególności :

- wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub

podczas wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają         
        być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc  
        udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące      
        część placu budowy,

4) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych  
       niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego,

5)   zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa robót, które winno być  utrzymane tak długo

jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości robót,

6)  opracowanie programu realizacji robót,

7)  zatrudnienie przy budowie i utrzymaniu robót:

-  takiego nadzoru technicznego, który jest kompetentny do zapewnienia nadzoru wykonywania robót,

-  wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania

Iwestycji.

§ 9

- Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność odszkodowawczą 
    za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości  
    określonej poniżej:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru o których mowa w § 3 ust.2   
    – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za wady    
    – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwienie  
               rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż wymienione.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia 
    upływu terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość  
    zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody oraz odszkodowania na zasadach 
    ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem 
    lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

......................................                                                         .....................................