UMOWA  Nr  /2018

W dniu 2018r. w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”,

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”

została zawarta umowa na wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.  Instalacja grzewcza z remontem pomieszczeń kotłowni w Domuu Ludowym  w  Wodzicznej

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z remontem instalacji grzewczej (wodociągowej, c. o., kanalizacji i wentylacji) oraz remont elewacji budynku.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy wg zasad określonych w umowie.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 15.11.2018r.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w m. Wodziczna.

§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.

§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 6

1. Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości –   zł (netto) +   zł (VAT) =   zł brutto (słownie:  złotych 00/100),

w tym za:

- remont instalacji grzewczej –  zł (netto) +  zł (VAT) =  zł brutto

w tym

- za montaż pieca co wraz z osprzętem  –  zł brutto

2. Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową nie podlegającą zmianie.

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie do 30 dni.

§ 7

1. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę    gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych     przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1)  przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są

niezbędne dla lub    podczas wykonywania robót podstawowych,

b) oznaczenia i ogrodzenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez

które mają być    prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych

terenów i miejsc udostępnionych   przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być

wymienione jako stanowiące część placu budowy,

2)  pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót  spowodowanych nie

wykonaniem  lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, zapewnienie na czas

trwania robót niezbędnego   kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo jak tego

wymaga Zamawiający dla zachowania ilości  robót,

3)  opracowanie programu realizacji robót,

4) zatrudnienie przy budowie i utrzymaniu robót takiego nadzoru technicznego, który jest

kompetentny do  zapewnienia nadzoru wykonywania robót – kierownika budowy,

wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do

wykonania  inwestycji,

5)  prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia

wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela Zamawiającego.

§ 9

1. Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność  odszkodowawczą za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości określonej  
     poniżej:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru lub jego

poszczególnych etapów  o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 1 % wynagrodzenia

umownego za przedmiot odbioru za każdy   dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi

za wady 
                – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień

zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazywaniu terenu budowy lub umówionej jego części oraz uniemożliwienie

rozpoczęcia   lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych przyczyn niż

wymienione.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia upływu  terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość  zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody, oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA