PLAN  ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY TRZCINICA

2007 - 2013

Urząd Gminy Trzcinica

63-620 Trzcinica

http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl

gmina@trzcinica.nowoczesnagmina.pl

Tel. 0-62 7815000

Fax. 0-62 7815001

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWSTAŁ W RAMACH PRAC DORADCZYCH
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA I STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH

STYCZEŃ  2008

SPIS TREŚCI

WSTĘP	5

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	9

2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY	10

2.1. Ogólne wiadomości	10

2.2. Środowisko przyrodnicze	12

2.3. Turystyka	19

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne	20

2.5. Gospodarka	33

2.6. Sfera społeczna	39

3. ZADANIA DO ZREALIZOWANIA	55

3.1. Lista zadań	55

3.2. Lista zadań według hierarchii ważności	59

4. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	61

4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007-2013	61

1. KOD ZADANIA 01/2007	62

Nazwa zadania: Projekt podłączenia miejscowości Piotrówka do sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinica	62

2. KOD ZADANIA 02/2007	63

Nazwa zadania: Budowa stacji zlewnej wraz z doprowadzeniem do niej wody przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski	63

3. KOD ZADANIA 03/2007	64

Nazwa zadania: Projekt - "Wymiana sieci wodociągowej AC na PVC wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikami i  odtworzeniem dróg w miejscowości Laski.”	64

4. KOD ZADANIA 04/2007	65

Nazwa zadania: Budowa chodnika w miejscowości Laski, ul. Kępińska	65

5. KOD ZADANIA 05/2007	66

Nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych - ul. Słoneczna w miejscowości Trzcinica	66

6. KOD ZADANIA 06/2007	67

Nazwa zadania: Zakup wiat przystankowych	67

7. KOD ZADANIA 07/2007	68

Nazwa zadania: Budowa dróg w miejscowościach Wodziczna i Smardze	68

8. KOD ZADANIA 08/2007	69

Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego	69

9. KOD ZADANIA 09/2007	70

Nazwa zadania: Zakup kserokopiarki	70

10. KOD ZADANIA 10/2007	71

Nazwa zadania: Modernizacja budynku przedszkola w Trzcinicy	71

11. KOD ZADANIA 11/2007	72

Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego	72

12. KOD ZADANIA 12/2007	73

Nazwa zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica	73

13. KOD ZADANIA 13/2007	75

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski	75

14. KOD ZADANIA 14/2007	77

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Ignacówka III	77

15. KOD ZADANIA 15/2007	78

Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy.	78

16. KOD ZADANIA 01/2008	79

Nazwa zadania: Zakup zestawu inkasenckiego PSION.	79

17. KOD ZADANIA 02/2008	80

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w m. Trzcinica.	80

18. KOD ZADANIA 03/2008	81

Nazwa zadania: Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza.	81

19. KOD ZADANIA 04/2008	82

Nazwa zadania: Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica.	82

20. KOD ZADANIA 05/2008	83

Nazwa zadania: Projekt budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski.	83

21. KOD ZADANIA 06/2008	84

Nazwa zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną z wodociągów gminnych w gminie Trzcinica.	84

4.2. Projekty i zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki kanalizacyjnej w przygotowaniu	85

5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI	86

5.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy	86

5.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Powiatu	87

5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa	88

5.4. Powiązanie projektów z działaniami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	89

5.5. Powiązanie projektów z działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	89

5.6. Powiązanie projektów z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	90

6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	92

7. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2016	94

7.1. Metodyka opracowywania WPF	94

7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy Trzcinica	96

7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2007-2016	99

7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie gminy Trzcinica w latach 2007-2016	101

7.5. Wyniki obliczeń – tabele i wykresy	113

8. SYSTEM WDRAŻANIA	132

9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA	134

9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego	134

9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego	134

9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego	134

10. SPIS TABEL	136

11. SPIS WYKRESÓW	138

12. SPIS RYSUNKÓW	139

# WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze strategicznym, który wspomaga proces zarządzania na poziomie lokalnym. Obok określenia diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej opisywanego obszaru i podstawowych problemów rozwoju, artykułuje ogólne cele o charakterze strategicznym oraz sposoby ich rozwiązania. Poprzez włączenie wieloletniej analizy finansowej i inwestycyjnej pozwala określić, na ile zaplanowane zadania mogą być realizowane przy posiadanych środkach własnych z odpowiednim montażem finansowym funduszy zewnętrznych. Obowiązek posiadania Planu Rozwoju Lokalnego po raz pierwszy pojawił się w ramach programowania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2004-2006. Obowiązek posiadania tego dokumentu nakładał Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006. W dokumentach programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 ponownie jest mowa o konieczności posiadania takiego dokumentu. W Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego w niektórych działaniach posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest obligatoryjne, w innych stanowić on może istotny załącznik do wniosków aplikacyjnych.

W załączniku nr 8 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wskazano przykładową strukturę PRL. Struktura niniejszego dokumentu odpowiada wskazaniom tego dokumentu, jak również wymogom stawianym przez Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje ona następujące elementy:

1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

2. Opracowanie „Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem planu”

Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną samorządu w chwili opracowywania raportu. W niniejszym dokumencie zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według stanu na dzień opracowywania Raportu.

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji planu rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów funkcjonowania Gminy:

- położenie i powierzchnia,

- demografia,

- środowisko naturalne,

- turystyka, sport, kultura,

- zagospodarowanie przestrzenne,

- sfera gospodarcza,

- sfera społeczna.

3. Opracowanie listy „Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze” wraz z określeniem hierarchii ich ważności

Dla osiągnięcia założonych celów strategicznych oraz przezwyciężenia zauważonych problemów, zaproponowana została lista zadań o charakterze inwestycyjnym. Poszczególne zadania zostały następnie poddane ocenie w ramach ważonej wielokryterialnej analizy porównawczej, której wynikiem jest zhierarchizowana lista, określająca stopień ważności poszczególnych przedsięwzięć z punktu widzenia społeczności lokalnej.

4 Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w latach perspektywy finansowej 2007-2013 i w kolejnych latach (projekty długoterminowe)

Projekty/zadania zostaną wymienione z nazwy, określony zostanie harmonogram rzeczowy i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła finansowania), kryteria ustalenia kolejności wykonania, a także oczekiwane rezultaty oraz instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu.

5. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie Gminy/województwa

6. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

7. Plan finansowy na lata 2007–2013 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła finansowania

Zgodnie z wymaganiami UZPORR, konieczne było opracowanie planu finansowego uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w PRL. Nawiązując do wspomnianych wymogów, w niniejszym dokumencie prace będą polegać na przygotowaniu Wieloletniego Planu Finansowego, czyli prognozy dochodów i wydatków Gminy w celu oszacowania możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności kredytowej Gminy, przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłuży on do analizy budżetu Gminy, na podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu Gminy na następnych 10 lat (2007-2016). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia kolejnych etapów prac, jest prognoza wolnych środków. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe Gminy.

Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności finansowych Gminy (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.

8. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL wraz ze stosownymi uchwałami Rady

9. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym:

- System monitorowania planu rozwoju lokalnego

- Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

- Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

- Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.

Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2007–2016, zawiera więc cała obecną perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie Gminy Trzcinica. W tym celu:

a) w ramach bieżącej działalności w trakcie prac planistycznych Wójt Gminy Trzcinica zebrał informacje od sołectw, organizacji społecznych oraz Radnych na temat potrzeb i zadań w różnych obszarach w formie ankiet z których wyniki zbiorcze zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu,

b) odbyły się spotkania z Wójtem Gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem, Skarbnikiem Grzegorzem Baraniakiem i Kierownikiem Referatu Gospodarki, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska Andrzejem Stryjakiewiczem,

c) konsultacje przeprowadzone przez Wójta Gminy Trzcinica, Skarbnika Gminy oraz  Kierownika Referatu Gospodarki, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska z Radnymi Gminy w trakcie bieżącej działalności organów Gminy Trzcinica,

d) konsultacje i spotkania Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy z przedstawicielami społeczności lokalnych w trakcie zebrań wiejskich.

e) zebranie informacji na temat potrzeb i zadań jednostek organizacyjnych Gminy Trzcinica w ramach bieżącej działalności Wójta Gminy.

f) ponownie zwrócono się z ankietą do radnych Gminy Trzcinica, rad sołeckich, zarządów OSP, KGW, LZS, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na temat zadań, priorytetów, celów i stanu oczekiwanego w formie wizji w ramach opracowywania Planów Odnowy Miejscowości w okresie październik 2007 – grudzień 2007 w celu zgodności tych planów z niniejszym dokumentem strategicznym.

Powyższe działania świadczą o udziale społeczności lokalnej w przeprowadzonych działaniach. W procesie informacyjnym na temat zamierzeń i planów wykorzystywano także lokalne media

Dokumentem pomocnym w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego były również: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2013, Strategia rozwoju Gminy Trzcinica w latach 2000-2010, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcinica, Plan gospodarki odpadami dla Gminy Trzcinica, Studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Trzcinica oraz najnowszy dokument,   Koncepcja Kanalizacji Gminy Trzcinica. Gmina posiada także „Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013”.

Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno–ekonomiczną Gminy, formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych Gminy.

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzone było szerokimi konsultacjami z partnerami społeczno – gospodarczymi z terenu Gminy. Plan będzie służył jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu w składzie:

- Maciej Pietrzykowski

- Radosław Szarleja.

Koordynatorem prac ze strony Gminy był Andrzej Stryjakiewicz.

# 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla Gminy Trzcinica z województwa wielkopolskiego.

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy o środki z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

Opracowany dokument jest istotnym załącznikiem wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

# 2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY

## 2.1. Ogólne wiadomości

Gmina Trzcinica położona jest w centralnej części Polski, w południowej części województwa wielkopolskiego i graniczy:

- od północy z gminą Baranów,

- od zachodu z gminą Rychtal,

- od wschodu z gminą Łęka Opatowska,

- od południa z gminami Wołczyn i Byczyna (woj. opolskie).

Przez Gminę przebiega odcinek drogi krajowej nr 39 Brzeg – Kępno przez Namysłów. Położenie Gminy obrazuje Rysunek 2.1.

Rysunek 2.1. Położenie Gminy Trzcinica

Źródło: Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Kępnie

Struktura organizacyjna Urzędu (na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy)

Jednostką organizacyjną Gminy Trzcinica jest Urząd Gminy.

- Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Wójt Gminy.

W skład kierownictwa Urzędu wchodzą:

- Wójt,

- Sekretarz Gminy,

- Skarbnik Gminy,

- Komórki Organizacyjne Urzędu.

- Referat Finansowy,

- Referat Gospodarki Gruntami, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa BHP i Ochrony Środowiska,

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

- Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady gminy i jej organów oraz archiwum,

- Samodzielne stanowisko ds. ogólnych,

- Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, Obrony Cywilnej, działalności antykryzysowej i kasjera,

- samodzielne stanowisko ds. oświaty gminnej,

- informatyk.

Gminą kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

Na czele referatów stoją kierownicy. Referaty dzielą się na stanowiska pracy, których podziałów dokonuje Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego.

Komisje Gminy

- Komisja Rewizyjna,

- Komisja Planowania, Budżetu i Finansów,

- Komisja Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony ppoż,

- Komisja Rolnictwa, Handlu, Przemysłu i Usług, Ochrony Środowiska.

Użytkowanie gruntów

Powierzchnia Gminy (stan na 01.01.2006 r.) wynosi 7.514 ha (75,14 km2), z tego użytki rolne zajmują 5.272 ha, użytki leśne oraz grunty zadrzewione 1.685 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 424 ha, wody 33 ha i nieużytki 70 ha. Dane procentowe przedstawiono na Wykresie 2.1.

Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w Gminie

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Struktura gruntów wskazuje na rolniczy charakter Gminy. Lasy zajmują mniej niż ¼ powierzchni Gminy (22,4%); jest to udział poniżej średniej dla Polski (29,2%). Struktura wykorzystywania użytków rolnych przedstawiona została na Wykresie 2.2.

Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Zdecydowana większość użytków rolnych wykorzystywana jest jako grunty orne (85,1%). Dość duży udział mają w strukturze łąki trwałe (13,3%), obejmujące gleby gorszej jakości. Sady i pastwiska trwałe mają marginalne znaczenie, zajmując odpowiednio, 0,3% oraz 1,3 % użytków rolnych.

## 2.2. Środowisko przyrodnicze

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno geograficzne wg Kondrackiego obszar Gminy należy do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie. Obejmuje makroregion Nizina Południowowielkopolska, która położona jest pomiędzy pojezierzami Leszczyńskim i Wielkopolskim od północy, a Obniżeniem Milicko – Głogowskim i Wyżyną Małopolską od południa, w dorzeczu Warty (i częściowo środkowej Odry). W obrębie tego makroregionu wyróżniono 13 mezoregionów. Gmina Trzcinica znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Wieruszowska, na Wzniesieniach Trzcińsko  - Mikorzyńskich.

Wysoczyzna Wieruszowska – zdenundowana równina morenowa, położona pomiędzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi (północny – zachód), a Wyżyną Wieluńską (południowy – wschód). Powierzchnia mezoregionu wynosi 1.171 km2. Wysoczyzna leży w dorzeczu Prosny, która przepływa w kierunku północnym przez jej środek. W ukształtowaniu powierzchni zarysowują się kępy wysoczyznowe, między innymi Opatowska, Siemianicka, Wójcińska, rozdzielone obniżeniami np. nad Samicą i nad Pomianką.

Rzeźba terenu

Cały obszar Gminy należy zaliczyć pod względem morfologicznym do terenów mało urozmaiconych. Ukształtowanie terenu, rzeźba, gleby, wody oraz krajobraz Gminy są pochodzenia polodowcowego i tworzą krajobraz młodoglacjalny. Teren ten znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego. Do form wyróżniających się w morfologii terenu należą doliny rzeczne i równiny akumulacyjne. Dość często pojawiają się niewysokie wzniesienia plejstoceńskie poprzecinane niewielkimi pradolinami cieków wodnych. Wysokości bezwzględne obszaru Gminy wahają się w granicach 169,0 m n.p.m (dolina Pomianki – wschodnia część Gminy) do 234 m n.p.m. (pagórki w obrębie miejscowości Laski). Spadki terenu są zróżnicowane od 2-3% na wysoczyźnie do 12-15% na zboczach dolin i w obrębie pagórków.

Mniejsze doliny boczne rozcinają wysoczyznę na głębokość od 1,0 – 4,0 m i mają zróżnicowaną szerokość – od kilkudziesięciu do ok. 500 m. Większość z nich ma charakter nieckowaty, np. dolina Pomianki.

Ukształtowanie terenu Gminy nie stwarza problemów w zagospodarowywaniu obszaru, a rzeźba terenu sprzyja rozwojowi rolnictwa oraz osadnictwa. Do czynników wywołujących znaczne zmiany w rzeźbie terenu oraz przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej, na omawianym obszarze, należy prowadzona odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego. Wydobycie to powoduje trwałe przekształcenia powierzchni ziemi oraz degradację pokrywy glebowej. Przyczynia się także do zachwiania równowagi stosunków wodnych. Jako zagrożenie należy uznać nie rekultywowanie przekształconych obszarów, przez eksploatatorów, którzy nie wywiązują się z nałożonych prawem zobowiązań. Zagrożeniem jest także niewłaściwe rekultywowanie zdegradowanych terenów. Dlatego prace rekultywacyjne prowadzone powinny być pod stałym nadzorem odpowiednich służb.

Ważne jest także monitorowanie zaniechanych złóż, zwłaszcza tych, które w przeszłości były eksploatowane, a do czasu uchylenia decyzji zatwierdzających ich zasoby są z mocy prawa pod ochroną, bowiem często takie wyrobiska zamieniają się w “dzikie” składowiska odpadów, a nie mogą być one wykorzystane w innym celu, jak tylko do eksploatacji kopalin. Wyjątek stanowią zbiorniki wodne po eksploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowane w dolinach rzek, ponieważ bez specjalnych zabiegów wykorzystywane są po kilkuletniej przerwie w eksploatacji jako wędkarskie akweny wodne. Pewne zagrożenie stwarza także rozwój terenów zurbanizowanych, a z nim rosnący udział powierzchni uszczelnionej i przekształconej.

Powierzchniowa budowa geologiczna

Obszar Gminy Trzcinica, pod względem geologicznym położony jest w obrębie jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej Monokliną Przedsudecką. Na obszarze Monokliny głębokie podłoże zbudowane jest ze skał permsko – mezozoicznych: piaskowców i iłów jury dolnej (liasu), mułowców jury środkowej (doggeru) oraz wapieni i margli jury górnej (malmu), które zalegają niezgodnie na pofałdowanych utworach paleozoicznych. Bezpośrednio na utworach mezozoicznych zdeponowana została seria osadów trzeciorzędowych oligocenu i neogenu (miocenu i pliocenu), o łącznej miąższości dochodzącej do 200 m. Były one akumulowane w rozległym (obejmującym Polskę środkową i północną) obniżeniu, powstałym w czasie orogenezy alpejskiej. W wykształconej wówczas depresji osadzone zostały piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, mułki i węgle brunatne miocenu, przykryte następnie przez kilkunasto-, kilkudziesięciometrową warstwę plioceńskich iłów pstrych. Strop iłów plioceńskich nie wykazuje dużych deniwelacji i znajduje się na rzędnych około 0÷20 m poniżej poziomu morza, stanowiąc bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej, wodnolodowcowej, rzecznej, jeziorno-bagiennej i eolicznej o łącznej miąższości dochodzącej do 100 m. Ich sedymentacja trwała od zlodowacenia środkowopolskiego po holocen. Gliny morenowe zlodowacenia południowopolskiego, zalegające bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych, zachowały się, co najwyżej sporadycznie – w największych obniżeniach powierzchni podczwartorzędowej. Wśród osadów plejstoceńskich występuje glina zwałowa, budująca powierzchnie wysoczyzny falistej. Ich otoczenie stanowią rozległe obszary występowania piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej, z seriami zastoiskowych mułków (m.in. pyłów, glin pylastych oraz iłów warwowych).

W obniżonych partiach terenu występują skały pochodzenia organicznego, wśród nich torfy silnie zamulone. Utwory mineralne cechuje wyjątkowa kompleksowość i mozaikowość, będąca wynikiem nieregularnej budowy pionowej warstw o różnym składzie mechanicznym.

Warunki gruntowe obszaru gminy Trzcinica są zróżnicowane. W podłożu obszarów wysoczyznowych niemal powszechnie występują utwory bezpośredniej akumulacji lodowca – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, najczęściej o konsystencji twardoplastycznej i półzwartej (często z ok. 1÷2 m warstwą gruntów plastycznych i miękkoplastycznych, w strefie występowania wody gruntowej). W wielu miejscach glina zwałowa przykryta jest cienką warstwą osadów wód płynących (wodnolodowcowych i rzecznych) – warstwowanych piasków i żwirów. Występują one m.in. na obszarze równiny sandrowej oraz w obrębie rozległych powierzchni terasowych. Większość zalegających w podłożu piasków i żwirów to grunty średniozagęszczone i zagęszczone, o zmiennej miąższości z wkładkami i przewarstwieniami gruntów tiksotropowych, bardzo wrażliwych na zmiany wilgotności, przemarzanie i drgania (zastoiskowych mułków). Jedynie na obszarze terasy zalewowej, w stropowej części podłoża przeważają piaski luźne, często z licznymi przewarstwieniami i domieszkami próchnicy. Niedużą na ogół miąższością odznaczają się osady holoceńskie, reprezentowane przez piaski próchniczne i namuły organiczne.

Wody powierzchniowe

Pod względem występowania wód powierzchniowych, powiat kępiński, do którego należy gmina Trzcinica zaliczany jest do obszarów o niskiej zasobności. Spowodowane jest to przede wszystkim niskimi sumami opadów atmosferycznych. Średni odpływ powierzchniowy nie odbiega od średniej w województwie, która wynosi 3,74 l/s/km2.

Sieć wód powierzchniowych na terenie Gminy jest bardzo uboga i ogranicza się właściwie do rzeki Pomianki i jej jednego bezimiennego dopływu. Łączna długość cieków podstawowych wynosi 10,55 km, natomiast długość rowów szczegółowych wynosi 71,20 km. Dna dolin są na ogół okresowo podmokłe, w obrębie, których występują liczne rowy melioracyjne (część środkowo–wschodnia Gminy). Ich zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru wód z terenów podmokłych.

Wody powierzchniowe, występujące na terenie Gminy, leżą w Regionie Wodnym Warty, w dorzeczu rzeki Prosny. Największym ciekiem i osią hydrograficzną Gminy jest rzeka Pomianka, z licznymi ciekami, kanałami i rowami melioracyjnymi. Jedna z odnóg Pomianki przepływa przez uroczysko Laski, druga opływa od zachodu uroczysko Siemianice i przy uroczysku Szpot wpada do Prosny.

Rzeka Pomianka jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Prosny, odprowadzając wody w kierunku północnym. Całkowita długość cieku to 21,7 km, a powierzchnia zlewni to 128,9 km2 (na terenie Gminy wynosi 35,0 km2). Rzeka wypływa koło Smardz na wysokości ok. 185 m n.p.m. Zlewnię Pomianki pokrywają gliny zwałowe, a w środkowej części doliny rzeki jest rozległe zagłębienie wypełnione madami i piaskami rzecznymi z bogatą siecią cieków i rowów melioracyjnych. Zlewnia Pomianki obejmuje obszary typowo rolnicze z niewielkimi skupiskami ludności. Głównym dopływem rzeki na terenie Gminy jest Rów Laskowski – lewostronny dopływ mający długość 3,85 km. Wymienione cieki wodne stanowią podstawę sieci rzecznej występującej na terenie gminy Trzcinica. Wszystkie cieki charakteryzuje śnieżno – deszczowy system zasilania, z jednym maksimum przypadającym najczęściej na marzec i z jednym minimum w ciągu roku. Po osiągnięciu wiosennego maksimum stany wody i przepływy w ciekach wyraźnie się zmniejszają. Na ogół cieki tego obszaru charakteryzują się szybkim przejściem od kulminacji do stanów niżówkowych, które na ogół rozpoczynają się w czerwcu, są stabilne i utrzymują się w zasadzie do końca roku hydrologicznego. W okresie zimowym, w wyniku długotrwałego występowania ujemnych temperatur powietrza, zaznaczają się również niżówki, niekiedy głębokie i długotrwałe. Część drobnych cieków i rowów ma charakter okresowy.

Wody stojące na terenie gminy Trzcinica zajmują bardzo niewielkie powierzchnie. Do charakterystycznych elementów sieci wodnej Gminy należą przede wszystkim mniejsze zbiorniki wodne, zaliczane do obiektów małej retencji wodnej. Są to stawy, śródpolne oczka wodne zlokalizowane w dolinach rzecznych oraz wyrobiska poeksploatacyjne wypełnione wodą. W większości to zbiorniki o regularnych kształtach, najczęściej płytkie i zarastające. Pełnią one nie tylko znaczącą funkcję biocenotyczną, ale stanowią także cenny element urozmaicenia krajobrazu rolniczego.

Wody podziemne

Teren gminy Trzcinica zgodnie z hydrogeologicznym podziałem kraju znajduje się w makroregionie zachodnim Niżu Polskiego – regionie wielkopolskim. Na jego obszarze zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Źródłem zaopatrzenia Gminy w wodę jest poziom wodonośny czwartorzędowy. Podstawowe zasoby wód podziemnych należą do dwóch Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych występujących na terenie Gminy. Zasoby wodne poziomu czwartorzędowego w zdecydowanej większości zlokalizowane są w przepuszczalnych piaskach i żwirach fluwioglacjalnych i rzecznych. Wody te mają układ piętrowy, w zależności od przewarstwień gliniastych. Występują generalnie w 2÷3 poziomach. Zwierciadło wód gruntowych (I poziom) jest zazwyczaj swobodne i występuje na głębokości od 0,5 m w dolinkach rzecznych do 4 – 7,5 m na obszarze Wysoczyzny. Poziom głębiej zalegający (głębokość 20 – 50 m) występuje wśród piasków interglacjalnych, pod warstwą glin zwałowych tworzących warstwę napierającą. Są one eksploatowane na terenie całej Gminy i należą do wód średniej jakości. Poziom trzeciorzędowy na terenie Gminy jest niewodonośny. Zasoby wód podziemnych w Powiecie Kępińskim, obliczone na podstawie dotychczas zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, szacuje się na 314,3 m3/h. Z utworów czwartorzędowych pochodzi prawie 96 % zasobów, z utworów trzeciorzędowych ok. 2,0 % oraz jurajskich 2,0 %. Na terenie Gminy dla celów konsumpcyjnych i gospodarczych szczególnie korzystny jest poziom czwartorzędowy. Jest to główny poziom eksploatacyjny, z którego ujmowana jest wodociągami woda do jednostek osadniczych. Wydajność tego poziomu jest zmienna, uzależniona od miąższości i rozległości warstwy i waha się w granicach 20 – 60 m3/h, lokalnie do ponad 100 m3/h. Wody tego poziomu znajdują się pod ciśnieniem hydrostatycznym wywołanym nadległymi glinami zwałowymi.

Ogółem zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych dla gminy Trzcinica zostały zatwierdzone na 488,7 m3/h, natomiast zasoby komunalne na 358,9 m3/h (stan na 31.12.2002 r).

Wody gruntowe swym charakterem i głębokością występowania odzwierciedlają cechy konfiguracyjne terenu oraz budowę geologiczną jego podłoża. Poziom ten związany jest z piaskami i żwirami występującymi w obrębie teras dolin rzecznych i sandrów na wysoczyznach. Na terenach wysoczyznowych, położonych nieco niżej, woda gruntowa występuje na głębokości 1 – 3 m. Na obszarze zbudowanym z trudno przepuszczalnych glin (Laski) woda gruntowa występuje w postaci mało wydajnych sączeń lub jako woda śródglinna zazwyczaj głębiej niż 2 m. Stwierdzono, że ulęgają one wahaniom w rytm zmian poziomu wody w Prośnie i jej dopływach.

Gleby

Gleby na terenie gminy Trzcinica powstały w wyniku zlodowacenia środkowopolskiego, w obszarze wysoczyzny drugiego zlodowacenia. Pokrywę glebową Gminy tworzą przede wszystkim gleby piaskowe różnych typów genetycznych: bielicowe, płowe oraz brunatne właściwe, wyługowane i kwaśne, powstałe na ubogich skałach macierzystych, a także gliny i pyły występujące w północnej części Gminy. Są to gleby o średniej i słabej przepuszczalności dla wód opadowych. Spotkać można czarne ziemie właściwe i ziemie szare. W obniżonych partiach terenu oraz w dolinie rzeki Pomianki występują gleby torfowe, murszowato–torfowe, murszowo–mineralne oraz murszowate użytkowane w większości jako użytki zielone. Wszystkie gleby odznaczają się szeroką rozmaitością stwarzając korzystne warunki dla produkcji rolno–leśnej.

Na terenie Gminy dominują gleby średniej jakości (klasa IVa i IVb), których udział wynosi 48,7% oraz gleby słabe (V klasa) z 29,1% udziałem w powierzchni gruntów i najsłabsze (VI klasa) – 17,7%.

Gleby Gminy charakteryzują się różną zasobnością w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe. Gleby wytworzone z piasków cechuje bardzo kwaśny odczyn i niska zasobność w przyswajalny fosfor, potas i magnez. Gleby lessowe brunatne i płowe są najczęściej kwaśne, o zróżnicowanej zasobności w składniki pokarmowe dla roślin. Najzasobniejsze są czarnoziemy, których zasobność w łatwo dostępny fosfor i potas oscyluje wokół wartości średniej; są to w większości gleby o korzystnym do rozwoju roślin odczynie. Wyniki badań prowadzonych w latach 1994–1999 wskazują na duży niedobór gleb w magnez – dla prawie 65% oraz 71% gleb pod względem zawartości w potas. Bardzo korzystnie na tle województwa i powiatu przedstawia się zasobność gleb Gminy w związki fosforu – 62% użytków rolnych wykazało się średnim i wysokim poziomem P2O5. W związku z niezbyt dużą urodzajnością, część gleb na terenie Gminy została objęta ochroną na podstawie ustawy o ochronie gatunków rolnych i leśnych. Ochroną objęto grunty rolne pochodzenia organicznego oraz grunty rolne III klasy. Bonitację gleb przedstawia Wykres 2.3.

Wykres 2.3 Bonitacja gleb Gminy Trzcinica

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Z wykresu wynika, że ogólnie Gmina posiada przeciętne warunki do gospodarowania. Gmina nie posiada najżyźniejszych gleb klas I i II, ale gleby klas III i IV stanowią ponad 50% jej powierzchni.

Klimat lokalny

Warunki środowiskowe Gminy w dużym stopniu uzależnione są od położenia geograficznego, z niego wynika odrębność danego regionu. W zależności od położenia kształtują się warunki przyrodnicze oraz klimatyczne danego obszaru.

Warunki klimatyczne panujące na terenie Gminy należą do umiarkowanych i w dużej mierze uwarunkowane są wpływami mas powietrza morskiego oraz kontynentalnego. Masy powietrza morskiego pochodzą głównie znad oceanu Atlantyckiego. Powietrze kontynentalne pochodzi przede wszystkim znad Europy Wschodniej oraz z nad Azji.

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, gmina Trzcinica położona jest w obrębie Dzielnicy Łódzkiej, która stanowi strefę przejściową między nizinami a Wyżyną Małopolską. Z kolei według regionalizacji klimatycznej przedstawionej przez A. Wosia, Gmina znajduje się w Regionie Południowowielkopolskim. Kraina ta charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami klimatycznymi. Amplitudy temperatury są tutaj mniejsze niż przeciętne w Polsce, wiosny i lata są wczesne i ciepłe, zimy łagodne z nietrwałą pokrywą śnieżną, zalegającą około 60 dni. Okres wegetacyjny trwa średnio około 210–217 dni. Charakterystyczna dla tej strefy jest także dość duża liczba dni pochmurnych około 120–130 dni w roku, pogodnych rejestruje się tu około 50–60. Liczba dni z przymrozkami zawiera się w przedziale 100–150.

Przeważającymi wiatrami na terenie Gminy są wiatry zachodnie z 23% udziałem, występujące w porze letniej, a drugorzędnymi wiatry północno-zachodnie, z udziałem 14%, pojawiające się najczęściej w zimie. Największe prędkości wiatrów notowane są zimą i wiosną, a najmniejsze latem, średnie roczne prędkości wiatrów zawierają się w granicach od 3,4 m/s do 3,6 m/s. Wraz ze wzrostem prędkości wiatrów nasila się wiele procesów atmosferycznych, które wpływają na warunki bioklimatyczne, czyli między innymi procesy wentylacyjne, zwiększenie ochłodzenia, usuwanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz pary wodnej. Samoczynne oczyszczenie atmosfery powodują ruchy powietrza o prędkości, co najmniej 3 m/s. Na omawianym obszarze najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,8 oC, najchłodniejszym styczeń –minus 1,7oC. Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne z najniższych w Polsce opady, sumy roczne wahają się w przedziale od 510–590 mm, średnio 589 mm. Najwyższe opady w ciągu roku, odnotowuje się są w miesiącach letnich (VI – IX), najniższe w miesiącach zimowych (I – III). Ilość opadów atmosferycznych w zasadzie jest wystarczająca, choć w ostatnich latach notowano znaczny ich spadek. Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi 75%.

W warunkach klimatu lokalnego obserwuje się pewne różnice pomiędzy użytkowanymi rolniczo obszarami wysoczyzny morenowej i wyżej położonymi fragmentami teras nadzalewowych, a wilgotnymi zajętymi przez użytki zielone oraz  doliny Pomianki i mniejszymi dolinkami bocznymi. Te pierwsze charakteryzują się dobrymi warunkami termicznymi, równomiernym nasłonecznieniem, małą wilgotnością powietrza i dobrym przewietrzaniem. Mniej korzystnymi lub nawet niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, częstym występowaniem mgieł, zastoisk chłodnego powietrza i inwersji temperatur oraz zdecydowanie ukierunkowanym przewietrzaniem wyróżniają się dna większych obniżeń dolinnych. Specyficzne warunki klimatu lokalnego mają rozległe tereny leśne. Lasy charakteryzują się na ogół dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi o zmniejszonych wahaniach dobowych, jednak z gorszymi warunkami solarnymi (zacienienie). Są to jednak tereny o wzbogaconym składzie fizyko-chemicznym powietrza w tlen, ozon, olejki eteryczne (fitoncydy) oraz inne substancje śladowe podnoszące komfort bioklimatyczny.

Szata roślinna i zwierzęca

Lasy i grunty leśne zajmują obecnie około 22% powierzchni Gminy, czyli 1.685 ha. Na obszarze Gminy, w obrębie zwartych lasów, spotyka się stosunkowo dużo okazałych, pojedynczych drzew, które ze względu na wiek, wymiary i pokrój zasługują na objęcie ochroną prawną. Lasy znajdują się w kompleksie promocyjnym „Lasy Rychtalskie”. Lasy z różnym udziałem reprezentowane są przez dziewięć typów siedliskowych lasu. Do wiodących typów należą: las mieszany świeży i bór mieszany świeży, w następnej kolejności bór świeży i las świeży. Nieznaczny procent zajmują: ols jesionowy, bór mieszany wilgotny i las wilgotny. Na ukształtowanie reprezentowanych typów siedliskowych lasu miały wpływ wszystkie czynniki środowiska. Za najważniejszy można uznać czynnik gleby, a także zasięg naturalnego występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew: sosny, świerka, jodły, buka, dębu, jesionu i olszy.

Analiza danych charakteryzujących stan lasu i zasobów drzewnych wykazała, że ogólna ocena lasów w Gminie wypada dość korzystnie. Główny gatunek – sosna – wykazuje się niezłą jakością i zasobnością, będącą wynikiem wysokich wskaźników: stopnia zadrzewienia, bonitacji i przyrostu bieżącego. Pozostałe gatunki lasotwórcze: buk, dąb, jesion, olsza osiągają wysokie wskaźniki wzrostowo–przyrostowe i przeciętną zasobność. Zdecydowanie niekorzystnie wypada świerk, u którego obserwuje się wyraźny spadek przyrostu i wydzielający się posusz. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest zdecydowanie za duży udział w drzewostanach brzozy oraz częściowo olszy i to w postaci gatunków panujących.

Stan lasów należących do indywidualnych właścicieli jest na ogół dobry. Nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowotnego stanu lasu oraz szkód spowodowanych przez szkodniki owadzie, pasożytnicze grzyby i czynniki przyrody nieożywionej. W środkowo - zachodniej części Gminy wyodrębnione są drzewostany nasienne. Blok wyłączonych drzewostanów nasiennych składa się z 8 pododdziałów o łącznej powierzchni 40,50 ha. Są to drzewostany sosnowe, mieszane w składzie dębu, buka, świerka oraz pojedynczą lub sporadyczną domieszką brzozy i grabu. Sosna w tych drzewostanach wykazuje przeciętną pierśnicę 37–46 cm i wysokość 25-32 m, ich jakość techniczna jest bardzo dobra. Zdrowotność opisywanych drzewostanów jest zadawalająca, chociaż znajdują się one w zasięgu I strefy zagrożenia przemysłowego. Według obserwacji Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach, na terenie Leśnictwa Laski występuje wiele dziko rosnących gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i częściową. Na obszarze gminy Trzcinica wśród roślin zielnych podlegających ochronie ścisłej występuje najczęściej: skrzyp olbrzymi, orlik pospolity, sasanki - wiele gatunków, miłek wiosenny, śnieżyczka przebiśnieg. Krzewy i krzewinki podlegające ochronie ścisłej reprezentowane są przez: wawrzynek wilcze łyko, wiciokrzew pomorski, bluszcz pospolity, kłokoczka południowa. Wśród grzybów objętych ochroną ścisłą występują: szmaciak gałęzisty, sromotnik bezwstydny. Dziko występujące rośliny lecznicze i przemysłowe objęte ochroną częściową, występujące na terenie Gminy to: wśród krzewów i krzewinek - bagno zwyczajne, a wśród roślin zielnych; paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna, konwalia majowa, turzyca piaskowa. W Ośrodku Naukowo–Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Poznaniu, znajdującym się w Siemianicach, rośnie pięć buków zwyczajnych objętych ochroną jako pomniki przyrody. Średnica tych wspaniałych okazów, wynosi 100 cm., a wiek około 250 lat. W podobnym wieku jest następny okaz (pomnik przyrody) lipa drobnolistna, o imponującej średnicy 326 cm, rosnąca na terenie cmentarza.

W lasach obrębu Rychtal, gdzie wykształcił się siedliskowy typ lasu mieszanego świeżego występują ponadto takie gatunki roślin jak; dąbrówka rozłogowa, perłówka zwisła i jednokwiatowa, sałatnik leśny, prosowica rozpierzchła i zawilec gajowy. Na terenach dolin rzecznych, gdzie często zalega woda, wykształciła się roślinność typowa dla podmokłych łąk: trawy, chwasty i turzyce. Brak badań florystycznych pozostałego obszaru uniemożliwia szczegółową ocenę szaty roślinnej.

Na terenie gminy Trzcinica istnieją dobre warunki do bytowania zwierząt. Gmina położona jest wśród zwartych kompleksów leśnych, co umożliwia swobodne przemieszczanie się zwierzyny. Znaczną powierzchnię Gminy zajmują łąki zlokalizowane głównie w szerokiej dolinie rzeki Pomianki tworząc doskonałe warunki życia dla ptactwa, owadów i drobnych płazów. Zwierzostan Gminy jest typowy dla nizinnych obszarów Polski. W lasach dość liczna jest zwierzyna drobna: lisy, zające oraz zwierzyna gruba; jelenie, daniele, sarny i dziki. Na polach spotyka się kuropatwy i w mniejszej ilości bażanty. Według danych Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice, w ciągu ostatnich 10 lat, stan zwierzyny kształtował się na zbliżonym poziomie. Wyjątek stanowią sarny, których liczebność zmalała na skutek redukcji ze względu na rozmiar szkód w uprawach polowych i młodnikach wyrządzanych przez ten gatunek. W miesiącach zimowych nadleśnictwa prowadzą dokarmianie zwierząt; w Gminie rozmieszczone są paśniki dla zwierzyny grubej oraz woliery dla bażantów i kuropatw. Obserwacje Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice pozwoliły stworzyć listę gatunków zwierząt podlegających ochronie, występujące na terenie Leśnictwa Laski. Występuje tu wiele gatunków zwierząt podlegających ochronie. Do najczęściej spotykanych należą: wśród ptaków: bocian biały, kukułka i dzięcioł, wśród ssaków: jeże, krety, nietoperze, wiewiórki i rzadziej gronostaje.

W miejscowości Laski, Smardze, Pomiany i Kuźnica Trzcińska znajdują się gniazda bociana białego. Bociany żerują na podmokłych łąkach wzdłuż doliny Pomianki i jej dopływów. Ponadto na terenie Leśnictwa Laski, w obrębie gminy Trzcinica, widziano wśród ptaków: orlika krzywego i bociana czarnego a wśród ssaków wydrę, jednak nie ma pewności, co do ich występowania.

Surowce mineralne

Na terenie gminy Trzcinica łatwo dostępną kopaliną jest tylko kruszywo naturalne. W minionych latach wielokrotnie prowadzono badania geologiczne w poszukiwaniu złóż kruszywa grubego i drobnego.

## 2.3. Turystyka

Gmina Trzcinica jest gminą o znacznych walorach turystyczno-rekreacyjnych. Znajdują się tutaj ciekawe zabytki architektury (kwestia ta zostanie szczegółowo przedstawiona w dalszej części opracowania), jednak jej głównym atutem są rozległe lasy. Dodatkowo, brak w pobliżu dużych zakładów przemysłowych, zanieczyszczających środowisko naturalne sprawia, że Gmina jest uważana za obszar czysty ekologicznie. Wszystkie te czynniki decydują o korzystnych uwarunkowaniach Gminy do rozwoju turystyki i rekreacji, zwłaszcza agroturystyki. Przez teren gminy Trzcinica przebiega żółty szlak turystyczny P-507. Ma on długość 150 km, a jego trasa jest wyznaczona miejscowościami: Pleszew, Gołuchów, Kotłów, Mikstat, Ostrzeszów, Kępno, Mroczeń, Gole k/Siemianic. Na obszarze Gminy oznakowano odcinek od Leśnego Zakładu Doświadczalnego  w Laskach, przez miejscowości Smardze i Laski, do granicy z gminą Łęka Opatowska. Trasa szlaku łączy się ze szlakiem turystycznym biegnącym po terenie uroczyska „Siemianice” przez Mariankę Siemieńską do Rakowa. Przechodzi w pobliżu rezerwatu „Stara buczyna w Rakowie”, rezerwatu „Ols w dolinie Pomianki” oraz rezerwatu „Las łęgowy w dolinie Pomianki”. Pewnym mankamentem szlaku jest niewyraźne oznakowanie oraz brak miejsc postojowych (wiat, ławek) umożliwiających odpoczynek turystom pieszym i rowerzystom.

Oprócz gospodarstw agroturystycznych, Gmina posiada bazę noclegową, pozwalającą na przyjęcie większej liczby turystów. W zabytkowym zamku w Laskach utworzono Zajazd Zamkowy, który dysponuje miejscami noclegowymi oraz urządzeniami dodatkowymi (restauracją, salami konferencyjnymi). Ponadto 100 miejsc noclegowych znajduje się w Leśnym Ośrodku Naukowo Edukacyjnym w Laskach Akademii Rolniczej w Poznaniu. Istniejące w zakładzie arboretum oraz infrastruktura otaczająca – sale wykładowe, świetlica, stołówka – stwarzają dobre warunki do organizacji w tym miejscu, np. tzw. „zielonych szkół”.Pewna ilość miejsc znajduje się w częściach hotelowych restauracja „Magnolia” w Laskach oraz „Centralna” w Trzcinicy Duży potencjał krajobrazowy Gminy nie jest w pełni wykorzystany ze względu na brak dostatecznego rozwoju infrastruktury, która pozwoliłaby na docenienie walorów przyrodniczych. Jednym z rozwiązań byłoby wzmocnienie atrakcyjności istniejącego szlaku turystycznego poprzez właściwe oznakowanie oraz budowę obiektów postojowych. Ponadto – zwłaszcza w kontekście planowanego rozwoju agroturystyki – należało by rozważyć rozbudowę sieci tras rowerowych łączących najciekawsze elementy przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe takie jak: zamek w Laskach, arboretum w Laskach, aleja zabytkowa w Teklinie, Rezerwat „Studnica” w Rychtalu. Stworzyłoby to dodatkowe możliwości dla uprawiania aktywnej turystyki weekendowej i wakacyjnej w Gminie. W chwili obecnej planowane jest w ramach współdziałania z Fundacją „Wrota Wielkopolski” kompleksowe oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy. Ważnym czynnikiem hamującym rozwój ruchu turystycznego w Gminie jest również stan techniczny dróg (kwestia ta zostanie przedstawiona w podpunkcie dotyczącym infrastruktury technicznej), co w pewnym stopniu ogranicza dostępność miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo. Zwiększenie znaczenia turystyki w gospodarce Gminy wymaga, więc podjęcia działań mających na celu przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Trzcinica, co nie oznacza, iż nie nastąpiła poprawa w tym zakresie od ostatniego okresu planistycznego.

## 2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Sieć osadnicza

W granicach Gminy znajdują się wsie: Trzcinica, Laski, Piotrówka, Wodziczna, Pomiany, Kuźnica Trzcinicka i Smardze. Siedziba Urzędu Gminy zlokalizowana jest we wsi Trzcinica, która podobnie jak i Laski spełnia funkcję ośrodka nadrzędnego dla pozostałych miejscowości. Wsie powstające przy zabudowaniach dworskich w pobliżu parku i pałacu posiadają, z wyjątkiem Lasek, przeważnie charakter ulicowy z osiedlami mieszkaniowymi, zlokalizowanymi wzdłuż głównej drogi, wiodącej przez wieś. Miejscowości charakteryzują się dość zwartą zabudową w obrębie wsi. Największe zagęszczenie zabudowy skupione jest wzdłuż głównych dróg w miejscowościach Trzcinica, Laski, Wodziczna, Kuźnica, a także przy drogach drugorzędnych w Pomianach, i Piotrówce. Zabudowa rozproszona charakterystyczna jest dla południowo–wschodniej części obszaru Gminy.

Zagrożenia środowiska

Na terenie Gminy, a także w pobliżu, nie występują większe zakłady przemysłowe i aglomeracje wielkomiejskie, mogące emitować znaczne ilości zanieczyszczeń, szkodzących środowisku. Podstawowy wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń w powietrzu ma zatem emisja, pochodząca ze spalania paliw w lokalnych kotłowniach i paleniskach indywidualnych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne.

Niestety obszar Gminy nie jest objęty siecią pomiarów monitoringu technicznego. Obserwacje tego typu prowadzone są na terenie gminy Wołczyn, gdzie zlokalizowano punkt monitoringowy biologiczno – chemiczno – techniczny. Pomimo, iż obszar Gminy nie jest bezpośrednio narażony na emisje przemysłowe, to istnieje pewne zagrożenie, szczególnie dla kompleksów leśnych, ze strony ogólnie przemieszczanych z wiatrem zanieczyszczeń atmosferycznych. Wielkość tych zanieczyszczeń kształtowała się w ostatnich latach na poziomie:

- SO2 od 3 000 do 10 000 mg/m² na dobę,

- NO poniżej 0,050 mg/m² na dobę.

Wartość tych wskaźników, według zakresów stężeń przyjętych przez Instytut Badawczy Leśnictwa, mieści się w przedziale skażeń niskich. Równocześnie brak uszkodzeń drzew, które mogłyby być wywołane przez powyższe związki chemiczne. Nie mniej jednak nawet niskie, ale długotrwałe skażenie może doprowadzić do zmniejszenia odporności drzew i obniżenia ich wartości użytkowej w zakresie spełnianych przez nie funkcji ekologicznych i gospodarczych.

Szczególnie uciążliwe dla środowiska pozostają paleniska indywidualne, które posiadają niskie emitory, a spala się w nich paliwa o złej jakości ze względu na ich niską cenę, co powoduje emisję o szkodliwej strukturze zanieczyszczeń. W procesie spalania paliw stałych powstają następujące rodzaje zanieczyszczeń, które dostają się do powietrza:

- pył powstający z popiołu zawartego w węglu powodujący szczególnie silne zagrożenie dla zdrowia człowieka,

- dwutlenek i trójtlenek siarki – powstający w wyniku spalania siarki zawartej w paliwie – powodujący zahamowanie wzrostu roślin i produkcji chlorofilu, prowadząc tym samym do powstawania nekroz. Szczególnie wrażliwe na ten rodzaj zanieczyszczeń są gatunki drzew szpilkowych,

- tlenki azotu – tworzące się z azotu zawartego w paliwie jak i w powietrzu doprowadzonym do spalania,

- tlenek węgla – tworzący się w przypadku niezupełnego spalania paliwa.

Ponadto paliwa stałe zawierają w ilościach śladowych pierwiastki toksyczne, takie jak rtęć, ołów, kadm i arsen

W paleniskach indywidualnych spalane są ponadto powszechnie odpady, powstające w gospodarstwach domowych. Są to zazwyczaj opakowania z tworzyw sztucznych po produktach żywnościowych. W trakcie procesu spalania uwalniane są do atmosfery substancje kancerogenne (między innymi dioksyny) oraz substancje toksyczne w postaci tlenków metali ciężkich. Polityka Gminy w zakresie gospodarki odpadami powinna dotyczyć tworzenia systemu segregacji i odbioru odpadów.

Wody rzeki Pomianki, której jedna z odnóg bierze początek na terenie gminy Trzcinica, zaliczane są do pozaklasowych. wg informacji z UW, poniżej miejscowości Trzcinica stwierdzono przekroczenia w stężeniach fosforanów i azotu amonowego i pozaklasowe miano Coli. Poniżej Lasek wzrasta obciążenie materią organiczną. Pozostałe cieki na terenie Gminy nie były badane. Duże zanieczyszczenie wód na terenie gminy Trzcinica, jak i całego województwa, spowodowane jest:

- brakiem sieci kanalizacyjnej przy rozwijającym się wodociągowaniu wsi (Piotrówka, Wodziczna),

- hodowlą zwierząt bez właściwego zabezpieczania gnojowicy,

- nadmierną chemizacją pól, prowadzącą do wzrostu zanieczyszczeń wód powierzchniowych solami nawozowymi oraz pestycydami biologicznie aktywnymi w środowisku głównie przez wypłukiwanie powierzchniowe na terenach rolniczo użytkowanych, szczególnie o dużych spadkach.

Intensywny rozwój rolnictwa, zwłaszcza chemizacji, mechanizacji, melioracji, a także zwiększające się zakwaszenie gleb powoduje wzrost zanieczyszczeń przestrzennych w ogólnym bilansie zanieczyszczeń docierających do wód. Bardzo niebezpieczna jest obserwowana tendencja do upraszczania struktury przyrodniczej pól uprawnych. Jedną z możliwości działań właściwie kształtujących teren zlewni jest intensyfikacja naturalnych procesów neutralizacji zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia obszarowe spływające z pól uprawnych ograniczane są w sposób istotny przez występowanie takich barier biogeochemicznych, jak pasy łąk, czy zadrzewienia śródpolne, stąd należy dążyć do ich zachowania

Zbiorniki wód podziemnych zagrożone są pośrednio. Decyduje o tym izolacja od powierzchni, a w mniejszym stopniu kontakty z wodami powierzchniowymi. Na terenie Gminy głównymi źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych są ścieki socjalno-bytowe, stacja CPN w Laskach jest całkowicie modernizowana, oraz nadmierna chemizacja pól. Wg oceny jakości wód, prowadzonej w oparciu o monitoring wód podziemnych na podstawie klasyfikacji (opr. przez A. Macioszczyka i T. Błaszczyka), wody poziomu czwartorzędowego ujmowanego na terenie gminy Trzcinica, można zaliczyć do klasy Ib. Jakość wód jest, zatem dobra, są to wody naturalne nadające się do picia bez uzdatniania, słabo zmienione antropogenicznie. Chemizacja wód odpowiada przepisom sanitarnym obowiązującym dla wód pitnych w Polsce.

Badania nad stanem środowiska glebowego są bardzo istotne, ponieważ gleby stanowią zbiornik zanieczyszczeń, pochodzących z powietrza atmosferycznego, jak i wód. Dobrym i powszechnie stosowanym wskaźnikiem presji antropogenicznej na środowisko glebowe są metale ciężkie, w szczególności ołów. Na terenie Gminy koncentracje w poziomach powierzchniowych gleb utrzymują się na poziomie niskim. Zawartość ołowiu, cynku i miedzi zbliżone są do naturalnych.

Duże zaniepokojenie budzi zatruwanie gleb na terenie Gminy niekontrolowanymi, dzikimi zrzutami ścieków. Prawdopodobna wydaje się teza, że część dołów typu szambo nie spełnia norm szczelności, a wywożone na pola fekalia powodują skażenie gleb i wód. Jakkolwiek gleba jest jednym z bardziej odpornych elementów środowiska, ponieważ posiada kompleks sorpcyjny, dzięki któremu zatrzymywane w niej składniki nie powodują gwałtownej zmiany jej właściwości, a ich toksyczne działanie jest neutralizowane, tym niemniej wzrastające zanieczyszczenie gleb omawianego obszaru, wobec braku uporządkowanej gospodarki ściekowej, może spowodować utratę zdolności sorpcyjnych. Zaistnienie takiej sytuacji oznacza skokowy wzrost zanieczyszczenia wód podziemnych, a w konsekwencji wód powierzchniowych zlewni Prosny.

Główne cele polityki przestrzennej Gminy

W studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Trzcinica wskazano następujące cele polityki przestrzennej:

- racjonalizacja rozwoju osadnictwa na obszarze Gminy poprzez właściwe wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe,

- rozwój infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę i modernizację systemu komunikacyjnego oraz uzbrojenia technicznego w Gminie,

- utrzymanie znaczącej roli produkcji rolniczej na obszarze Gminy poprzez wykorzystanie i ochronę kompleksów najlepszych gleb oraz właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie zakładów produkcji i przetwórstwa rolniczego,

- zwiększenie wpływów do budżetu Gminy poprzez tworzenie dogodnych warunków do inwestowania na obszarze Gminy,

- aktywizacja gospodarcza Gminy poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wskazanie terenów działalności produkcyjno–usługowej,

- tworzenie na obszarze Gminy warunków dla organizacji różnych form wypoczynku oraz rozwoju agroturystyki jako uzupełniającej funkcji Gminy,

- poprawa warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie zróżnicowanej sieci usługowej w Gminie, w tym m.in. usług oświaty, zdrowia, kultury, sportu i wypoczynku oraz poprzez rozwój rynku pracy – tereny aktywności gospodarczej,

- ochrona walorów środowiska naturalnego Gminy poprzez tworzenie różnych form ochrony, zachowanie ciągów i korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami leśnymi, położenie nacisku na pielęgnację istniejących i wprowadzenie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz ograniczenie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,

- zachowanie elementów dziedzictwa kulturowego poprzez prowadzenie polityki sprzyjającej ochronie środowiska kulturowego, dążenie do odbudowy i rewaloryzacji zabytków architektury i budownictwa oraz tworzenie różnych form ochrony.

Infrastruktura techniczna

Drogi

Na terenie Gminy występuje trzystopniowa hierarchia układu drogowego, na który składają się:

- drogi wojewódzkie - 5,8 km,

- drogi powiatowe - 40 km,

- drogi gminne 96 - km.

Wśród dróg gminnych należy wyróżnić drogi wewnętrzne, w całości nieutwardzone. Drogi gminne są utwardzone tylko na odcinku 37,62 km, podczas gdy drogi powiatowe i wojewódzkie są w całości utwardzone.

Najważniejsze odcinki dróg powiatowych, to:

- droga nr 5692 Mroczeń – granica województwa,

- droga nr 5691 Mroczeń – Granice,

- droga nr 5689 Piotrówka – Ignacówka,

- droga nr 5690 Trzcinica – granica województwa,

- droga nr 5688 Trzcinica – granica województwa,

- droga nr 5694 Laski – Zmyślona,

Dawniej, przez środkową część Gminy, przebiegała jednotorowa linia kolejowa o znaczeniu lokalnym relacji Kępno – Rychtal – Namysłów. Odcinek ten o długości 10 km, jest obecnie nieczynny.

Dość dobrze rozwinięta jest komunikacja PKS, zapewniająca łączność miejscowości leżących na terenie gminy Trzcinica z innymi ośrodkami, takimi jak: Kępno, Namysłów i Kluczbork.

Gospodarka komunalna

Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze gminy Trzcinica jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Wprawdzie Gmina charakteryzuje się niemal całkowitym zwodociągowaniem, jednak w niedostatecznym stopniu rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej.

Gmina Trzcinica jest zaopatrywana w wodę za pomocą czterech komunalnych systemów wodociągowych – ujęcia, uzdatniania i rozprowadzania wody. Udokumentowane zasoby wód podziemnych na terenie Gminy w kategorii „B” są eksploatowane z poziomu czwartorzędowego. Dla wszystkich ujęć zostały ustanowione strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej. Gmina Trzcinica posiada cztery stacje ujęć wody znajdujące się w miejscowościach: Laski, Teklin, Trzcinica i Piotrówka. We wszystkich czterech stacjach źródłem wody dla wodociągu są studnie głębinowe, w których głębokość ujęć wynosi od 53 m w Laskach do 76 m w Piotrówce. Zasoby wód podziemnych na terenie Gminy są wystarczające do pokrycia potrzeb mieszkańców. Gospodarką komunalną w Gminie zajmuje się, Referat Gospodarki Gruntami, Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa, BHP i Ochrony Środowiska.

Wodociągi

Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem prawie całą powierzchnię Gminy, prawie wszystkie gospodarstwa wyraziły chęć na podłączenie do sieci, na koniec 2006 roku podłączonych było 99,1% gospodarstw domowych. Liczba przyłączy wynosiła 1.154, a łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wynosiła 51,5 km i od 2002 roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Rozwój sieci wodociągowej został przedstawiony na Wykresie 2.4.

Wykres 2.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 2002-2007

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Łączna produkcja wody w latach 2002-2006 wzrosła ze 192 tys. m³ do 204,7 tys. m³, czyli o 6,6%. Sprzedaż wzrosła natomiast ze 148 tys. m³ do 151 tys. m³, czyli o blisko 2%. W formie graficznej powyższe dane zostały przedstawione na Wykresie 2.5.

Wykres 2.5. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2002-2006 (tys. m³)

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Koszt pozyskania, oczyszczenia i dostarczenia wody malał na przestrzeni analizowanych lat z poziomu 1,53 zł w 2002 roku do 1,15zł za 1 m3 w roku 2006. Warte podkreślenia jest to, że gospodarka wodociągowa jest zrównoważona i przychody równoważą koszty, chociaż sytuacja pogarsza się, gdy uwzględnimy koszty amortyzacji. W tej sytuacji wynik jest ujemny, co oznacza, że Gmina chcąc utrzymywać w należytym stanie sieć wodociągową, a jednocześnie zapewnić efektywność ekonomiczną systemu, powinna nieznacznie podnieść ceny dostarczanej wody.

Ujęcia wody posiadają obecnie wydajność w pełni zaspokajającą zaopatrzenie mieszkańców na wodę pitną. W niektórych przypadkach sieć wodociągowa wymaga modernizacji (rury azbestowe) - w miejscowościach Laski i Piotrówka. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia mieszkańców, od wielu lat jest bowiem znane kancerogenne działanie azbestu. Zgodnie z postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 14.05.2002 r., należy sukcesywnie zastępować rury azbestowo-cementowe w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi.

Kanalizacja

Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu Gminy siecią kanalizacyjną (podłączonych jest 35,1% gospodarstw domowych), odpady płynne są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach), które okresowo wywozi się taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Laskach. Na terenie Gminy funkcjonuje  podmiot, obsługujący zbiorniki bezodpływowe, który zasięgiem działania obejmuje całą Gminę: Usługi Transportowe z miejscowości Mroczeń.

Problemem, związanym z wykorzystywaniem zbiorników bezodpływowych, jest nieszczelność większości z nich lub brak zbiorników w części gospodarstw. Z kolei brak urządzeń oczyszczających i gromadzących ścieki powoduje, że są one często bezpośrednio odprowadzane do rowów melioracyjnych, co zanieczyszcza okoliczne cieki wodne.

Analizując stan kanalizacji deszczowej w Gminie należy stwierdzić, że jej długość – podobnie jak długość kanalizacji sanitarnej – nie jest wystarczająca. Powoduje to, że znaczna część wód opadowych dostaje się bezpośrednio do środowiska gruntowo-wodnego. Niepokojące jest również to, że istniejące kanały deszczowe, które znajdują się w miejscowościach Wodziczna, Kuźnica Trzcińska i Pomiany. W konsekwencji ścieki bytowe są odprowadzane do odbiorników (wód powierzchniowych) bezpośrednio bez podczyszczania. Ścieki z sieci kanalizacyjnej są odprowadzane do gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, która funkcjonuje w miejscowości Laski. Jej przepustowość wynosi 375,5 m3/d, a jej moce przerobowe wykorzystywane są w 50%. Oczyszczalnia odbiera ścieki bytowe ze wsi Laski i Trzcinica, a także z zakładów przemysłowych.

Na koniec 2007 roku sieć kanalizacyjna posiadała 430 przyłączy i liczy 11,5 km długości. Rozwój sieci w kolejnych latach przedstawiono na Wykresie 2.6.

Aktualna opłata za zrzut ścieków do kanalizacji wynosi 1,95 zł. Koszty oczyszczenia ścieków znacznie przewyższają przychody. W 2007 roku koszty, związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, wyniosły 203 tys. zł, natomiast wpływy z tytułu opłat 128,8 tys. zł.

Wykres 2.6. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W kolejnych latach planowana jest systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej i podłączanie do niej kolejnych gospodarstw domowych.

Gospodarka odpadami stałymi

Na terenie Gminy nie funkcjonuje legalne wysypisko odpadów. Nielegalne składowisko odpadów komunalnych eksploatowane było do 1998 roku na działkach nr 264/1 i 257/7 w miejscowości Trzcinica.

Na terenie Gminy wywozem i unieszkodliwianiem odpadów z terenu Gminy zajmują się:

- Firma ALBA - Miejskie Przeds.Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. Dąbrowa Górnicza,

- Zakład Wielobranżowy „GIERAS” S.c. K. i J. Gieras -  Jaśkowice ,gmina Byczyna.

Odpady można podzielić na kilka grup:

- Odpady komunalne – systemem zbiórki odpadów objętych jest prawie 100% mieszkańców.

- Odpady sektora handlowego i publicznego – podobne do odpadów komunalnych, ale charakteryzujące się innym składem morfologicznym i ilościowym.

- Odpady medyczne i weterynaryjne – składają się z odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych (igły, części ciała i organy ludzkie, odpady zakaźne oraz utrwalacze rentgenowskie).

- Odpady z przemysłu – do tej grupy należą tzw. odpady technologiczne o różnych właściwościach, w tym także niebezpieczne.

- Odpady z sektora budowlanego – obejmują głównie odpady z rozbiórek obiektów, np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele, elementy gipsowe, stal i opakowania.

- Wraki samochodowe – stanowiące ostatnio coraz liczniejszą grupę odpadów; w związku ze złożonością swej konstrukcji składają się z wielu elementów i zawierają szereg substancji, z których część to odpady niebezpieczne (oleje, płyny hamulcowe, akumulatory); jednak zdecydowaną większość stanowią metale i tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu.

- Odpady z oczyszczalni ścieków – do głównych odpadów należą piasek, skratki i osady ściekowe; na terenie Gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków.

Na terenie gminy Trzcinica gospodarka odpadami organizowana i nadzorowana jest przez Referat gospodarki gruntami, przestrzennej, komunalnej, rolnictwa, BHP i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy. Na terenie Gminy nie funkcjonuje żadna instytucja do unieszkodliwiania odpadów.

Energia elektryczna

System elektroenergetyczny gminy Trzcinica oparty jest na linii średniego napięcia o mocy 15 kV, z powiązaniem głównego punktu zasilania GZP 110/20 Kępno. Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napięcia, podłączone do trafostacji słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych linii jest Energetyka Kaliska S.A. w Kaliszu, Rejon Energetyczny Kępno. Zaopatrzenie w energię elektryczną prowadzone jest liniami napowietrznymi lub kablowymi niskich napięć 0,4 kV. Wszystkie wyżej wymienione obiekty są źródłem pól elektromagnetycznych, ale jego natężenie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przez teren Gminy nie przebiega linia wysokiego napięcia.

Wszystkie miejscowości Gminy są zelektryfikowane i posiadają od jednej do kilku stacji transformatorowych. Na terenie Gminy znajduje się ogółem kilkadziesiąt stacji transformatorowych.

Duża lesistość Gminy oraz obecność obszarów chronionych stwarzają konieczność doziemnego poprowadzenia systemów kablowych przy planowaniu dalszego rozwoju, czy modernizacji sieci energetycznej. Źródłem pól elektromagnetycznych są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej.

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia radiokomunikacji rozsiewczej; stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz telefonii komórkowej. Emitują one do środowiska fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz. Na terenie Gminy znajdują się przede wszystkim pojedyncze oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami elektroenergetycznymi.

Zaopatrzenie w gaz

Gmina Trzcinica nie posiada sieci gazowej, doprowadzającej gaz do odbiorców. Większość mieszkańców korzysta do celów kuchennych z gazu propan-butan, dowożonego w butlach przez firmę Gazpol. Przez teren Gminy przebiegają dwie nitki gazociągu wysokiego ciśnienia GZ 50 relacji Odolanów - Tworóg, z których możliwe jest pozyskanie gazu. Podjęto działania w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie zapotrzebowania na gaz oraz nawiązano kontakt z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp.o.o Odziałem Zakładu Gazowniczego Kalisz - Działem Rozwoju i Inwestycji (IX 2007) w celu  skoordynowania dalszych działań.

Telefonizacja

W latach 1997–1998 na terenie Gminy przeprowadzona została telefonizacja, która zabezpieczyła potrzeby mieszkańców w tym zakresie w prawie 100%. Przez teren Gminy przebiega kablowa linia światłowodowa w relacji Rychtal – Trzcinica – Łęka Opatowska – Baranów – Kępno. We wszystkich miejscowościach Gminy wybudowana została doziemna sieć kabli telefonicznych. Oddana została również do użytku nowa centrala cyfrowa typu RISLU/ 5 ES w miejscowości Trzcinica, do której podłączeni zostali wszyscy mieszkańcy Gminy, zgłaszający zapotrzebowanie. Ostatnia inwestycja to telefonizacja w VI 2007r. w miejscowości Laski – Osiedle Nowe.

Własność nieruchomości

Blisko 4.700 ha gruntów Gminy jest w posiadaniu osób fizycznych. Relatywnie duży udział we własności ma Skarb Państwa, posiadający prawie 2.800 ha gruntów, co stanowi ponad 37% ogólnej struktury własności gruntów. Procentowy rozkład przedstawia Wykres 2.7.

Wykres 2.7. Struktura własności gruntów w Gminie

Źródło: Dane urzędu Gminy

Gminne zasoby mieszkaniowe są niewielkie, gmina Trzcinica posiadała w 2007 roku 7 lokali użytkowych o powierzchni łącznej 364 m2. Czynsz z lokali użytkowych w ciągu ostatnich pięciu lat wynosił 5,60 zł netto za 1 m2. Własność Gminy w ostatnich  latach zmieniała się następująco:

Tabela 2.1. Własność Gminy w latach 2002-2007

| Opis mienia | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Lokale użytkowe |
| 1. Lokale użytkowe liczba sztuk | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Lokale użytkowe powierzchnia m2 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 3. Czynsz za lokale użytkowe(za 1m2) | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 4. Środki uzyskane z wynajmu lokali | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| II. Mieszkania komunalne |
| 1. Czynsz za mieszkania komunalne(za 1m2) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2. Koszt utrzymania mieszkań komunalnych | 19.040 | 19.040 | 19.040 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 3. Środki uzyskane z wynajmu | 23.040 | 23.040 | 23.040 | 28.800 | 23.625 | 23.625 |
| 4. Remonty mieszkań komunalnych | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 22.000 | 21.100 | 14.933 |
| III. Grunty komunalne |
| 5. Grunty ogółem | 186,34 | 185,68 | 185,50 | 185.41 | 184,84 | 184,58 |
| 6.Sprzedaż gruntów komunalnych w ha | 0,68 | 0,68 | 0,18 | 0,09 | 0,57 | 0,26 |
| 7. Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów komunalnych i nieruchomości | 16.845 | 18.457 | 17.645 | 12.322 | 193.144 | 63.545 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Sytuacja mieszkaniowa

Gmina Trzcinica charakteryzuje się rozproszoną zabudową mieszkaniową. Z analizy danych wynika, że sytuacja mieszkaniowa w Gminie jest dość dobra i odznacza się trendem rozwojowym. Liczba mieszkań oddawanych do użytku rośnie, a wraz z nią rosną liczba izb i powierzchnia mieszkań. Podstawowe informacje o mieszkalnictwie zawiera Tabela 2.2.

Tabela 2.2. Podstawowe dane o mieszkalnictwie w latach 2002-2007

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby mieszkaniowe (liczba mieszkań ogółem) | 1.131 | 1.206 | 1.215 | 1.221 | 1.226 | 1.237 |
| Zasoby mieszkaniowe (liczba izb ogółem) | 5.368 | 5.656 | 5.701 | 5.733 | 5.762 | 5.806 |
| Zasoby mieszkaniowe (powierzchnia użytkowa mieszkań) | 107.549 | 113.623 | 114.647 | 115.327 | 116.011 | 117.111 |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS

Interesująca jest również struktura własności zamieszkanych mieszkań. Przybliża ją Tabela 2.3.

Tabela 2.3. Struktura własnościowa zamieszkanych mieszkań w latach 2006-2007 .

| Wyszczególnienie m – mieszkania p – powierzchnia użytkowa l - ludność | Ogółem | Stanowiące własność |
| --- | --- | --- |
|  |  | Osób fizycznych | Gminy | Zakładów pracy | Pozostałych podmiotów |
| Ogółem 2006 m p | 1.226 116.011 | 1.157 111.536 | 30 1.783 | 37 2.472 | 2 220 |
| Ogółem 2007 m p | 1.237 117.111 | 1.168 112.636 | 30 1.783 | 37 2.472 | 2 220 |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna GUS 2007

Z danych wynika, że zdecydowana większość mieszkań jest w rękach prywatnych. Pewien udział mają zakłady pracy i Gmina. Na warunki życia mieszkańców wpływ ma także stan zaopatrzenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne. Strukturę tę przedstawia Tabela 2.4.

Tabela 2.4. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w 2006 i 2007 roku

| Wyszczególnienie | Wyposażenie mieszkań w |
| --- | --- |
|  | wodociąg | ustęp spłukiwany | łazienkę | centralne ogrzewanie |
|  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Ogółem (liczba) | 1.187 | 1.198 | 1.082 | 1.093 | 1.090 | 1.101 | 828 | 839 |
| Ogółem (w % ogólnej liczby) | 96,8 | 97,7 | 88,2 | 88,4 | 88,9 | 89,0 | 67,5 | 67,8 |

Źródło: Statystyka Publiczna GUS 2007

Z analizy wynika, że zdecydowana liczba mieszkań i mieszkańców posiada łazienkę i ciepłą bieżącą wodę. W najbliższym czasie Gminę Trzcinica czekają inwestycje dotyczące obiektów służących jako lokale socjalne i komunalne.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Miejscowości, leżące na terenie gminy Trzcinica, odznaczają się kilkusetletnią historią, leżą przy historycznej granicy ze Śląskiem. Wsią, której dotyczy najwcześniejsza metryka źródłowa jest Trzcinica. W dokumentach jest ona określana jako „Crescenica”. Od 1149 r. Trzcinica stanowiła własność klasztoru norbertanów św. Wincentego z Wrocławia. W 1239 r. nastąpiła jej lokacja na prawie niemieckim, a przed 1245 r. stała się ona własnością biskupów wrocławskich. Od połowy XV w. wieś znalazła się w rękach właścicieli świeckich rodu Okrzów, natomiast od XV w. do 1812 r. była własnością rodziny Trzcińskich. W 1812 r. Trzcinica został przejęta przez właścicieli niemieckich.

Inną miejscowością o bogatej historii jest wieś Laski. Pierwsza wzmianka o Laskach pochodzi z 1435 r. W XV w. wieś należała do rodu Okrzów, natomiast od XVI w. – do rodu Laskowskich. W latach 1797-1858 była ona własnością króla bawarskiego i pozostawała w rękach niemieckich do 1923 r. W drugiej połowie XVIII w. i na przełomie XVIII i XIX w. powstał tutaj kompleks parkowo-ogrodowy, a w okresie od połowy XIX w. do ok. 1920 r. został uformowany obecny zespół folwarczny. Od 1923 roku majątkiem rolnym i leśnym władała „Fundacja Nauka i Praca” przy Uniwersytecie Poznańskim. Działania te w zasadniczy sposób ukształtowały obecny układ przestrzenny miejscowości.

Z kolei Kuźnica Trzcińska – wieś o niewątpliwie średniowiecznym rodowodzie – wchodziła w skład dóbr trzcińskich. „Kuźnicakami” nazywano w średniowieczu osady powstałe przy hutach żelaza (dymarkach), co wskazuje na istnienie w przeszłości w okolicy złóż rudy darniowej. Historycznie należała do niej osada Piła – Młyn. Wieś zachowała układ ulicowej rzędówki, z nielicznymi przykładami murowanej zabudowy zagrodowej z początku wieku.

Inną wsią o najprawdopodobniej średniowiecznej genezie, która wchodziła w skład dóbr trzcińskich jest Piotrówka. Jej układ przestrzenny ma charakter ulicowej rzędówki, a tradycyjna zabudowa niemal w całości została zastąpiona nową.

Do innych, kilkusetletnich miejscowości, znajdujących się w gminie Trzcinica należą: Smardze, wzmiankowane w źródłach w 1305 r. oraz Pomiany i Wodziczna, o których pierwszy zapis pojawił się około 1400 r.

Materialną spuścizną wielowiekowej historii są zabytki, zlokalizowane w gminie Trzcinica. Według stanu na marzec 2004 r., do rejestru zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków zostało wpisanych pięć obiektów dziedzictwa kulturowego, które znajdują się na terenie Gminy. Są nimi następujące zabytki:

- Trzcinica: kościół parafialny p.w. św. Stanisława,

- Laski: kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP,

- Laski: pałac i park,

- Laski: kościół poewangielicki p.w. Niepokalanego Serca NMP z 1879 roku, plebania poewangielicka.

- Pomiany: pałac, park, ogrodzenie, wieża,

- Trzcinica: kopiec św. Wawrzyńca.

Ponadto wiele wartościowych obiektów jest ujętych w ewidencji konserwatorskiej. Ich wykaz zawiera Tabela 2.5.

Tabela 2.5. Obiekty w gminie Trzcinica wpisane do ewidencji konserwatorskiej

| L.p. | Obiekt | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa (pocz. XIX w.) | Trzcinica |
| 2. | Cmentarz parafialny, k. XIX w. |  |
| 3. | Cmentarz ewangelicki, k. XIX w. |  |
| 4. | Dwie kapliczki przydrożne, mur., ok. 1900 r. |  |
| 5. | Założenie dworskie, k. XIX w. |  |
| 6. | Zespół folwarczny, k. XIX w. |  |
| 7. | Dwojak, nr 5, mur., 1929 r. |  |
| 8. | Dwojak, nr 9, mur., 1910 r. |  |
| 9. | Dawny młyn wodny, ob. mieszkania, ok. 1910 r. |  |
| 10. | Szkoła, mur., k. XIX w. |  |
| 11. | Bud. gospodarczy szkoły, nr 52, ob. magazyn, mur./szachulec, pocz. XX w. |  |
| 12. | Szkoła, ob. przedszkole, ok. 1855 r. |  |
| 13. | Pozostałości założenia folwarcznego, pocz. XX w. | Aniołka I |
| 14. | Zespół dworski, pocz. XX w. | Aniołka II |
| 15. | Zagroda kordonu granicznego /?/, nr 34, ob. zakład weterynarii, k. XIX w. | Granice |
| 16. | Kapliczka przydrożna z figurą św. Jana Nepomucena, k. XIX w. |  |
| 17. | Szkoła, mur., k. XIX w. | Ignacówka I |
| 18. | Szkolny budynek gospodarczy, mur.-drew., pocz. XX w. |  |
| 19. | Kapliczka przydrożna, mur., ok. 1900 r. |  |
| 20. | Zabudowa zagrodowa, przełom XIX i XX w. | Ignacówka III |
| 21. | Zespół folwarczny, przełom XIX i XX w. | Jelenia Głowa |
| 22. | Szkoła, mur., ok. 1910 r. | Kuźnica Trzcińska |
| 23. | Młyn wodny, mur., nr 18/18a, ob. mieszkania i magazyn, mur., ok. 1910 r. |  |
| 24. | Kapliczka, mur. ok. 1910 r. |  |
| 25. | Zespół kościelno-cmentarny - kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP , XVII-XIX w. | Laski |
| 26. | Założenie pałacowe, przełom XIX i XX w. |  |
| 27. | Szkoła podstawowa, mur., 1815 r., rozbudowana w 1912 r. ul. Szkolna |  |
| 28. | Budynek z 1877 r. – Plebania ewangielicka , obecnie biblioteka |  |
| 29. | Budynek dworca PKP, mur., ok. 1912 r. |  |
| 30. | Zespół folwarczny, przełom XIX i XX w. |  |
| 31. | Budynek poklasztorny – Gorzelnia - XVIII |  |
| 32. | XIX w. Plebania ewangelicka , ul. Kępińska 16 (1877 r.) |  |
| 33. | Kościół murowany poewangielicki z 1879 r. XIX w. |  |
| 34. | Szkoła poewangielicka z 1882 r. |  |
| 35. | Szkoła – budynek z 1912 r. |  |
| 36. | Leśniczówka, mur., pocz. XX w. |  |
| 37. | Nowa kaplica p.w. Św. Antoniego Padewskiego, mur., 1976 r. | Piotrówka |
| 38. | Dawny zajazd, nr 21, mur., po 1900 r. |  |
| 39. | Zespół pałacowy, k. XIX w. | Pomiany |
| 40. | Kapliczka, mur., pocz. XX w, |  |
| 41. | Figura przydrożna, Chrystus z Sercem Gorejącym, lata 30 XX w. |  |
| 42. | Zespół dworski, przełom XIX i XX w. | Siemionka |
| 43. | Dwojak, mur., pocz. XX w. |  |
| 44. | Czworak, mur., pocz. XX w. |  |
| 45. | Szkoła podstawowa, mur., 1890 r. | Smardze |
| 46. | Budynek leśnictwa, mur., pocz. XX w. |  |
| 47. | Zespół dworski, k. XIX w. | Teklin |
| 48. | Czworak, nr 2, mur.,4 ćw. XIX w, |  |
| 49. | Kościół filialny, p.w. NMP Nieustającej Pomocy, murowany, neogotycki;1894 r. | Wodziczna |
| 50. | Dawna szkoła podstawowa, mur.,1889 r. |  |
| 51. | Szkolny bud. gospodarczy, mur./szach., k. XIX w. |  |
| 52. | Szkoła podstawowa, nr 55, mur., ok. 1910 r. |  |

Źródło: Opracowanie na podstawie Studium uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica

Na terenie gminy Trzcinica – zwłaszcza w okolicach wsi Laski i Smardze – znajdują się również odkrycia o wartości archeologicznej, pochodzące z epoki brązu, okresu kultury łużyckiej, epoki żelaza, okresu kultury przeworskiej, z wczesnego i późnego średniowiecza oraz stanowiska nowożytne. Jednym z najciekawszych odkryć archeologicznych jest największe w Wielkopolsce cmentarzysko ciałopalne ludów kultury łużyckiej, grupy górnośląsko-małopolskiej, z V okresu epoki brązu i początku epoki żelaza (VII w p.n.e). Znajduje się ono w okolicach Lasek i liczy 1.812 pochówków ciałopalnych oraz około 9 tys. zabytków archeologicznych. Umieszczono tam pamiątkowy głaz wraz z tablicą informacyjną. Ponadto na terenie Trzcinicy zlokalizowane jest, wpisane do rejestru zabytków, stanowisko z czasów nowożytnych. Jest nim tzw. kopiec św. Wawrzyńca.

Gmina Trzcinica przygotowała projekt „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008 – 2011 Gminy Trzcinica” który został przekazany do konsultacji Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Gmina Trzcinica przygotowała Plany Odnowy Miejscowości Laski, Piotrówka, Trzcinica i Wodziczna w celu ubiegania się o środki na remont obiektów pełniących funkcje kulturalne w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Identyfikacja problemów

Gmina posiada pewne braki i problemy. Do głównych zaliczyć można:

- zły stan techniczny dróg,

- duży udział gleb o niskiej bonitacji,

- niski stopień zalesienia,

- gleby ubogie w magnez i potas,

- mała ilość zbiorników wodnych,

- brak sieci gazyfikacyjnej,

- mała ilość skanalizowanych gospodarstw domowych,

- nieszczelność zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”.

## 2.5. Gospodarka

Gmina Trzcinica jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest tutaj uprawa zbóż oraz chów bydła i hodowla trzody chlewnej. W przypadku upraw zbożowych dominuje uprawa żyta, pszenżyta, owsa i pszenicy, w mniejszym stopniu jęczmienia. Natomiast wśród roślin przemysłowych zdecydowanie przeważa uprawa ziemniaków, rzadziej buraków cukrowych i rzepaku. Ponadto, na obszarze Gminy prowadzona jest działalność z zakresu produkcji zwierzęcej, choć w ostatnich latach zauważa się zmniejszenie ilości pogłowia bydła oraz trzody chlewnej.

Dominacja rolnictwa sprawia, że dochody z produkcji rolnej stanowią w wielu przypadkach podstawowe źródło utrzymania mieszkańców Gminy. Następuje stopniowy i stały odpływ czynnych zawodowo mieszkańców do innych branż zwłaszcza związanych z przemysłem meblarskim. Część z nich dojeżdża do pracy do pobliskich miejscowości (Mroczeń, Baranów, Kępno), natomiast część znajduje zatrudnienie na miejscu. Z danych systemu REGON wynika, że w rozpatrywanym okresie liczba podmiotów gospodarczych w Gminie systematycznie wzrastała i w 2006 r. była o prawie 7% wyższa niż w 2002 r. Dominującym sektorem własności, w którym działają podmioty w gminie Trzcinica jest sektor prywatny, choć należy zauważyć, że w ostatnich latach zwiększyło się znaczenie sektora publicznego.

Wykres 2.8. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Trzcinica

Źródło: Statystyka Publiczna, GUS 2007

W 1995 roku w Gminie istniało 189 podmiotów gospodarczych, według danych GUS, w 2006 roku odnotowano ich 280, oznacza to prawie 50% wzrost. Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2006 roku należała do sektora prywatnego (96% wg rejestru REGON), osoby fizyczne prowadziły 83% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Bardzo słabo na tle średniej dla powiatu, województwa i kraju wygląda liczba podmiotów gospodarczych przypadająca na 1.000 mieszkańców. Sytuację tę obrazuje Wykres 2.9.

Wykres 2.9. Liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców (rejestr REGON)

Źródło: Statystyka Publiczna, GUS 2007

Dynamika omawianego wskaźnika w gminie Trzcinica zmieniała się nieznacznie na przestrzeni lat, co ma związek ze zmieniającą się liczbą ludności w Gminie, w szczególności stosunkowo dużą skalą migracji. Kolejny wykres przedstawia zmiany w zakresie liczby podmiotów gospodarczych, przypadających na 1.000 mieszkańców w ostatnich 5 latach.

Wykres 2.10. Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie, przypadająca na 1000 mieszkańców (rejestr REGON) w latach 2002-2006

Źródło: Dane GUS (rejestr REGON)

Strukturę branżową podmiotów gospodarczych przedstawia Wykres 2.11.

Wykres 2.11. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych (ewidencja Gminy)

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Zgodnie z danymi, uzyskanymi w ewidencji Gminy, uwagę zwraca bardzo mały udział podmiotów, związanych z rolnictwem. Pomimo tego, że struktura posiadanych gruntów wskazuje na rolniczy charakter Gminy, przetwórstwo rolnicze i agrobiznes odgrywają marginalną rolę w strukturze gospodarczej Gminy. Najwięcej, bo aż 45,8% podmiotów gospodarczych zajmuje się handlem, handlem detalicznym i naprawami.

W 2006 roku zewidencjonowano na terenie Gminy 574 gospodarstwa rolne, które gospodarowały na 5.412 ha gruntów. Strukturę gospodarstw według wielkości oraz według zajmowanego areału przedstawiają Wykresy 2.12 i 2.13.

Z ogólnej liczby gospodarstw - 53,8%, to gospodarstwa małe, gospodarujące na obszarach do 5 ha. Gospodarstwa silne (powyżej 5 ha) stanowią 46,1% ogólnej liczby gospodarstw, ale gospodarują na blisko 4.522 ha powierzchni. Należy się spodziewać, że w przyszłości, to głównie duże gospodarstwa będą mieć charakter rynkowy i przynosić będą dochód ich właścicielom umożliwiający odpowiednią skalę inwestycji, natomiast małe gospodarstwa spełniać będą rolę samozaopatrzeniową. Właściciele takich gospodarstw z pewnością będą także musieli znaleźć dodatkowe źródła dochodów, aby zapewnić sobie właściwy i pożądany poziom konsumpcji.

Wykres 2.12. Liczba gospodarstw według wielkości

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Wykres 2.13. Struktura gospodarstw (jako suma areałów w poszczególnych kategoriach)

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Według danych Urzędu Gminy, rolnictwo skoncentrowane jest głównie na uprawach zbożowych (blisko 74% całości upraw), przy czym największy areał zajmuje żyto (ponad 25%). Szczegółową strukturę przedstawia Wykres 2.14.

Wykres 2.14. Struktura upraw w Gminie w 2007 roku

Źródło: Dane Urzędu Gminy

W hodowli pewne znaczenie ma chów trzody chlewnej. Podstawowe dane za rok 2006 przedstawia Tabela 2.6.

Tabela 2.6. Hodowla w gminie Trzcinica w 2007 roku

| Wyszczególnienie | Sztuki |
| --- | --- |
| Bydło | 1.200 |
| w tym krowy | 485 |
| Trzoda chlewna | 9.999 |
| w tym lochy | 907 |
| Drób | 2.000 |
| Kury | 19.500 |
| w tym nioski | 19.000 |
| Gęsi | 30 |
| Kaczki | 450 |
| Indyki | 80 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Główni pracodawcy

Wykaz większych przedsiębiorstw zawiera Tabela 2.7.

Tabela 2.7. Większe przedsiębiorstwa na terenie Gminy

| L.P. | FIRMA | ADRES |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Ab – Arko” Zakład Stolarski A Bryja | ul. Młyńska 1, Trzcinica |
| 2. | „Akwarol” Gorzelnia | ul. Spółdzielcze 3/1, Laski |
| 3. | „Akwarol” S.C. ZPH | ul. Spółdzielcze 22, Laski |
| 4. | „Albercik” Firma Usługo Informatyczne | ul. ks. Stoińskiego 1, Laski |
| 5. | „Atma” ZPUH | ul. Szkolna 1, Trzcinica |
| 6. | „Centrum” FPHU | ul. Kwiatowa 13, Trzcinica |
| 7. | STACJA PALIW - FIĄCEK | ul. Boczna 1, Trzcinica |
| 8. | „Kadamo” PPHU | ul. Kolejowa 2, Trzcinica |
| 9. | „Karso” FW | ul. Lipowa 6/1, Trzcinica |
| 10. | „Maja” Zakład Cukierniczy | ul. Pocztowa 10, Trzcinica |
| 11. | „Margos” FU | ul. Lipowa 1, Laski |
| 12. | „Mar-Pol” ZPHU Export - Import | Smardze 28, Trzcinica |
| 13. | „Network” PPHU | ul. Jana Pawła II 71, Trzcinica |
| 15. | „Sked” PHU | ul. Kościelna 1, Trzcinica |
| 16. | Ferma Lisów | Laski |
| 17. | Gospodarstwo Rolne Siemionka | Siemionka |
| 18. | Leśny Ośrodek Naukowo-Edukacyjny Akademii Rolniczej w Poznaniu | Nowa Wieś |
| 19. | Murarstwo – Tynkarstwo M Żłobiński | Smardze |
| 20. | Piekarnia – Cukiernia Sklep Spożywczo - Przemysłowy | Wodziczna 75, Trzcinica |
| 21. | Spółdzielczy Bank Ludowy | ul. Jana Pawła II 47b, Trzcinica |
| 22. | Spółdzielnia Mieszkaniowo - Administracyjna | ul. Spółdzielcze 24, Laski |
| 23. | Stolarstwo, Produkcja Mebli | Granice 24 |
| 24. | Tartak Siemianice | Laski |
| 25. | Zakład Mechaniki Pojazdowej i Blacharstwa | Kuźnica Trzcińska 12a |
| 26. | Zakład Stolarski | ul. Jana Pawła II 4, Trzcinica |
| 27. | Zakład Stolarski | ul. Jana Pawła II 6, Trzcinica |
| 28. | Zakład Stolarski | Kuźnica Trzcińska 1 |
| 29. | Zakład Stolarsko - Tapicerski | Kuźnica Trzcińska 39a 63-620 Trzcinica, |
| 30. | „JanMar Centrum” Zakład Produkcji Opakowań | ul. Jana Pawła II 2 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Identyfikacja problemów

Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne słabości Gminy to:

- rozdrobnienie gospodarstw rolnych,

- niski udział podmiotów związanych z przetwórstwem rolnym

- monofunkcyjna gospodarka

- mała liczba podmiotów gospodarczych.

## 2.6. Sfera społeczna

Według danych ewidencji Gminy, liczba ludności w roku 2006 wyniosła 4.760 osób, w tym 2.405 kobiet i 2.355 mężczyzn. Na 100 mężczyzn przypadało 102,3 kobiet.

Liczba ludności w latach 2002-2007 ulegała wahaniom, najniższy poziom osiągając w 2005 roku, co przedstawia Wykres 2.15.

Wykres 2.15. Liczba ludności Gminy Trzcinica w latach 2002-2007

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Na zmiany liczby ludności wpływ miał dodatni przyrost naturalny (w Polsce w ostatnich kilku latach można był zaobserwować ujemne saldo przyrostu, dopiero w 2006 roku odnotowano większą liczbę urodzeń niż zgonów) oraz ujemne saldo migracji. W 2006 roku w Gminie urodziło się 58 osób, zmarło 46 osób, co dało wskaźnik przyrostu naturalnego w wysokości 5,6. Jednocześnie wystąpiło ujemne saldo migracji. W latach 2002-2005 saldo to wynosiło około 20 osób, by w ostatnim analizowanym okresie spaść do -1. Na poziom migracji wpływ ma szereg czynników, między innymi stopień zagospodarowania gospodarczego terenu i możliwość znalezienia pracy, atrakcyjność środowisko-krajobrazowa, trendy i mody społeczne. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.16.

Wykres 2.16. Saldo migracji i przyrost naturalny w latach 2002-2007

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Dokładne dane dotyczące struktury ludności Gminy przedstawia kolejne zestawienie.

Tabela 2.8. Ludność Gminy Trzcinica w latach 1999-2007

| Wyszczególnienie | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkańcy ogółem w tym kobiety mężczyźni | 4.733 2.399 2.334 | 4.748 2.403 2.345 | 4.727 2.384 2.343 | 4.718 2.375 2.343 | 4.730 2.369 2.361 | 4.713 2.347 2.366 | 4.689 2.337 2.352 | 4.699 2.343 2.356 | 4.798 2.424 2.374 |
| Wiek przedprodukcyjny kobiety mężczyźni | 1.089 545 544 | 1.068 535 533 | 1.015 505 510 | 3981 476 505 | 953 449 504 | 932 431 501 | 878 411 467 | 1.094 507 587 | 1.168 560 608 |
| Wiek produkcyjny kobiety mężczyźni | 2.927 1.372 1.555 | 2.961 1.389 1.572 | 3.008 1.410 1.598 | 3.039 1.436 51.603 | 3.067 1.449 1.618 | 3.072 1.447 1.625 | 3.096 1.455 1.641 | 2.886 1.355 1.531 | 2.964 1.407 1.557 |
| Wiek poprodukcyjny kobiety mężczyźni | 717 482 235 | 719 479 240 | 704 469 235 | 698 463 235 | 710 471 239 | 709 469 240 | 715 471 244 | 719 481 238 | 666 459 207 |

Źródło: Statystyka Publiczna (GUS 2007)

Nieco inne dane, dotyczące struktury ludności

według jej aktywności zawodowej, przedstawia Urząd Gminy. Różnice obrazują Wykresy 2.17. i 2.18.

Wykres 2.17. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie nominalne)

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Wykres 2.18. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie relatywne)

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Struktura aktywności ekonomicznej ludności jest stosunkowo korzystna – Gmina charakteryzuje się dużą liczbą osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym (obie wartości powyżej średniej krajowej), jak również niską liczbą osób w wieku poprodukcyjnym (średnia krajowa w 2006 roku to 15,7%). Zauważyć należy, że w 1999 roku wskaźniki te były korzystniejsze, ale podobnie były korzystniejsze dla całego kraju (np. liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym dla kraju to blisko 30%).

Bezrobocie w Gminie należy do najniższych w kraju. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy stopa bezrobocia w 2006 roku wyniosła niecałe 4%, podczas gdy średnia dla kraju w grudniu 2006 roku to 14,9%. Niska stopa bezrobocia charakterystyczna jest dla całego powiatu kępińskiego, na koniec lutego 2007 roku wyniosła zaledwie 5,2%! Wykres 2.29 przedstawia kształtowanie się tego wskaźnika na tle kraju i województwa (dane na koniec lutego 2007 roku).

Wykres 2.19. Bezrobocie powiatu i Gminy na tle kraju i województwa (wrzesień 2007)

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

Na przestrzeni badanych lat zauważa się drobne wahania w strukturze bezrobocia. Najwięcej osób bez pracy było w roku 2003, przy czym 54% ogółu bezrobotnych to kobiety. Na koniec lutego bieżącego roku, liczba kobiet niepracujących wzrosła do 80% ogółu bezrobotnych. Zmiany stopy bezrobocia i zatrudnienia w Gminie przedstawia Tabela 2.9. oraz Wykres 2.20.

Tabela 2.9. Dane o zatrudnieniu i bezrobociu na terenie Gminy w latach 2002-2007

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracujący ogółem w tym kobiety męźczyźni | 360 179 181 | 330 163 167 | 329 160 169 | 371 153 218 | 383 165 218 | 406 173 220 |
| Liczba bezrobotnych w tym kobiety męźczyźni | 243 136 107 | 246 134 112. | 153 110 43 | 164 118 46 | 107 86 21 | 60 48 12 |

Źródło: Polska Statystyka Publiczna GUS 2007

Wykres 2.20. Liczba osób bezrobotnych w Gminie w latach 2002-2007

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Spośród ogółu bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne i młode do 25 roku życia. Około 90% - to osoby bez prawa do zasiłku. Jest to zjawisko bardzo niepokojące. Ilość osób pozostających bez pracy z podziałem na grupy przedstawia Wykres 2.21

Wykres 2.21.Liczba osób bezrobotnych z podziałem na grupy w Gminie w roku 2007

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

Grupy społeczne wymagające wsparcia

Działalnością z zakresu pomocy społecznej w Gminie Trzcinica zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS jest jednostką budżetową gminy Trzcinica, obszarem działania obejmuje 8 sołectw.

Struktura organizacyjna GOPS:

- Kierownik – 1.

- Pracownicy socjalni – 2.

- Księgowa – 1.

- St. Inspektor ds. rodzinnych – 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach, odpowiadających godności człowieka. Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej winny doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Sądem (kuratorzy społeczni i zawodowi), Prokuraturą, pedagogami szkolnymi, Komisariatem Policji, warsztatami terapii zajęciowej, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Caritasem. Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, stwierdzającego sytuację materialną, rodzinną, finansową i życiową osób i rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania, wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

W ramach zadań zleconych udzielane są następujące formy pomocy:

- zasiłek stały przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, które z pomocy społecznej pobierają zasiłek stały.

W ramach zadań własnych udzielane są następujące formy pomocy:

- zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy i są dofinansowane z budżetu państwa,

- zasiłek celowy przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu,

- specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe,

- zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego,

- dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Wieloletniego: Pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

- Ośrodek Pomocy Społeczne kieruje i umieszcza w Domu Pomocy Społecznej osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Za pobyt mieszkańca w DPS płaci ośrodek pomocy z zadań własnych.

Do świadczeń niepieniężnych realizowanych przez GOPS należy:

- praca socjalna - świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym; prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności; praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny,

- poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,

- interwencja kryzysowa – to działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu; celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

- sprawienie pogrzebu,

- bilet kredytowany,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społecznego,

- pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

- schronienie,

- posiłek,

- niezbędne ubrania,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

- mieszkania chronione,

- szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

Każda forma pomocy udzielana jest po ustaleniu kryterium dochodowego rodziny, która złoży wniosek o pomoc, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Pomoc społeczna przysługuje, o ile miesięczny dochód netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku nie przekroczy kryterium dochodowego, ustalonego przepisami ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności, powodujących trudną sytuację, tj.: choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, klęski żywiołowej i ekologicznej, potrzeby ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Plan budżetu ośrodka pomocy społecznej na 2006 rok wynosił 2.271.130 zł, z czego wykonano 2.170.998,36 zł, przy czym na zadania zlecone wydatkowano 1.721.726,86 zł. a na zadania własne Gminy kwotę 475.910 zł. Na świadczenia rodzinne dla 623 rodzin, w 2006 roku, wydano 1.376.038 zł. Dokładne dane zawiera Tabela 2.10

Tabela 2.10. Rodzaje i kwoty św. rodzinnych przyznanych przez opiekę społeczną w 2006 i 2007 r.

| Rodzaj świadczenia | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
|  | Kwota w zł | Kwota w zł |
| 1. Zasiłki rodzinne | 531.347 | 646.932 |
| 2. Świadczenia pielęgnacyjne | 49.152 | 50.204 |
| 3. Zasiłki pielęgnacyjne | 119.403 | 135.864 |
| 4. Dodatki do zasiłków z tytułu: |  |  |
| urodzenia dziecka | 51.000 | 40.000 |
| opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego | 123.413 | 155.734 |
| samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych | 9.133 | 1.600 |
| samotnego wychowywania dziecka | 51.980 | 43.840 |
| kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 24.210 | 26.220 |
| rozpoczęcia roku szkolnego | 68.380 | 59.600 |
| podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | 84.830 | 89.840 |
| wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 111.110 | 123.920 |
| 5. Zaliczki alimentacyjne | 44.035 | 47.355 |
| 6. Jednorazowa zapomoga - tzw. „becikowe” | 61.000 | 45.000 |

Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych Gminie, zostały zamieszczone w Tabeli 2.11

.

Tabela 2.11. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Gminie w 2007 roku

|  | Formy pomocy | Liczba rodzin | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasiłki stałe | 10 | 114 | 44.683 |
| 2 | Zasiłki celowe | 105 | 169 | 66.181 |
| 3. | Zasiłki okresowe | 12 | 59 | 16.043 |
| 4 | Dożywianie | 68 | 13.571 | 31.020 |
| 5 | Zdarzenie losowe | 4 | 4 | 2.500 |
| 6 | Usługi opiekuńcze | 6 | 3.404 | 26.424 |
| 7 | Odpłatność za DPS | 6 | 40 | 50.636 |

Źródło: Dane GOPS Trzcinica

W ramach zadań zleconych, w 2006 roku, 56% środków przeznaczono na zasiłki celowe, resztę stanowiły zasiłki stałe.

W ramach swojej działalności w celu rozwiązywania problemów rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Powiatowym Urzędem Pracy,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowym Sądem (kuratorzy społeczni i zawodowi),

- Prokuraturą,

- pedagogami szkolnymi,

- Komisariatem Policji,

- warsztatami terapii zajęciowej,

- Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej,

- organizacjami pozarządowymi,

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Caritasem.

Przestępczość

Ważnym czynnikiem, wpływającym na jakość życia mieszkańców, jest poziom bezpieczeństwa w Gminie. Na jej terenie działa Posterunek Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach. Swoim zasięgiem obejmuje on nie tylko obszar gminy Trzcinica, ale również gmin: Łęka Opatowska i Rychtal. Mimo że nie prowadzono szczegółowych badań w tym zakresie, stan bezpieczeństwa w gminie Trzcinica jest postrzegany przez jej mieszkańców jako dobry. W 2006 roku Policja zanotowała 46 incydentów, związanych z aktami przestępczymi. To mniej niż w poprzednich latach. Dokładne dane przedstawia Tabela 2.12

Tabela 2.12. Przestępczość w Gminie Trzcinica w latach 2002-2006

| Wyszczególnienie | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kradzieże | 4 | 5 | 4 | 5 | - |
| Kradzieże z włamaniem | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Przestępstwa przeciwko życiu | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Znęcanie się nad rodziną | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Uchylanie się od płacenia alimentów | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Wykroczenia drogowe | 12 | 14 | 22 | 18 | 20 |
| Podejmowane interwencje domowe | 15 | 12 | 16 | 10 | 11 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Strukturę przestępczości w Gminie w roku 2006 przedstawia Wykres 2.20. Wynika z niego, że najczęściej występują wykroczenia drogowe, ważną grupę stanowią interwencje domowe, nie odnotowano natomiast kradzieży.

Wykres 2.22. Przestępczość w Gminie w 2006 roku

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Oświata

O jakości życia mieszkańców Gminy w znacznym stopniu decyduje dostępność do różnego rodzaju usług społecznych, m.in. z zakresu: oświaty, kultury, ochrony zdrowia. Placówki oświaty, działające na terenie Gminy Trzcinica, funkcjonują w formie zespołów szkół. Należą do nich: Zespół Szkół w Laskach (przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa oraz gimnazjum), Zespół Szkół w Trzcinicy (przedszkole samorządowe, szkoła podstawowa oraz gimnazjum). Od 1.09.2007 r. obowiązuje nowa struktura organizacyjna dla obu zespołów ,każdy z nich obejmuje  przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Trzcinica, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Podstawowe informacje o przedszkolach zawiera Tabela 2.13.

Tabela 2.13. Podstawowe informacje o przedszkolach

| Wyszczególnienie | Trzcinica | Laski |
| --- | --- | --- |
| Liczba miejsc | 70 | 50 |
| Liczba uczęszczających dzieci | 70 | 45 |
| Liczba oddziałów | 3 | 2 |
| Średnia liczba dzieci na 1 oddział | 23,3 | 22,5 |
| Liczba etatów przelicz. dydaktycznych | 4,44 | 3,13 |
| Średnia liczba dzieci w przedszkolu na 1 nauczyciela (1 etat przeliczeniowy) | 15,8 | 14,4 |
| Liczba etatów przeliczeniowych pracowników administracji i obsługi | 3 | 3,5 |
| Wydatki z budżetu przedszkola ogółem (w zł) wg stanu na 31.XII.2007r. | 320.793,11 | 262.667,57 |
| Koszt utrzymania jednego dziecka | 4.582,76 | 5.837,06 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Wykres 2.21. przedstawia z kolei średnią liczbę dzieci na 1 etat nauczycielski oraz średni koszt utrzymania 1 przedszkolaka. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu średnio wynosi 5.073,57 zł, przy czym w przypadku technicznej możliwości przyjęcia większej liczby dzieci w Przedszkolu w Trzcinicy byłby jeszcze niższy. W celu poprawy bazy przedszkolnej Gminy Trzcinica planowana jest budowa nowej placówki w m. Trzcinica, co rozwiąże problemy mieszkańców z około 2/3 terenu Gminy.

Wykres 2.23. Liczba dzieci w przedszkolu na jednego nauczyciela a koszt utrzymania jednego przedszkolaka

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Liczba uczniów szkół podstawowych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008 wyniosła 360, a gimnazjalistów rozpoczęło edukację 209. Szkoły podstawowe posiadają łącznie 18 oddziałów i 22 pomieszczeń do nauczania, gimnazja natomiast 8 oddziałów i 9 pomieszczeń. Szkoły wyposażone są w 40 komputerów w 2 pracowniach komputerowych (odnowionych w 2007 roku). Podstawowe dane, dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego przedstawia Tabela 2.14.

Tabela 2.14. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym

| Szkoły | SP Trzcinica | SP Laski | GIM Laski | GIM Trzcinica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba uczniów ogółem, stan w dniu 1.09.2007 | 217 | 143 | 87 | 122 |
| Liczba zmian | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba nauczycieli dydakt. w etatach przeliczen. (wraz z nauczycielami w oddziałach "0" | 20,4 | 12,7 | 8,2 | 10,2 |
| Liczba oddziałów | 11 | 7 | 3 | 5 |
| Liczba pomieszczeń do nauczania | 11 | 7 | 3 | 5 |
| w tym: pracownie przedmiotowe | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wydatki z budżetu szkoły ogółem (w zł wg stanu na 30.12.2007 r.) | 1.168.461,01 | 882.740,54 | 910.491 |
| Liczba uczniów na 1 etat przelicz. | 10,6 | 11,3 | 10,6 | 12 |
| Liczba uczniów na oddział | 19,7 | 20,4 | 29 | 24,4 |
| Liczba uczniów na izbę | 19,7 | 20,4 | 29 | 24,4 |
| Koszt utrzymania 1 ucznia (stan na 31.12.2007) | 5.384,61 | 6.173,01 | 4.356,42 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Sytuację lokalową przedstawia Wykres 2.22.

Wykres 2.24. Sytuacja lokalowa szkół w Gminie

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Najlepsze warunki lokalowe istnieją w Zespole Szkół w Trzcinicy, chociaż warunki lokalowe w Zespole Szkół Laskach są stale poprawiane i nie odbiegają od standardu. Szkoły podstawowe mają porównywalne koszty, najniższe koszty generuje gimnazjum. Przedstawia to Wykres 2.23.

Wykres 2.25. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Według planów gminnych, na dzień 1.IX.2008r. Zespół Szkół w Laskach posiadać będzie 12 oddziałów z łączną liczbą 251 dzieci i uczniów ( średnia liczebność w oddziałach przedszkolnych 22, szkoły podstawowej 22 a gimnazjum 28) mający do dyspozycji 14 pomieszczeń dydaktycznych w tym salę gimnastyczną i pracownię komputerową, jedno z pomieszczeń dydaktycznych przekształcono na bibliotekę wraz z czytelnią.

Zespół Szkół w Trzcinicy posiadać będzie 19 oddziałów z łączną liczbą 396 dzieci i uczniów (średnia liczebność w oddziałach przedszkolnych 23, szkoły podstawowej 19, gimnazjum 23) mający do dyspozycji 20 pomieszczeń dydaktycznych w tym salę gimnastyczną i pracownię komputerową.

Kultura

Inicjatorami życia kulturalnego w Gminie Trzcinica są głównie szkoły, Gminna Biblioteka Publiczna oraz stowarzyszenia i organizacje, działające na terenie Gminy przy współudziale Urzędu Gminy. Na terenie Gminy działają dwa Ludowe Zespoły Sportowe - w Laskach i w Trzcinicy. Działalność tych zespołów polega na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych i udział w zawodach sportowych w piłce nożnej i piłce siatkowej. Organizują również festyny oraz turnieje dla młodzieży i mieszkańców Gminy.

Stowarzyszenie - Towarzystwo Przyjaciół Lasek „LUKUS” zajmuje się działalnością kulturalną i historyczną w Gminie. Organizuje różne konkursy, wystawy historyczne i plenery malarskie. W lipcu 2007 roku odbyła się wycieczka śladami historii po gminie Trzcinica. Dwa koła Związku Emerytów i Rencistów w Laskach i w Trzcinicy organizują dla swoich członków i mieszkańców Gminy spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, spotkania biesiadne, jak również wycieczki. Stałymi imprezami kulturalnymi w Gminie są dożynki gminne, organizowane corocznie przez inną wieś sołecką. W czerwcu każdego roku odbywa się turniej tańca dzieci i młodzieży przy współudziale Zespołu Szkół w Laskach i Starostwa Powiatowego w Kępnie. Każdego roku organizowane są spotkania opłatkowe, śniadania wielkanocne oraz spotkania dla seniorów przy współudziale Kół Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców Gminy.

Gmina również uczestniczy w imprezach kulturalnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, takich jak: dożynki powiatowe, turnieje wsi oraz wystawy promujące Gminę na pożegnanie lata.

Na terenie Gminy działalność prowadzi Fundacja Wrota Wielkopolski. W bieżącym roku w ramach działalności Fundacji odbędą się następujące imprezy:

- Festyn - „Rodzinnie – Sportowo - Bezalkoholowo”,

- Turniej Wsi Wielkopolskiej,

- Konkurs historyczny, plastyczny oraz fotograficzny pt. :Poznajemy swój region”,

- Wspólne planowanie - wykonanie koncepcji dokumentacji na budowę placów zabaw,

- Festyn gminny „Poznajmy swoich sąsiadów i partnerów” - kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla regionu - „Wigilia u Wrót Wielkopolski”.

Bardzo dużą aktywnością na terenie gminy Trzcinica wykazują się Koła Gospodyń Wiejskich. Członkinie KGW wybrane zostały radnymi do Rady Gminy, aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w swoich miejscowościach oraz w pracy społecznej na rzecz Gminy. Koła te zajmują się m.in.: rozprowadzaniem piskląt wśród swoich członkiń, organizowaniem spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, i Dnia Kobiet. Organizują spotkania dla seniorów oraz spotkania z władzami Gminy i powiatu.

Planowanie jest przystąpienie o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” i zrealizowanie Projektu „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje: kulturalne, sportowe, i rekreacyjne” w odniesieniu do Domów Ludowych i obiektów sportowych.

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy pełni zadania centrali gminnej sieci bibliotek publicznych. Służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oświatowych i informacyjnych gminy Trzcinica oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

- organizowanie czytelnictwa i udostępnienie księgozbioru ludziom chorym: niepełnosprawnym,

- pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gmin.

Działalność na terenie Gminy prowadzi się w dwóch placówkach bibliotecznych:

1. Siedzibie GBP Trzcinica.

2. Filii Bibliotecznej w Laskach.

Biblioteka stara się realizować cenne dla środowiska lokalnego przedsięwzięcia wzbogacające działalność kulturalną, edukacyjną i informacyjną, również w dziedzinie popularyzacji wiedzy o regionie. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju spotkania, wystawy, imprezy kulturalne (impreza cykliczna „Tydzień czytelnictwa w Gminie Trzcinica”, Dzień Pluszowego Misia, Urodziny Kubusia Puchatka, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, „Mikołajki z Mikołajkiem”, „Ferie z Biblioteką”, „Wakacje z Biblioteką”, „Spotkania z książką”, Powiatowe podsumowania kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”), wycieczki, jak również włączała się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Trzcinicy gościły również promując swoją twórczość Kalina Jerzykowska, Izabela Klebańska, Ewa Chotomska, Wanda Chotomska (spotkania autorskie były współorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu). Różne rocznice są okazją do organizowania wystaw jubileuszowych, a wystawy o charakterze regionalnym (m.in. “Gmina Trzcinica w wydawnictwach”, “Śladami zabytków Gminy Trzcinica”, “Szlaki turystyczne Gminy Trzcinica”), ukazały w znakomity sposób historię regionu i jego najwybitniejszych przedstawicieli, wprowadziły w świat tradycji miejscowości i należących do niej wartości.

Organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy konferencje i warsztaty m. in. Z zakresu biblioterapii dziecięcej, zagrożeń dzieci i młodzieży, potrzeb emocjonalnych dzieci, szczególnie ukierunkowane były na rzecz Czytelników Dorosłych: rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców. Tak więc biblioteka wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa, nie tylko na szczeblu gminnym, ale również powiatowym.

Dużą nadzieję na poprawienie bazy informacyjnej bibliotek przyniósł program IKONKA. Dzięki temu programowi w trzcinickiej bibliotece, czytelnicy mogą korzystać z bezpłatnie z Internetu i pakietu Office (jest to jedyne miejsce na ternie gminy, z publicznym punktem dostępu do Internetu). Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy opracowuje zbiory biblioteczne w programie bibliotecznym SOWA.

Poniżej, w Tabeli 2.15., przedstawiono dane, dotyczące posiadanych woluminów, wydatków oraz czytelnictwa. Znaczna poprawa w zakupie książek nastąpiła w od 2001 r., kiedy to biblioteki zaczęło wspierać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tabela 2.15. Dane dotyczące bibliotek w latach 2000-2007

| Biblioteka publiczna | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba pracowników | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
| Liczba woluminów ogółem | 18.957 | 18.992 | 19.138 | 18.953 | 19.109 | 18.861 | 18.813 | 18.661 |
| Liczba woluminów pozyskanych | 196 | 224 | 359 | 197 | 300 | 444 | 590 | 514 |
| Liczba czytelników | 807 | 785 | 812 | 801 | 792 | 711 | 767 | 746 |
| Liczba wypożyczeń | 12.518 | 11.611 | 12.039 | 11.614 | 11.445 | 10.605 | 10.288 | 11.345 |
| Suma wydatków rocznie | 62.000 | 67.480 | 71.292 | 77.660 | 89.468 | 107.900 | 119.376 | 127.013 |
| Zakup książek w zł. | 2.143 | 3.327 | 4.770 | 3.694 | 4.816 | 10.144 | 9.584 | 10.016 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy

Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” i zrealizowanie projektu: „Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje: kulturalne, sportowe i rekreacyjne” w odniesieniu do budynków bibliotek.

Straż Pożarna

(na podstawie sprawozdania Zarządu Gminnego Związku OSP RP)

Na terenie gminy Trzcinica funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 6 typu „M” i 2 typu „S”. Jednostka OSP Trzcinica znajduje się również w Krajowym Systemie Ratownictwa. Ogólna liczba członków na terenie Gminy liczy 420 strażaków, z 6 drużynami młodzieżowymi. Jednostki posiadają ogółem 6 samochodów pożarniczych: 4 lekkie i 2 średnie. Obecnie OSP Trzcinica otrzymała nowy przydział na samochód pożarniczy. Ponadto jednostki OSP Laski i Trzcinica posiadają zestawy ratownictwa drogowego, motopompy Niagara, piły do cięcia metalu i betonu, aparaty tlenowe, OSP Trzcinica posiada agregat prądotwórczy. W roku 2007 OSP Trzcinica 12 razy brała udział w gaszeniu pożarów; w tym 3 poza terenem Gminy. Ponadto 25 razy brała udział w likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym 6 wypadków (1 poza terenem gminy) i 19 innych zdarzeń ( usuwanie powalonych drzew, zabezpieczanie linii energetycznych, linii gazociągowej itp.).W roku 2007 OSP Laski zanotowała 19 zdarzeń, w tym 11 pożarów ( z tego 1 poza terenem gminy) i 8 likwidacji miejscowych zagrożeń (4 wypadki drogowe i 4 razy usuwanie powalonych drzew). Każda jednostka posiada Domy Strażaka wraz z garażami na wozy bojowe. W 2006 roku z budżetu Gminy na straże pożarne przekazano kwotę 72.267,51 zł natomiast w 2007 r. 206.935,83 zł, w tym 150.000 zł na zakup środków trwałych (dotacja na zakup samochodu strażackiego).

Identyfikacja problemów

Gmina Trzcinica stara się zaspokajać potrzeby mieszkańców na możliwie najwyższym poziomie. Nie wszystkie jednak problemy zostały w Gminie rozwiązane. Podstawowe braki i problemy, to:

- pogarszanie się struktury demograficznej,

- konieczność uzupełnienia profilaktyki zdrowotnej,

- gazyfikacja gminy,

- gospodarka wodno- ściekowa,

- problemy z segregacją odpadów komunalnych i ich utylizacją,

- stan dróg,

- stan infrastruktury komunalnej,

stan infrastruktury pełniącej funkcje: kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

# 3. ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

## 3.1. Lista zadań

Po dokonaniu diagnozy stanu Gminy, w trakcie spotkań Rady Gminy, wykorzystano także materiały wypracowane wcześniej w trakcie działań o których mowa wcześniej w niniejszym planie s.7, została wypracowana lista projektów do zrealizowania. Projekty mają na celu niwelację podstawowych problemów i przełamanie barier rozwojowych Gminy. Mieszczą się one w ramach szerszych programów, które można sprowadzić do:

- Dalsza rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego,

- Poprawa funkcjonowania układu drogowego,

- Rozwój infrastruktury społecznej.

## 3.2. Lista zadań według hierarchii ważności

Hierarchizację zadań, przyjętych do realizacji, przeprowadzono dla wszystkich zadań, realizowanych w latach 2007-2013, czyli w trwającej obecnie perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Pozostałe inwestycje, przewidziane do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej, nie zostały poddane jeszcze hierarchizacji, co nastąpi przy okazji aktualizacji niniejszego dokumentu. Zadania ujęte w budżecie są efektem wyboru, dokonanego na podstawie zgłaszanych do Urzędu propozycji, a także wypracowane w trakcie działań, o których mowa wcześniej, str. 7 niniejszego planu.

Selekcja zadań/inwestycji w Gminie Trzcinica odbywała się według trzech grup kryteriów syntetycznych, do których zaliczono: kryteria ogólne, kryteria szczegółowe oraz kryteria finansowe. Następnie kryteria syntetyczne podzielono na dziewięć kryteriów elementarnych (tzw. analitycznych), ułatwiających dokonanie oceny:

I grupa - „kryteria ogólne” - obejmuje cztery kryteria elementarne:

- Stan przygotowania zadania inwestycyjnego (jeśli zadanie rozpoczęte – faza, w jakiej proces inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień, pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.).

- Konieczność realizacji inwestycji, wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów, zobowiązań (podstawa prawna – ustawa, uchwała, rozporządzenie).

- Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest uzależniona od realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być realizowana po zakończeniu innych prac).

- Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju gminy/powiatu/województwa.

II grupa - „kryteria szczegółowe” - podzielona została na trzy kryteria elementarne:

- Korzyści z inwestycji:

- o charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba mieszkańców lub wielkość obszaru, jaki zamieszkują beneficjenci),

- o charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną, wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy),

- Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych i spełniania wymagań prawnych.

- Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia mieszkańców na temat pilności, konieczności realizacji zadania).

III grupa - „kryteria finansowe” - obejmuje dwa kryteria o charakterze elementarnym:

- Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, to z jakim stopniem pewności, czy istnieje możliwość współfinansowania i w jakim zakresie).

- Wpływ na budżet Gminy (wzrost dochodów i wydatków w związku z zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji; chodzi o bezpośredni wpływ na budżet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług, itp.).

Przy dokonywaniu oceny kierowano się niżej przedstawionymi zasadami punktacji poszczególnych zadań – nadawaniu im priorytetów kolejności realizacji:

- Ocena dokonywana jest w oparciu o przygotowane klucze analityczne ocen.

- Każdemu zadaniu są przyznawane punkty w zmiennej skali od 0 do 1/2/3, odrębnie w odniesieniu do każdego kryterium (porównaj arkusz oceny inwestycji).

- W celu wskazania priorytetów Gminy w ocenie inwestycji poszczególnym kryteriom przypisano zróżnicowane wagi, sumujące się do 100 (porównaj arkusz oceny inwestycji).

- Warunki, według których przyznaje się punkty, są odmienne dla każdej grupy kryteriów ze względu na różny charakter każdej z tych grup.

- Jeśli zadanie nie spełnia wymienionych kryteriów, przyznaje się mu 0 pkt.

Przyjęto następujące klucze analityczne (KA) do oceny kryteriów elementarnych:

- KA Stan przygotowania zadania:

  - zadanie kontynuowane (faza realizacji) – 2 pkt.

  - zadanie w fazie przygotowawczej (oznacza, że rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić w dowolnym z następnych lat) – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Konieczność realizacji zadania:

  - zadanie wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń lub z protokołów zebrań wiejskich - 2 pkt.

  - zadanie wynika z zobowiązań ustnych – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Powiązanie z innymi zadaniami:

  - inwestycja jest warunkiem realizacji innego ważnego zadania inwestycyjnego – 2 pkt.

  - inwestycja jest powiązana z realizacją innego wnioskowanego zadania – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Zgodność ze strategią/programem gospodarczym:

  - zadanie jest w pełni zgodne z najważniejszymi celami strategicznymi/programowymi – 2 pkt.

  - zadanie realizuje pozostałe cele strategiczne/programowe – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Korzyści z inwestycji:

  - korzyści odniosą nie tylko mieszkańcy jednej wsi lub inwestycja przyczynia się do eliminacji dotkliwego problemu gospodarczego – 2 pkt.

  - korzyści z inwestycji są znacznie mniejsze – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Wpływ na środowisko:

  - inwestycja eliminuje dotkliwy problem ekologiczny lub przyczynia się do wypełnienia wymagań prawnych – 2 pkt.

  - inwestycja niweluje negatywny wpływ na środowisko – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Poparcie społeczne:

  - inwestycja posiada poparcie większości mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 2 pkt.

  - inwestycję popiera mniejsza część mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- KA Źródła finansowania:

  - istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji; środki te pokrywają od 51% do 85% kosztów realizacji zadania – 3 pkt.

  - istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji; środki te pokrywają mniej niż 51% kosztów realizacji zadania – 2 pkt.

  - istnieje możliwość pozyskania kredytów preferencyjnych na finansowanie realizacji zadania (pod warunkiem, że nie ma możliwości otrzymania bezzwrotnych środków) – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

- Wpływ na budżet Gminy:

  - pozytywny wpływ na budżet (saldo dodatnie) – 2 pkt.

  - wpływ zrównoważony (saldo zerowe) – 1 pkt.

  - zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

Ocenę kolejności realizacji poszczególnych inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

| Kryteria syntetyczne | Kryteria elementarne | Wagi | Punktacja | Punktacja ważona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Kryteria ogólne | 1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego | 10 |  |  |
|  | 2. Konieczność realizacji inwestycji | 10 |  |  |
|  | 3. Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi | 15 |  |  |
|  | 4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią | 10 |  |  |
| II. Kryteria szczegółowe | 5. Korzyści z inwestycji | 10 |  |  |
|  | 6. Wpływ na środowisko naturalne | 15 |  |  |
|  | 7. Poparcie społeczne | 5 |  |  |
| III. Kryteria finansowe | 8. Źródła finansowania inwestycji | 15 |  |  |
|  | 9. Wpływ na budżet gminny | 10 |  |  |
| Punktacja ważona ogółem |  |  |  |

Zgodnie z przyjętymi priorytetami Gminy, do oceny kolejności wykonywania wybrano 15 inwestycji, a następne 6 dodatkowo. Poniżej przedstawione jest ich zestawienie, w porządku chronologicznym (daty rozpoczęcia inwestycji). Przy każdej z inwestycji podany jest rok rozpoczęcia i zakończenia projektu.

- Projekt podłączenia miejscowości Piotrówka do sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinica	 									2007-2007

- Budowa stacji zlewnej wraz z doprowadzeniem do niej wody przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski								2007-2007

- Projekt – „Wymiana sieci wodociągowej AC na PVC wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski	„	2007-2007

- Budowa chodnika w miejscowości Laski ul. Kępińska				2007-2007

- Modernizacja dróg gminnych – ul. Słoneczna w miejscowości Trzcinica	2007-2007

- Zakup wiat przystankowych							2007-2008

- Budowa dróg w miejscowościach Wodziczna, Smardze			2007-2008

- Zakup samochodu strażackiego							2007-2007

- Zakup kserokopiarki								2007-2007

- Modernizacja budynku Przedszkola w Trzcinicy				2007-2007

- Modernizacja oświetlenia ulicznego						2007-2008

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica	2008-2008

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski												2008-2010

- Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy						            2008-2011

- Budowa drogi gminnej Ignacówka Trzecia					2008-2010

- Zakup zestawu inkasenckiego PSION						2008-2008

- Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w m. Trzcinica		2008-2008

- Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza		2008-2008

- Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica		2008-2008

- Projekt budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski				2008-2008

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną z wodociągów gminnych w gminie Trzcinica                                                                                                             2008-2010

Tabela 3.2. Zestawienie ocen dla poszczególnych zadań

| Kryteria elementarne | Zadanie |
| --- | --- |
|  | L | M | C | U | A | B | N | T | Q | P | E | O | H | D | G | J | K | S | F | R | I |
| 1. Stan przygotowania zadania inwestycyjnego | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 2. Konieczność realizacji inwestycji | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Powiązanie z innymi zadaniami | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 |
| 4. Zgodność z przyjętymi programami i strategią | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 5. Korzyści z inwestycji | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Wpływ na środowisko naturalne | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Poparcie społeczne | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 8. Źródła finansowania inwestycji | 45 | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 45 | 45 | 45 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wpływ na budżet Gminy | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Punktacja ważona ogółem | 215 | 215 | 215 | 205 | 185 | 185 | 175 | 165 | 165 | 155 | 145 | 135 | 135 | 130 | 130 | 125 | 120 | 105 | 95 | 85 | 70 |
| Kolejność realizacji inwestycji (numer zadania) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Zgodnie z przyjętą metodologią, uznano następującą hierarchię zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w gminie Trzcinica.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski.

- Projekt – „Wymiana sieci wodociągowej AC na PVC wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikami w miejscowości Laski. (wykonano)

- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną z wodociągów gminnych w gminie Trzcinica.

- Projekt podłączenia miejscowości Piotrówka do sieci wodociągowej miejscowości Trzcinica. (wykonano)

- Budowa stacji zlewnej wraz z doprowadzeniem do niej wody przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski. (wykonano)

- Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy.

- Projekt budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski.

- Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w m. Trzcinica

- Zakup zestawu inkasenckiego PSION.

- Modernizacja dróg gminnych – ul. Słoneczna w miejscowości Trzcinica. (wykonano)

- Budowa drogi gminnej Ignacówka III.

- Zakup samochodu strażackiego. (wykonano)

- Budowa chodnika w miejscowości Laski ul. Kępińska. (wykonano)

- Budowa dróg w miejscowościach Wodziczna, Smardze.

- Modernizacja budynku Przedszkola w Trzcinicy. (wykonano)

- Modernizacja oświetlenia ulicznego.

- Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica.

- Zakup wiat przystankowych.

- Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza.

- Zakup kserokopiarki. (wykonano)

# 4. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

## 4.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007-2013

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do zrealizowania w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Zadania są w tym miejscu zestawione według kolejności składania propozycji na wnioskach inwestycyjnych w oprogramowaniu Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej (MAFI) i zostały ujęte w wyniku przeprowadzonego procesu konsultacji podczas spotkań Komisji Rady Gminy i przygotowywania niniejszego Planu.

Wszystkie inwestycje zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, jak i przetargów i wykonania są prowadzone w ramach Urzędu Gminy w Trzcinicy i przyporządkowane do konkretnych merytorycznych stanowisk pracowników Urzędu na podstawie obowiązujących przepisów. Wszystkie inwestycje, polegające na budowie nowej infrastruktury, są zgodne z dotychczasowymi planami zagospodarowania Gminy. Wszystkie opisywane inwestycje majątkowe po zakończeniu realizacji pozostają własnością samorządu Gminy i są przez niego administrowane.

## 1. KOD ZADANIA 01/2007

## Nazwa zadania: Projekt podłączenia miejscowości Piotrówka do sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinica

Łączne nakłady do poniesienia: 28.500 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji:2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji technicznej, dotyczącej podłączenia miejscowości Piętrówka do sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przepompownią wody w Siemionie, w miejscowości Trzcinica oraz modernizacji hydroforni Piotrówka.

Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 28.500 | 28.500 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 28.500 | 28.500 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie całości inwestycji z własnych środków.

Zadanie wykonane w 2007 roku. Opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

## 2. KOD ZADANIA 02/2007

## Nazwa zadania: Budowa stacji zlewnej wraz z doprowadzeniem do niej wody przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski

Łączne nakłady do poniesienia: 74.543 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski wraz z doprowadzeniem do niej wody.

Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 25.793 | 25.793 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne (WFOŚiGW) | 48.800 | 48.800 |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 74.593 | 74.593 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie inwestycji z własnych środków oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie wykonane w 2007 r.

Stacja zlewna oddana do eksploatacji w 2007 r.

## 3. KOD ZADANIA 03/2007

## Nazwa zadania: Projekt - "Wymiana sieci wodociągowej AC na PVC wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikami i  odtworzeniem dróg w miejscowości Laski.”

Łączne nakłady do poniesienia: 58.560 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji technicznej, dotyczącej wymiany sieci wodociągowej AC na PVC z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, odtworzeniem dróg w miejscowości Laski.

Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 58.560 | 58.560 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 58.560 | 58.560 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

Zadanie wykonane w 2007 r. Opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę.

## 4. KOD ZADANIA 04/2007

## Nazwa zadania: Budowa chodnika w miejscowości Laski, ul. Kępińska

Łączne nakłady do poniesienia: 28.999 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na wykonaniu chodnika wzdłuż ulicy Kępińskiej w miejscowości Laski. Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadań Powiatu, Gmina Trzcinica udzieli na ten cel dotacji finansowej.

Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 28.999 | 28.999 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 28.999 | 28.999 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

Zadanie wykonane w 2007 r.

## 5. KOD ZADANIA 05/2007

## Nazwa zadania: Modernizacja dróg gminnych - ul. Słoneczna w miejscowości Trzcinica

Łączne nakłady do poniesienia: 239.317 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości Trzcinica, polegająca na ułożeniu dywanika asfaltowego o długości 770 m i szerokości 4 m.

Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 153.517 | 153.517 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje | 85.800 | 85.800 |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 239.317 | 239.317 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków oraz Funduszu Ochrony Gruntów.

Zadanie poszerzone o zamontowanie progów zwalniających.

Zadanie wykonane w oparciu o dofinansowanie z FOGR w 2007 roku.

## 6. KOD ZADANIA 06/2007

## Nazwa zadania: Zakup wiat przystankowych

Łączne nakłady do poniesienia: 5.562 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na zakupie i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Jelenia Głowa, Siemionka, Wodziczna, Hanobry, Piotrówka, Nowa Wieś.

Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 2.562 | 3.000 | 5.562 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 2.562 | 3.000 | 5.562 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

Zadania poszerzone o remont pozostałych przystanków w wyniku którego usunięte zostały pokrycia wykonane z materiałów zawierających azbest.

## 7. KOD ZADANIA 07/2007

## Nazwa zadania: Budowa dróg w miejscowościach Wodziczna i Smardze

Łączne nakłady do poniesienia: 241.900 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na ułożeniu dywanika asfaltowego o długości 110 m w miejscowości Wodziczna oraz o długości 400 m w miejscowości Smardze.

Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 3.900 | 238.000 | 241.900 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 3.900 | 238.000 | 241.900 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 8. KOD ZADANIA 08/2007

## Nazwa zadania: Zakup samochodu strażackiego

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na zakupie samochodu strażackiego marki Staroman dla straży pożarnej w Trzcinicy.

Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 0 | 0 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 0 | 0 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków w ramach dotacji przekazanej OSP w Trzcinicy, które otrzyma pozostałe środki w formie dotacji celowej. Zadanie wykonane w 2007 r. Zadanie utraciło charakter inwestycyjny, zrealizowane w formie dotacji dla OSP Trzcinica w kwocie 150.000. Zewnętrzne środki pozyskane przez OSP Trzcinica 270.000 zł.

## 9. KOD ZADANIA 09/2007

## Nazwa zadania: Zakup kserokopiarki

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na zakupie kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Laskach.

Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 5.000 | 5.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 5.000 | 5.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

Zadanie wykonane w 2007 roku.

## 10. KOD ZADANIA 10/2007

## Nazwa zadania: Modernizacja budynku przedszkola w Trzcinicy

Łączne nakłady do poniesienia: 5.300 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na modernizacji budynku Przedszkola w Trzcinicy. Prace polegać będą na wymianie stolarki okiennej wraz z malowaniem pomieszczeń a także poprawie zaplecza kuchennego.

Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 0 | 0 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 0 | 0 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

Zadanie utraciło charakter inwestycyjny w związku z planami budowy nowego obiektu przedszkolnego. Zadanie uzyskało charakter remontowy na kwotę 26.771,99

Zadanie wykonano w 2007 roku.

## 11. KOD ZADANIA 11/2007

## Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego

Łączne nakłady do poniesienia: 116.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji:2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na wykonaniu oświetlenia na ul. Kępińskiej i Osiedlu Nowym w Laskach oraz ul. Polnej w miejscowości Trzcinica.

Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 46.000 | 70.000 | 116.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 46.000 | 70.000 | 116.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków oraz częściowo we współdziałaniu ze Spółką .... Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

## 12. KOD ZADANIA 12/2007

## Nazwa zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica

Łączne nakłady do poniesienia: 1.017.222 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na realizacji dwóch zamierzeń:

- sieć wodociągowa z przyłączami wraz z przepompownią wody w Siemionce i rozbudową stacji hydroforowej w Piotrówce.

W ramach inwestycji wykonane zostaną: sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Siemionka i Jelenia Głowa, sieć przesyłowa z przepompownią oraz modernizacja hydroforni w miejscowości Piotrówka.

Tabela 4.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 653.788 |  | 653.788 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 180.000 |  | 180.000 |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne | 183.434 |  | 183.434 |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 1.017.222 |  | 1.017.222 |

Władze samorządowe zakładały sfinansowanie inwestycji z pomocą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt zakładał uzyskanie dofinansowania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Jednakże terminowa konieczność wykonania inwestycji spowodowała, że będzie ona realizowana w oparciu o środki własne i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- Liczba zmodernizowanych ujęć wody: 2 szt.

- Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej (tranzytowej): 4,95 km

Rezultaty:

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody; 1.081 szt. (na terenie Gminy)

- Mieszkańcy miejscowości Siemionka i Jelenia Głowa uzyskają dostęp do wody z komunalno – wodociągowej sieci ogólnodostępnej.

- Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy 57,05 km

- po realizacji zadania:

ilość nowych przyłączy wodociągowych – 20 szt.

ilość przyłączonych mieszkań – 34 szt.

## 13. KOD ZADANIA 13/2007

## Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski

Łączne nakłady do poniesienia: 7.539.594 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Zadanie inwestycyjne składać się będzie z następujących działań na terenie miejscowości Laski:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią,

- wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami,

- odtworzenie dróg.

Tabela 4.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne |  |  |  |  |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne | 140.000 | 308.000 |  | 448.000 |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne | 384.735 | 346.062 | 582.788 | 1.313.585 |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE | 1.774.306 | 2.194.203 | 1.809.500 | 5.778.009 |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 2.299.041 | 2.848.265 | 2.392.288 | 7.539.594 |

Gmina zakłada realizację inwestycji przy współudziale funduszy strukturalnych UE, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej – 5.030 m

- Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej – 220 m

- Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 1 szt.

Rezultaty:

- Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – 5250 mb.

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej – 403 szt.

- Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

w wyniku wykonania kanalizacji powstanie 199 szt. przyłączy kanalizacyjnych sanitarnych.

## 14. KOD ZADANIA 14/2007

## Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Ignacówka III

Łączne nakłady do poniesienia: 466.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na ułożeniu dywanika asfaltowego o długości 1.275 m w miejscowości Ignacówka III.

Tabela 4.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 176.000 | 140.000 |  | 316.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) | 85.000 | 65.000 |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 261.000 | 205.000 |  | 466.000 |

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów. Zakładany udział dofinansowania to 30% kosztów.

Produkty:

- Długość zmodernizowanych dróg gminnych – 1.525 mb.

Rezultaty:

- Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - skrócenie czasu o około 35%

- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej – ok. 75 przejazdów na dobę

## 15. KOD ZADANIA 15/2007

## Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.341.917 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2011

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnej placówki w skład której wchodzić będzie przedszkole, biblioteka oraz stołówka w miejscowości Trzcinica przy ul. Szkolnej.

Tabela 4.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15/2007 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 31.558 | 65.550 | 65.467 | 65.467 | 228.042 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE | 0 | 371.450 | 371.450 | 370.975 | 1.113.875 |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 31.558 | 437.000 | 436.917 | 436.442 | 1.341.917 |

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Strategii Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007 – 2013. Projektowany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Produkty:

- Powierzchnia wybudowanej placówki - 380 m2

- Kubatura wybudowanego budynku - 1.140 m3

Rezultaty:

- Liczba uczęszczających dzieci - 75 osób

Liczba korzystających mieszkańców - około 1000.

## 16. KOD ZADANIA 01/2008

## Nazwa zadania: Zakup zestawu inkasenckiego PSION.

Łączne nakłady do poniesienia: 6.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na zakupie zestawu inkasenckiego PSION.

Tabela 4.16. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 6.000 | 6.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 6.000 | 6.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 17. KOD ZADANIA 02/2008

## Nazwa zadania: Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w m. Trzcinica.

Łączne nakłady do poniesienia: 10.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na wyposażeniu w sprzęt placu zabaw przy Przedszkolu w Trzcinicy.

Tabela 4.17. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 10.000 | 10.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 10.000 | 10.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 18. KOD ZADANIA 03/2008

## Nazwa zadania: Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza.

Łączne nakłady do poniesienia: 4.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza przy remizie OSP.

Tabela 4.18. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 4.000 | 4.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 4.000 | 4.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 19. KOD ZADANIA 04/2008

## Nazwa zadania: Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica.

Łączne nakłady do poniesienia: 24.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na demontażu starego i montażu nowego komina przy budynku Agronomówki.

Tabela 4.19. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 24.000 | 24.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 24.000 | 24.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 20. KOD ZADANIA 05/2008

## Nazwa zadania: Projekt budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski.

Łączne nakłady do poniesienia: 37.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót boiska do piłki nożnej w m. Laski z zapleczem socjalnym.

Tabela 4.20. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 37.000 | 37.000 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 37.000 | 37.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.

## 21. KOD ZADANIA 06/2008

## Nazwa zadania: Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną z wodociągów gminnych w gminie Trzcinica.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.574.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2011

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na realizacji następujących zamierzeń:

- wykonanie dokumentacji technicznej,

- podłączenie miejscowości Aniołka Druga do gminnej sieci wodociągowej ok. 900 m,

- połączenie wodociągu Laski z wodociągiem Trzcinica ok. 400 m,

- połączenie wodociągu Trzcinica z wodociągiem Teklin na odcinku Pomiany – Wodziczna ok. 1550 m,

- wymiana sieci azbestowo – cementowej na PCV w miejscowości Teklin i wymiana odcinka sieci PCV 150 ok. 1900 m,

- modernizacja stacji uzdatniania wody.

Tabela 4.21. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2008 wraz ze źródłami finansowania

|  | Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 33.516 | 0 | 0 | 0 | 33.516 |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne | 0 | 282.000 | 112.492 | 178.369 | 572.861 |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |  |
| 7. | Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE | 53.484 | 450.000 | 179.508 | 284.631 | 967.623 |
| 8. | Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 87.000 | 732.000 | 292.000 | 463.000 | 1.574.000 |

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie inwestycji z pomocą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt zakłada uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- Zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzcinica

- Dostarczenie mieszkańcom wody o jakości zgodnej z rozporządzeniem ministra zdrowia

Rezultaty:

- Mieszkańcy miejscowości Aniołka Druga,  uzyskają dostęp do wody z komunalnej sieci wodociągowej.

- Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wzrośnie o 2850 m.

- po realizacji zadania:

ilość  przyłączy wodociągowych –  188 szt.

ilość przyłączonych mieszkań –  202 szt.

- Mieszkańcy pozostałych miejscowości (Aniołka Pierwsza, Aniołka Druga, Wodziczna, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Druga, Ignacówka Trzecia, Kwasielina, Dzierżążnik) uzyskają dostęp do wody o jakości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

## 4.2. Projekty i zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki kanalizacyjnej w przygotowaniu

W kolejnych latach Gmina zamierza kanalizować następne miejscowości. Będą to:

- Borek,

- Granice,

- Ignacówka Trzecia,

- Kuźnica Trzcińska,

- Piotrówka,

- Pomiany,

- Smardze,

- Teklin,

- Trzcinica,

- Wodziczna.

Gmina posiada opracowaną w 2007 r. „Koncepcję Kanalizacji Sanitarnej Gminy Trzcinica”.

Przedmiotem opracowania jest koncepcyjny wybór tras kanalizacyjnych, określenia projektowanego zakresu, średnicy sieci i spodziewanej głębokości posadowienia, określenie przypuszczalnej lokalizacji przepompowni ścieków.

# 5. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI

## 5.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy

Jesienią 2000 roku Rada Gminy przyjęła Strategię rozwoju gminy Trzcinica na lata 2000-2010. W dokumencie przyjęto, że podstawowym celem władz Gminy będzie stworzenie jak najlepszych warunków życia dla mieszkańców oraz zapewnienie podmiotom gospodarczym atrakcyjnych możliwości inwestowania i rozwoju. Gmina, kierując się zasadami gospodarności i racjonalności, ma dążyć do uzyskania silnej pozycji w powiecie oraz przyczyniać się do osiągnięcia standardów życia, zbliżonych do istniejących w Unii Europejskiej.

Za kluczowe uznano zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków do pracy, kształcenia, rozwijania przedsiębiorczości, wypoczynku, a także działania w zakresie:

- budowy nowoczesnej infrastruktury,

- ochrony dziedzictwa kulturowego,

- proekologicznego rolnictwa,

- wspierania rozwoju bazy rekreacyjnej i turystycznej,

- czystego środowiska,

- ładu przestrzennego,

- optymalizacji dostępu do podstawowej opieki i profilaktyki zdrowotnej,

- pozytywnego wizerunku Gminy.

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie programy są w pełni zgodne z celami strategicznymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy. Konsekwentnie, także zgłoszone projekty przyczyniać się będą do osiągania tychże celów. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.1.

Tabela 5.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy

| Cel strategiczny | Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania) |
| --- | --- |
| Podniesienie poziomu życia mieszkańców do standardów krajów UE | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 08/2007; 09/2007; 10/2007; 11/2007; 12/2007; 13/2007; 14/2007; 15/2007,01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008; 06/2008 |
| Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej | 01/2007; 03/2007; 13/2007 |
| Poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa | 09/2007; 10/2007; 15/2007, 01/2008, 05/2008 |
| Wspieranie rozwoju infrastruktury warunkującej rozwój gospodarczy i mieszkalnictwa | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 11/2007; 12/2007; 13/2007; 14/2007, 15/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008; 06/2008 |
| Poprawę warunków dla rozwoju małego biznesu oraz inne działania sprzyjające ograniczaniu bezrobocia i zwiększeniu przedsiębiorczości | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 11/2007; 12/2007; 13/2007; 14/2007, 15/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008; 06/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Powiatu

W maju 2003 roku Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła dokument Strategii Rozwoju Powiatu Kępińskiego. Za priorytetowe cele samorząd powiatu uznał:

- podniesienie poziomu i poprawę jakości życia w połączeniu z wyrównaniem dysproporcji rozwojowych,

- optymalny wzrost gospodarczy i wykształcenie mechanizmów wzrostu konkurencyjności gospodarki,

- wprowadzenie ładu przestrzennego, ochronę i eksponowanie wartości przyrodniczych i kulturowych,

- zapewnienie warunków stałego rozwoju duchowego i poszanowania najwyższych wartości zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość.

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.2.

Tabela 5.2. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Powiatu

| Cel główny | Cele szczegółowe | Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania) |
| --- | --- | --- |
| Stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków pracy, kształcenia i wypoczynku w ramach powiatu ukierunkowanego na rozwój funkcji rolniczych, turystycznych, przetwórstwa rolnego, spożywczego, drzewnego | - poprawa stanu środowiska poprzez np. budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, - ochronę zasobów wód podziemnych - wspieranie działań podejmowanych przez gminy w kierunku modernizacji oraz budowy oczyszczalni ścieków z systemem kolektorów doprowadzających ścieki | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 12/2007; 13/2007; 02/2008; 05/2008; 06/2008 |
| Osiągnięcie takiego poziomu infrastruktury technicznej, który zapewni podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu oraz zapewni rozwój gospodarki lokalnej zgodnie w wymogami środowiska | - rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej - budowa infrastruktury na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysł - zastąpienie tradycyjnych lamp ulicznych lampami energooszczędnymi z automatycznym sterowaniem oraz budowa nowych stacji i stanowisk oświetleniowych | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 07/2007; 11/2007; 12/2007; 13/2007; 14/2007; 15/2007; 01/2008; 03/2008; 04/2008; 06/2008 |
| Dostosowanie struktury szkolnictwa, jaki oferty programowej do warunków gospodarczych oraz wymogów rynku pracy i rynków unijnych | - poprawa warunków funkcjonowania szkolnictwa - poprawa bazy dydaktycznej, szczególnie sportowej szkół | 09/2007; 10/2007; 15/2007; 02/2008; 05/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa

W ramach dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja województwa wielkopolskiego przedstawiona jest jako dążenie do uczynienia województwa regionem nowoczesnym i zintegrowanym. Samorząd województwa za cel generalny postawił sobie:

POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA, SYSTEMU EDUKACJI, RYNKU PRACY, GOSPODARKI ORAZ SFERY SPOŁECZNEJ SKUTKUJĄCA WZROSTEM POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów strategicznych:

- DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO WYZWAŃ XXI WIEKU

- ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA

- WZROST KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW I PROMOCJA ZATRUDNIENIA

- WZROST SPÓJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.3.

Tabela 5.3. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Województwa Wielkopolskiego

| Cel strategiczny | Cele szczegółowe | Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania) |
| --- | --- | --- |
| DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO WYZWAŃ XXI WIEKU | - Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi - Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem - Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 07/2007; 12/2007; 13/2007; 01/2008; 02/2008; 03/2008; 04/2008; 05/2008; 06/2008 |
| WZROST SPÓJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO | - Poprawa warunków mieszkaniowych - Wzrost bezpieczeństwa - Budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 08/2007; 10/2007; 11/2007; 12/2007; 13/2007; 14/2007; 15/2007; 01/2008; 02/2008; 03/2008; 04/2008; 05/2008; 06/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.4. Powiązanie projektów z działaniami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku, ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Program jest instrumentem, realizującym działania, prowadzące do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizuje jeden z trzech celów, określonych w art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia, jakim jest „konwergencja”. Obszar interwencji programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, a zakres ograniczony jest listą priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Struktura programu – liczba i zakres priorytetów, ich pola interwencji, poprzez który program będzie realizowany – wynika z szeregu dokumentów strategicznych - wspólnotowych i krajowych. Struktura priorytetów przedstawia się następująco:

- Konkurencyjność przedsiębiorstw.

- Infrastruktura komunikacyjna.

- Środowisko przyrodnicze.

- Rewitalizacja obszarów problemowych.

- Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.

- Turystyka i środowisko kulturowe.

- Pomoc techniczna.

Gmina Trzcinica w latach 2007-2013 roku zamierza podjąć kilka inwestycji, wpisujących się w priorytety i działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Gminy, powiatu kępińskiego oraz województwa wojewódzkiego. Zgodność projektów z priorytetami WRPO przedstawia syntetycznie Tabela 5.4.

Tabela 5.4. Zgodność projektów Gminy z priorytetami WRPO

| Priorytet WRPO | Zgodność projektu (kod zadania) |
| --- | --- |
| Priorytet 2 Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne) | 05/2007; 07/2007; 14/2007 |
| Priorytet 3 Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 12/2007; 13/2007; 01/2008; 06/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.5. Powiązanie projektów z działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki został przygotowywany na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1083/2006/WE”, ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658), zwanej dalej „ustawą” oraz Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1081/2006/WE”.

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.

Trzy projekty, zaplanowane do realizacji w Gminie Trzcinica na lata 2007-2013, wpisują się w priorytety PO Kapitał Ludzki. Przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.5. Jednakże ich finansowanie odbywać się będzie w oparciu o środki własne oraz środki zewnętrzne w ramach Strategii Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Tabela 5.5. Zgodność projektów Gminy z priorytetami PO Kapitał Ludzki

| Priorytet PO Kapitał Ludzki | Zgodność projektu (kod zadania) |
| --- | --- |
| Priorytet 9 Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych | 10/2007; 15/2007; 02/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

## 5.6. Powiązanie projektów z działaniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem doświadczeń, związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006. Ponadto wybór działań uwzględnia wyniki przeprowadzonych konsultacji z Urzędami Marszałkowskimi oraz instytutami naukowymi.

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE zdefiniowano cztery osie:

- Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

- Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

- Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

- Oś 4: Leader.

Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostaną zaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia.

Część z zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych gminy Trzcinica w pełni zgodna jest z działaniami wyróżnionych powyżej osi priorytetowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodność tą zawiera Tabela 5.6.

Tabela 5.6. Zgodność projektów Gminy z osiami priorytetowymi PROW

| Oś priorytetowa PROW | Zgodność projektu (kod zadania) |
| --- | --- |
| Oś 3 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 01/2007; 02/2007; 03/2007; 12/2007; 13/2007 15/2007; 06/2008 |
| Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi | 02/2008;03/2008;05/2008 |

Źródło: Opracowanie własne

# 6. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie zadania, przyjęte do realizacji w ramach programów pomocowych funduszy strukturalnych objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych, obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.

Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:

- wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są w jednostkach materialnych,

- wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych.

Do wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań mogą zostać wykorzystane następujące wskaźniki monitoringu:

Tabela 6.1. Wskaźniki produktu PRL

| Rezultaty | Jedn. |
| --- | --- |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów | ha |
| Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci | min. |
| Nośność zmodernizowanych dróg | kN/oś |
| Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta | % |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej | szt. |
| Długość sieci wodociągowej na terenie gminy | km |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej | ha |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej | szt. |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | ha |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | szt. |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody | szt. |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody | ha |
| Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków | szt. |
| Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków | ha |
| Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków | m3/doba |
| Ilość nieoczyszczonych ścieków | m3/doba |
| Liczba dzieci w przedszkolach | osoby |

Tabela 6.2. Wskaźniki rezultatu PRL

# 7. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2016

## 7.1. Metodyka opracowywania WPF

W opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego dla gminy Trzcinica na lata 2007-2016 posłużono się programem MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej) – programem do opracowywania wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego Gminy, oceny zdolności kredytowej oraz analizy jej możliwości inwestycyjnych.

Program jest objęty prawem autorskim, którego właścicielem jest Stowarzyszenie "Partnerzy dla Samorządu" z Puszczykowa koło Poznania. Stowarzyszenie WOKiSS posiada od Stowarzyszenia "Partnerzy dla Samorządu" licencję na udostępnianie Programu osobom trzecim.

Program został on stworzony w celu przeprowadzenia szczegółowej oceny kondycji finansowej Gminy. Ułatwia on tworzenie szczegółowych projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, co prowadzi do opracowania prognoz budżetowych na przyszłe lata. Dzięki przyjętym rozwiązaniom program pozwala na przeprowadzenie szybkich symulacji zaciągania i spłaty kredytów na dowolnie przyjętych warunkach. Pozwala na opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz na badanie wpływu realizacji poszczególnych inwestycji na przyszłe budżety Gminy. Poszczególne inwestycje można bezpośrednio powiązać z kredytami bankowymi i określić zasadność ich realizacji po analizie sytuacji finansowej i określeniu źródeł finansowania inwestycji.

W przypadku prac nad planem finansowym dla Gminy Trzcinica program MAFI posłużył do sporządzenia prognozy wolnych środków na inwestycje w perspektywie najbliższych 10 lat.

Metodykę zastosowaną w programie można przedstawić w następujący sposób:

Dochody

- Wydatki bieżące

= WOLNE ŚRODKI

- obsługa zadłużenia (raty + odsetki)

= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

- inwestycje

= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (nadwyżka/deficyt środków finansowych)

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= ROCZNY PRZEPŁYW GOTÓWKI

+ stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego

= SKUMULOWANY PRZEPŁYW GOTÓWKI

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę przepływów gotówkowych ("cash flow"), stosowaną w przedsiębiorstwach.

Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnich 5 lat z uwzględnieniem:

- poszczególnych źródeł dochodów budżetowych

- poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat i odsetek).

Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość tzw. wolnych środków.

wolne środki = dochody - wydatki bieżące

Wolne środki to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach Gminy są podstawowymi miernikami jej kondycji finansowej. Im wielkości te są większe oraz im większy jest jej udział w dochodach Gminy, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia od wolnych środków określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania przez Gminę na program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została nazwana jako wolne środki na inwestycje.

wolne środki na inwestycje = wolne środki - obsługa zadłużenia

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program inwestycyjny, przekraczający tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

wolne środki po inwestycjach = wolne środki na inwestycje - wartość inwestycji

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.

Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy tzw. roczny przepływ gotówki.

roczne przepływy gotówki = wolne środki po inwestycjach + wartość kredytów pozyskanych w danym roku budżetowym

Wartość ta może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Wartość dodatnia oznacza, że budżet został w pełni zrealizowany oraz jeśli Gmina zaciągała kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych. Wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie Gmina zaciągnęła, nie w pełni pokryły niedobory. Wystąpienie ujemnej wartości rocznych przepływów gotówki netto nie oznacza, że Gmina znajduje się, bądź znajdowała się w złej sytuacji. Kategoria ta określa płynność finansową Gminy bez uwzględniania nadwyżek z lat poprzednich.

Rzeczywistą płynność finansową odzwierciedla skumulowany stan środków pieniężnych na koniec roku - wartość ta jest sumą rocznego przepływu gotówki oraz kwoty skumulowanej z roku poprzedniego.

Wartość skumulowanego stanu środków pieniężnych określa stan środków finansowych, pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w danym roku (niezaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw. nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.

Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy i może być porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych przedsiębiorstw. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej kategorii w kolejnych latach powinna być większa od zera. Zważywszy na korektę należności i zobowiązań Gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.

Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano w analizie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków bieżących. Jest to tzw. “margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego.

## 7.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących gminy Trzcinica

Założenia makroekonomiczne

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany produktu krajowego brutto.

Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

Tabela 7.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto

| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflacja | 2,5% | 2,8% | 3,0% | 3,4% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% |
| PKB | 5,8% | 5,2% | 5,6% | 6,1% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | 4,9% | 5,0% | 5,0% |

Źródłem powyższych danych są prognozy różnych instytucji i ośrodków naukowych, takie jak Ministerstwo Finansów, GUS, jednostki UE, banki inwestycyjne.

Założenia ogólne

- Dochody są prognozowane w następującym podziale

Tabela 7.2. Podział dochodów

Podatki i opłaty lokalne:

Podatek rolny

od osób fizycznych

od osób prawnych

Podatek leśny

od osób fizycznych

od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

od osób fizycznych

od osób prawnych

Podatek od środków transportowych

od osób fizycznych

od osób prawnych

Podatek od posiadania psów

Opłaty lokalne

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z karty podatkowej

Opłata skarbowa

Odsetki od nieterminowych wpłat

Opłata eksploatacyjna

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Udziały w podatkach budżetu państwa

Podatek dochodowym od osób fizycznych

Podatek dochodowym od osób prawnych

Dochody z majątku gminy

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych

Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Sprzedaż akcji i udziałów

Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje

Pozostałe dochody

Grzywny i kary pieniężne

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)

Nadwyżki zakładów budżetowych

Wpływy z usług

Różne opłaty

Różne dochody

Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia

Dywidendy

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja podstawowa (równoważąca)

Subwencja oświatowa

Subwencja rekompensująca (wyrównawcza)

Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące

Zlecone (par. 201)

Realizowane na podst. porozumienia z organami admin. rządową (par.202)

Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)

Realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270)

Środki na realizację inwestycji

Dotacje z budżetu państwa

Środki pozabudżetowe

- Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:

Tabela 7.3. Podział wydatków

Wydatki osobowe

Pozostałe wydatki rzeczowe

Inwestycje

- Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach WPF (tak jak wydatki bieżące), lecz są szacowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Założenia zmian dochodów budżetowych

Przy prognozowaniu poszczególnych pozycji dochodów budżetowych przyjęto jako wyjściową zasadę, że dochody w kolejnych latach pozostaną na stałym poziomie realnym w większości pozycji budżetowych, z wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych (związany bezpośrednio z aktywnością gospodarczą na obszarze Gminy), dochodów z najmu (sztywne umowy z najemcami), sprzedaży mienia (wysokość wpływów zależy od polityki sprzedażowej Gminy), zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego (stałe kwoty, rzadko waloryzowane), oświaty (zależne od poziomu subwencji), odsetek od środków na rachunku bankowym (zależy od przepływów finansowych, nie od inflacji), dotacji z funduszy celowych (wpływy są uzależnione od realizowanych zadań inwestycyjnych).

Jednocześnie przyjęto kilka bardziej szczegółowych założeń:

- dochody z udziału Gminy w podatkach Budżetu Państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) powinny rosnąć w skutek rosnących wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz dochodów firm korzystających z dobrej koniunktury gospodarczej,

- od 2008 roku nie wystąpią  wpływy z usług na skutek wyłączenia z działalności Gminy wywozu śmieci (mieszkańcy podpisali umowy z przedsiębiorstwami prywatnymi),

- w dochodach budżetu , w  pozycji różne rozliczenia, wystąpi dochód w wysokości zwrotu  podatku naliczonego z realizacji inwestycji związanych ze sprzedażą opodatkowana podatkiem VAT

- w dochodach budżetu  w latach 2009,2010,2011,2012 wystąpi dochód w postaci dotacji rozwojowych  w wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji planowanych do realizowanych  z uwzględnieniem dotacji z funduszy unijnych

Ponadto, analizując większe rozbieżności między wpływami w latach 2007-2008, wyjaśniono, iż stosunkowo duża kwota odsetek na rachunku bakowym w 2007 roku była spowodowana ulokowaniem w banku nadwyżki z tytułu niezrealizowanej inwestycji i niepełnym wykorzystaniem planu wydatków bieżących..

W planie dochodów  uwzględniono ewentualne wpływy środków na realizację inwestycji, zarówno z budżetu Państwa i województwa ( dotacje rozwojowe ), jak również ze źródeł pozabudżetowych Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Jest jednak wysoce prawdopodobne, że środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych uda się pozyskać z unijnych funduszy strukturalnych dopiero po zakończeniu i sfinansowaniu inwestycji , a środki w postaci dotacji rozwojowych wpłyną do budżetu Gminy w roku następnym. Przewidywane do otrzymania środki będą przypisane do konkretnych zadań inwestycyjnych.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych

Podobnie, jak to było w przypadku dochodów budżetowych, tak samo wartość poszczególnych pozycji wydatków budżetowych w 2008 roku została przyjęta zgodnie aktualną wiedzą. Zmiany wszystkich wydatków przyjęto na poziomie roku poprzedniego i oczekiwanej inflacji (za wyjątkiem pozycji Różne rozliczenia dotyczącej obsługi długu publicznego (zależne od wysokości zaciągniętych zobowiązań). W trakcie roku wartość ta może być modyfikowana zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją z Gminie, jak również trybem przekazywania środków z budżetu Państwa. Przyjęto ponadto kilka dodatkowych, szczegółowych założeń:

- od 2008 roku  zwiększą  się wydatki na Oświatę, co jest wynikiem wzrostu planowanych wynagrodzeń uzależnionych od decyzji Ministra Edukacji.

- od połowy 2007 roku zmniejszyły się wydatki związane z wywozem odpadów.

## 7.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2007-2016

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków gminy Trzcinica na lata 2008-2016. Dla przejrzystości i ciągłości (zaprezentowanie efektu bazy) w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za rok 2007.( rok historyczny )

Wykres 7.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2007-2016.

Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące gminy Trzcinica w latach 2006-2016 (w zł)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

W okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały, generując rocznie wolne środki w wysokości od 1 191 tys. zł w 2007 r. do 199 tys. zł w roku 2016. Z przyjętych założeń wynika, że dochody i wydatki będą rosły z podobną dynamiką, co oznacza również narastanie podobnej kwoty wolnych środków( o wskaźnik inflacji ). Ponadto, w kolejnych latach (  2008, 2009,2010,2011,1012 ) w tym miejscu prognozy  założono wpływ dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne z budżetu Państwa, województwa, ze źródeł pozabudżetowych (w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej).

Łącznie w latach 2008-2016 kwota wolnych środków wyniesie około 12 888 mln zł. W całym okresie część tych środków będzie jednak musiała być przeznaczona na spłatę zobowiązań – będzie to kwota 11 183   tys. zł ( z odsetkami).

Tabela 7.4. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Gminy w latach 2007-2016.

Tabela 7.4. Dochody i wydatki bieżące gminy Trzcinica w latach 2006-2016 (w zł)

| Rok | Dochody | Wydatki bieżące |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 9 787 714 | 8 596 119 |
| 2008 | 9 819 974 | 9 149 808 |
| 2009 | 12 532 310 | 9 578 620 |
| 2010 | 13 763 027 | 9 925 504 |
| 2011 | 13 378 937 | 10 259 908 |
| 2012 | 11 673 868 | 10 587 648 |
| 2013 | 11 367 868 | 10 967 411 |
| 2014 | 11 728 968 | 11 382 470 |
| 2015 | 12 092 396 | 11 816 188 |
| 2016 | 12 468 180 | 12 269 103 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Tabela 7.5. przedstawia tempo nominalnego i realnego wzrostu dochodów ogółem i wydatków bieżących Gminy w latach 2008-2016.

Tabela 7.5. Nominalne i realne zmiany dochodów i wydatków bieżących gminy Trzcinica w latach 2007-2016 (rok poprzedni = 100)

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiany dochodów nominalnie | 102,9 | 100,0 | 104,9 | 106,9 | 99,7 | 103,2 | 102,8 | 103,3 | 103,3 | 102,9 |
| Zmiany dochodów realnie | 100,4 | 97,2 | 101,9 | 103,5 | 96,0 | 99,6 | 99,3 | 99,8 | 99,9 | 99,5 |
| Zmiany wydatków bieżących nominalnie | 103,4 | 100,3 | 102,9 | 103,3 | 103,6 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 103,3 | 103,3 |
| Zmiany wydatków bieżących realnie | 100,9 | 97,5 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Powyższe założenia są sformułowane ostrożnie i opierają się na założeniu, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe będą rosnąć w tym samym tempie, zwiększając się nominalnie o wielkość inflacji (poza wyróżnionymi przypadkami). Sytuację powinny znacznie poprawić nieznane w chwili obecnej wielkości środków pozabudżetowych, w tym przede wszystkim środki pomocowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy. Gmina może wygenerować środki na inwestycje, mogące służyć jako wkład własny przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych.

## 7.4. Prognoza wolnych środków w budżecie gminy Trzcinica w latach 2007-2016

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach,

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia ( raty kapitałowe).

.

Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie gminy Trzcinica w latach 2006-2016

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Tabela 7.6. przedstawia dokładne wartości wolnych środków oraz wolnych środków na inwestycje.

Tabela 7.6. Wolne środki w budżecie gminy Trzcinica w latach 2007-2016

| Lata | Wolne środki | Wolne środki na inwestycje |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 1 191 595 | 1 007 474 |
| 2008 | 670 166 | 549 246 |
| 2009 | 2 953 690 | 57 274 |
| 2010 | 3 837 523 | 152 900 |
| 2011 | 3 119 029 | 199 461 |
| 2012 | 1 086 220 | 390 977 |
| 2013 | 400 092 | 49 603 |
| 2014 | 346 499 | 174 379 |
| 2015 | 276 208 | 104 088 |
| 2016 | 199 077 | 26 957 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Z powyższych danych wynika, że wartość wolnych środków będzie się znacznie zmieniać i będzie uzależniona od terminu wpływy dotacji rozwojowych . Konieczność spłacania w latach 2009-2012 zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wpłynie znacząco na uszczuplenie wolnych środków na inwestycje.

Spłata zadłużenia w latach 2008-2016 wyniesie około 11 183 619  zł, co spowoduje w tym okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. W związku z tym, łącznie w  latach 2008 do 2016 kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie w sumie około  1 704 885 zł.

- Chcąc realizować inwestycje powyżej tych kwot, Gmina będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji lub środków bezzwrotnych. Należy podkreślić, że obecnie dochodach zadłużenie Gminy jest minimalne i mierzone procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych będzie wynosić:

- w 2008 roku –   2,30 %,

- w 2009 roku – 25,00 %,

- w 2010 roku – 28,70 %,

- w 2011 roku – 23,30 %,

- w 2012 roku –   7,00 %,

- w 2013 roku –   3,80 %,

- w 2014 roku –   1,90 %,

- w 2015 roku –   1,80 %,

- w 2016 roku –    1,70 %.

Wskaźnik ten jest bardzo daleki od maksymalnego dopuszczalnego 15% poziomu, z wyłączeniem lat 2009 do 2011 gdzie wysoki wskaźnik wynika ze spłaty kredytów zaciągniętych jako kredyty refundowane w postaci dotacji rozwojowych , które nie podlegają sumowaniu przy ustaleniu w/w wskaźnika .

Również ograniczenie w postaci granicy maksymalnej sumy zadłużenia w wysokości 60% rocznych dochodów w latach 2008-2016 nie stanowi żadnej bariery dla dalszego zadłużania Gminy, gdyż na koniec poszczególnych lat wynosi:

w 2008 r  -   41,90   %., w 2009 r  -   41,30   %., w 2010r-   33,00   %, w 2011 r -   15,60   %,

w 2012 r -   11,90   % , w 2013 r. -     9,10  % , w 2014 r  -   7,40  % w 2015 r  -       5,70  %

w 2016 r.-   4,20 %

Z powyższego wynika, że warunkiem realizacji inwestycji na jeszcze większą skalę jest pozyskiwanie obok środków bezzwrotnych, również funduszy ze źródeł zwrotnych.

Z powyższego wynika, że Gmina znajduje się w korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:

1)  dysponuje wolnymi środkami własnymi,

2)  ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań,

3)  kwoty zobowiązań mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji,

4)  kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na zadania

inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

Symulacja komputerowa, polegająca na konfrontacji dochodów z uwzględnieniem spodziewanych płatności z zewnętrznych źródeł finansowania z wydatkami Gminy oraz zatwierdzeniu planowanych inwestycji i planowanych kredytów, w sposób bezsprzeczny pokazuje, iż Gmina jest w stanie finansować zaplanowane inwestycje, przy wsparciu  zaplanowanych zewnętrznych źródeł finansowania.

Poniżej, w Tabeli 7.7., przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica, w latach 2007-2016. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

Tabela 7.7. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania

| NAZWA INWESTYCJI | Koszt całkowity | PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Projekt podłączenia miejscowości Piotrówka do sieci wodociągowej w miejscowości Trzcinica | 28.500 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 28.500 |  |  |  |  |
| Budowa stacji zlewnej wraz z doprowadzeniem do niej wody przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski | 74.543 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 25.793 |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne (WFOŚiGW) |  | 48.800 |  |  |  |  |
| Projekt - "Wymiana sieci wodociągowej AC na CV wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz przykanalikami w miejscowości Laski” | 58.560 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 58.560 |  |  |  |  |
| Budowa chodnika w miejscowości Laski ul. Kępińska | 28,999 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 28.999 |  |  |  |  |
| Modernizacja dróg gminnych - ul. Słoneczna w miejscowości Trzcinica | 239.317 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 153.517 |  |  |  |  |
| Inne dotacje, subwencje |  | 85.800 |  |  |  |  |
| Zakup wiat przystankowych | 5.562 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 2.562 | 3.000 |  |  |  |
| Budowa dróg w miejscowościach Wodziczna, Smardze | 241.900 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 3.900 | 238.000 |  |  |  |
| Zakup samochodu strażackiego | 0 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 0 |  |  |  |  |
| Zakup kserokopiarki | 5.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 5.000 |  |  |  |  |
| Modernizacja budynku przedszkola w Trzcinicy | 0 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 0 |  |  |  |  |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego | 116.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  | 46.000 | 70.000 |  |  |  |
| Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną w Gminie Trzcinica | 1.017.222 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 653.788 |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  | 180.000 |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  | 183.434 |  |  |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PVC z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski | 7.539.594 |  |  |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  | 140.000 | 308.000 |  |  |
| Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  | 384.735 | 346.062 | 582.788 |  |
| Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  | 1.774.306 | 2.194.203 | 1.809.500 |  |
| Budowa drogi gminnej Ignacówka III | 466.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 176.000 | 140.000 |  |  |
| Inne dotacje, subwencje (FOGR) |  |  | 85.000 | 65.000 |  |  |
| Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy. | 1.341.917 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 31.558 | 65.550 | 65.467 | 65.467 |
| Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  | 0 | 371.450 | 371.450 | 370.975 |
| Zakup zestawu inkasenckiego PSION | 6.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 6.000 |  |  |  |
| Zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w m. Trzcinica | 10.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 10.000 |  |  |  |
| Budowa pomieszczenia gospodarczego w m. Aniołka Pierwsza | 4.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 4.000 |  |  |  |
| Wymiana komina przy budynku Agronomówki w m. Trzcinica | 24.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 24.000 |  |  |  |
| Projekt budowy boiska do piłki nożnej w m. Laski | 37.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 37.000 |  |  |  |
| Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną z wodociągów gminnych w gminie Trzcinica | 1.574.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 33.516 |  |  |  |
| Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  | 282.000 | 112.492 | 178.369 |
| Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE |  |  | 53.484 | 450.000 | 179.508 | 284.631 |
| Rozbudowa placu przy UG Trzcinica | 16.000 |  |  |  |  |  |
| Środki własne |  |  | 16.000 |  |  |  |

|  | Ogółem | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycje ogółem | 12.834.164 | 487.431 | 4.103.821 | 4.222.265 | 3.121.205 | 899.442 |
| Finansowane z: |  |  |  |  |  |  |
| Środki własne | 1.992.177 | 352.831 | 1.302.862 | 205.550 | 65.467 | 65.467 |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne | 676.800 | 48.800 | 320.000 | 308.000 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki komercyjne | 2.291.987 | 0 | 568.169 | 628.062 | 695.280 | 178.369 |
| Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, w tym środków UE | 7.859.507 | 0 | 1.827.790 | 3.015.653 | 2.360.458 | 655.606 |
| Inne dotacje, subwencje | 255.800 | 85.800 | 85.000 | 65.000 | 0 | 0 |

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są większe niż własne możliwości finansowe Gminy. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Już istniejące zobowiązania wymagalne w latach 2007-2016 zostały ujęte w tabelach poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w tabelach i na wykresach w dalszej części opracowania.

Tabela 7.8. Zestawienie płatności zaciągniętych zobowiązań

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 48 800 | 2 715 959 | 3 951 716 | 3 055 738 | 833 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 1 284 000 | 1 148 679 | 3 743 718 | 4 799 018 | 4 167 133 | 2 081 540 | 1 386 297 | 1 035 808 | 863 688 | 691 568 |
| Stan na koniec roku | 1 148 679 | 3 743 718 | 4 799 018 | 4 167 133 | 2 081 540 | 1 386 297 | 1 035 808 | 864 214 | 691 568 | 519 448 |
| raty kapitałowe | 184 121 | 120 920 | 2 896 416 | 3 684 623 | 2 919 568 | 695 243 | 350 489 | 172 120 | 172 120 | 172 120 |
| odsetki | 695 | 104 216 | 232 538 | 271 026 | 200 722 | 116 415 | 77 390 | 55 078 | 44 972 | 34 732 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Trzcinicy

Tabela 7.9. Zestawienie płatności planowanych zobowiązań

Pożyczka WFOŚ( Budowa stacji zlewnej w miejscowości Laski )

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 48 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stan na koniec roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 48 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spłata kredytu na budowę Gimnazjum w m. Trzcinica

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 1 099 879 | 1 027 759 | 955 639 | 883 519 | 811 399 | 739 279 | 667 159 | 595 039 | 522 919 |
| Stan na koniec roku | 1 027 759 | 955 639 | 883 519 | 811 399 | 739 279 | 667 159 | 595 039 | 522 919 | 450 799 |
| raty kapitałowe | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 | 72 120 |
| odsetki | 54 994 | 51 388 | 47 782 | 44 176 | 40 570 | 36 964 | 33 358 | 29 752 | 26 146 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kredyt  na  Budowa kanalizacji sanitarnej  z przyłączami i przepompownią  oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski

Etap I – Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w formie dotacji rozwojowej

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 1 774 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 1 774 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku | 1 774 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe |  | 1 774 306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 24 397 | 51 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etap II - Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w formie dotacji rozwojowej

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 0 | 2 194 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 0 | 2 194 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku |  | 2 194 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 0 | 2 194 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 0 | 63 632 | 65 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etap III - Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w formie dotacji rozwojowej

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 0 | 0 | 1 809 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 0 | 0 | 1 809 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku | 0 | 0 | 1 809 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 0 | 0 | 1 809 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 0 | 0 | 54 285 | 57 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kredyt – pożyczka  preferencyjny ( Pożyczka WFOŚ)  na sfinansowanie kosztów własnych Gminy

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 140 000 | 308 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 140 000 | 308 000 | 208 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku | 140 000 | 308 000 | 208 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 140 000 | 100 000 | 100 000 | 108 000 |  | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 3 850 | 9 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kredyt komercyjny na sfinansowanie kosztów własnych Gminy ( dotyczy  kosztów własnych i  zapłaty  VAT)

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 384 735 | 346 062 | 582 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 384 735 | 519 175 | 835 114 | 571 650 | 471 650 | 371 650 | 271 650 | 171 650 |
| stan na koniec roku | 384 735 | 519 175 | 835 114 | 571 650 | 471 650 | 371 650 | 271 650 | 171 650 | 71 650 |
| raty kapitałowe | 0 | 211 622 | 266 849 | 263 464 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| odsetki | 10 580 | 17 013 | 33 888 | 47 124 | 36 081 | 28 654 | 21 720 | 15 220 | 8 586 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Modernizacja systemu zaopatrzenie w wodę pitną  w Gminie Trzcinica - Budowa wodociągu przesyłowego wody wraz z przepompownią z m. Trzcinica do m. Piotrówka

Kredyt – pożyczka  preferencyjny ( Pożyczka WFOŚ)  na sfinansowanie kosztów własnych Gminy

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 180 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku | 180 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 3 300 | 8 051 | 3 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kredyt komercyjny na sfinansowanie kosztów własnych Gminy ( dotyczy zapłat VAT)

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 183 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 183 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan na koniec roku | 183 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 183 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 2 522 | 6 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej  potrzeby edukacyjne , kulturalne i społeczne mieszkańców wsi w Trzcinicy

Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w formie dotacji rozwojowej

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 371 450 | 371 450 | 370 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 371 450 | 371 450 | 370 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stan na koniec roku | 371 450 | 371 450 | 370 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 371 450 | 371 450 | 370 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 3 358 | 21 544 | 22 287 | 23 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Modernizacja systemu  zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych  w Gminie Trzcinica  w Gminie Trzcinica

Kredyt na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji w formie dotacji rozwojowej oraz kosztów własnych Gminy

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 53 484 | 732 000 | 292 000 | 463 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku roku | 0 | 53 484 | 732 000 | 434 000 | 593 492 | 178 369 | 0 | 0 | 0 |
| stan na koniec roku | 53 484 | 732 000 | 434 000 | 593 492 | 178 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| raty kapitałowe | 0 | 53 484 | 590 000 | 303 508 | 415 123 | 178 369 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki | 0 | 3 102 | 43 920 | 27 776 | 39 764 | 11 772 | 0 | 0 | 0 |
| prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| stopa procentowa | 5,50% | 5,80% | 6,00% | 6,40% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,50% | 6,40% |
| umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

## 7.5. Wyniki obliczeń – tabele i wykresy

A. PROJEKCJA DOCHODÓW

B. PROJEKCJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

C. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

D. WSKAŹNIKI

E. ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

F. WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIK DŁUGU

G. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW

H. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W STOSUNKU DO DOCHODÓW

I. WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOLNYCH ŚRODKÓW

A. PROJEKCJA DOCHODÓW

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Założenia wzrostu w latach projektowanych inflacja | 2,5% | 2,8% | 3,0% | 3,4% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% |
|  | 5,6% | 5,2% | 5,6% | 6,1% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | 4,9% | 5,0% | 5,0% |
|  | historyczny | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany |
| Podatki i opłaty lokalne | 1 322 397 | 1 343 333 | 1 359 300 | 1 407 939 | 1 428 911 | 1 450 072 | 1 471 386 | 1 493 446 | 1 515 626 | 1 538 560 |
| Podatek rolny | 167 193 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 | 252 607 |
| od osób prawnych | 1 037 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 | 1 656 |
| od osób fizycznych | 166 156 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 | 250 951 |
| Podatek leśny | 19 135 | 22 586 | 23 264 | 24 055 | 24 945 | 25 843 | 26 747 | 27 683 | 28 624 | 29 598 |
| od osób prawnych | 14 841 | 17 883 | 18 419 | 19 046 | 19 750 | 20 461 | 21 178 | 21 919 | 22 664 | 23 435 |
| od osób fizycznych | 4 294 | 4 703 | 4 844 | 5 009 | 5 194 | 5 381 | 5 569 | 5 764 | 5 960 | 6 163 |
| Podatek od nieruchomości | 976 209 | 1 009 605 | 1 023 138 | 1 068 936 | 1 086 712 | 1 104 648 | 1 122 713 | 1 141 411 | 1 160 210 | 1 179 648 |
| od osób prawnych | 573 906 | 558 497 | 558 497 | 588 497 | 588 497 | 588 497 | 588 497 | 588 497 | 588 497 | 588 497 |
| od osób fizycznych | 402 303 | 451 108 | 464 641 | 480 439 | 498 215 | 516 151 | 534 216 | 552 914 | 571 713 | 591 151 |
| Podatek od środków transportowych | 41 915 | 35 335 | 36 395 | 37 632 | 39 025 | 40 430 | 41 845 | 43 309 | 44 782 | 46 304 |
| od osób prawnych | 3 635 | 3 335 | 3 435 | 3 552 | 3 683 | 3 816 | 3 949 | 4 088 | 4 227 | 4 370 |
| od osób fizycznych | 38 280 | 32 000 | 32 960 | 34 081 | 35 342 | 36 614 | 37 895 | 39 222 | 40 555 | 41 934 |
| Podatek od posiadania psów | 230 | 200 | 206 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 262 |
| Opłaty lokalne | 9 748 | 400 | 412 | 426 | 442 | 458 | 474 | 490 | 507 | 524 |
| Podatek od spadków i darowizn | 10 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z karty podatkowej | 7 007 | 8 000 | 8 240 | 8 520 | 8 835 | 9 153 | 9 474 | 9 805 | 10 139 | 10 484 |
| Opłata skarbowa | 12 134 | 3 000 | 3 090 | 3 195 | 3 313 | 3 433 | 3 553 | 3 677 | 3 802 | 3 931 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 8 218 | 200 | 206 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 262 |
| Opłata eksploatacyjna | 5 316 | 1 400 | 1 442 | 1 491 | 1 546 | 1 602 | 1 658 | 1 716 | 1 774 | 1 835 |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych | 64 302 | 10 000 | 10 300 | 10 650 | 11 044 | 11 442 | 11 842 | 12 257 | 12 674 | 13 104 |
| Udziały w podatkach budżetu państwa | 794 682 | 895 115 | 933 865 | 965 617 | 1 001 345 | 1 037 393 | 1 073 702 | 1 111 281 | 1 149 065 | 1 188 133 |
| pod. doch. od osób fizycznych | 782 421 | 895 015 | 921 865 | 953 209 | 988 478 | 1 024 063 | 1 059 905 | 1 097 002 | 1 134 300 | 1 172 866 |
| pod. doch. od osób prawnych | 12 261 | 100 | 12 000 | 12 408 | 12 867 | 13 330 | 13 797 | 14 280 | 14 765 | 15 267 |
| Dochody z majątku gminy | 119 595 | 129 922 | 249 922 | 229 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. | 67 359 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 |
| Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątk. | 52 086 | 50 000 | 170 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Sprzedaż akcji i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe dochody | 756 657 | 680 824 | 1 210 079 | 1 023 407 | 1 074 353 | 751 104 | 774 981 | 799 694 | 824 541 | 850 233 |
| Grzywny i kary pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 235 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| Odsetki od środków na rach. bank. | 36 590 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje) | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nadwyżki zakładów budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wpływy z usług | 536 518 | 568 086 | 585 129 | 605 023 | 627 409 | 649 996 | 672 745 | 696 291 | 719 965 | 744 444 |
| Różne opłaty | 21 720 | 25 800 | 26 574 | 27 478 | 28 494 | 29 520 | 30 553 | 31 623 | 32 698 | 33 809 |
| Różne dochody | 84 094 | 2 350 | 2 421 | 2 503 | 2 595 | 2 689 | 2 783 | 2 880 | 2 978 | 3 080 |
| Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia vat | 0 | 15 688 | 527 056 | 319 504 | 346 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opłata administracyjna za czynności urzędowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 693 051 | 4 987 483 | 5 137 107 | 5 311 769 | 5 508 305 | 5 706 604 | 5 906 335 | 6 113 056 | 6 320 900 | 6 535 811 |
| Subwencja podstawowa (≈RÓWNOWAŻĄCA) | 1 734 313 | 1 960 443 | 2 019 256 | 2 087 911 | 2 165 164 | 2 243 110 | 2 321 618 | 2 402 875 | 2 484 573 | 2 569 048 |
| Subwencja oświatowa | 2 833 120 | 2 920 258 | 3 007 866 | 3 110 133 | 3 225 208 | 3 341 316 | 3 458 262 | 3 579 301 | 3 700 997 | 3 826 831 |
| Subwencja rekompensująca (≈WYRÓWNAWCZA) | 125 618 | 106 782 | 109 985 | 113 725 | 117 933 | 122 178 | 126 455 | 130 881 | 135 330 | 139 932 |
| Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące | 2 016 332 | 1 698 297 | 1 749 246 | 1 808 720 | 1 875 643 | 1 943 166 | 2 011 177 | 2 081 568 | 2 152 341 | 2 225 521 |
| Zlecone (par. 201) | 1 739 860 | 1 609 475 | 1 657 759 | 1 714 123 | 1 777 546 | 1 841 537 | 1 905 991 | 1 972 701 | 2 039 773 | 2 109 125 |
| Realiz. na podst. poroz. z org. admin.rząd (par.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203) | 275 318 | 88 822 | 91 487 | 94 597 | 98 097 | 101 629 | 105 186 | 108 867 | 112 569 | 116 396 |
| Realiz. na podst. poroz. między j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270) | 1 153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z funduszy celowych (par 626) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| xxx |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki na realizację inwestycji | 85 000 | 85 000 | 1 892 790 | 3 015 653 | 2 360 458 | 655 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa i samorządu woj. |  |  | 1 827 790 | 3 015 653 | 2 360 458 | 655 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki pozabudżetowe | 85 000 | 85 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody razem | 9 787 714 | 9 819 974 | 12 532 310 | 13 763 027 | 13 378 937 | 11 673 868 | 11 367 503 | 11 728 968 | 12 092 396 | 12 468 180 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

B. PROJEKCJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

| WYDATKI | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inflacja | 2,8% | 3,0% | 3,4% | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 2,8% |
| Wzrost PKB | 5,2% | 5,6% | 6,1% | 5,6% | 5,2% | 5,0% | 4,9% | 5,0% | 5,0% | 5,2% |
|  | historyczny | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany | projektowany |
| Rolnictwo i Leśnictwo | 341 528 | 30 996 | 31 926 | 33 011 | 34 233 | 35 465 | 36 706 | 37 991 | 39 283 | 40 618 |
| Wydatki osobowe | 3 544 | 2 391 | 2 463 | 2 546 | 2 641 | 2 736 | 2 831 | 2 931 | 3 030 | 3 133 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 168 822 | 28 605 | 29 463 | 30 465 | 31 592 | 32 729 | 33 875 | 35 061 | 36 253 | 37 485 |
| Inwestycje | 169 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wytwarzanie i zaopatrzenie w en., gaz i wodę | 144 885 | 203 540 | 209 646 | 216 774 | 224 795 | 232 887 | 241 038 | 249 475 | 257 957 | 266 728 |
| Wydatki osobowe | 14 662 | 16 126 | 16 610 | 17 175 | 17 810 | 18 451 | 19 097 | 19 765 | 20 437 | 21 132 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 111 684 | 187 414 | 193 036 | 199 600 | 206 985 | 214 436 | 221 942 | 229 710 | 237 520 | 245 595 |
| Inwestycje | 18 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport i Łączność | 405 626 | 162 506 | 167 381 | 173 072 | 179 476 | 185 937 | 192 445 | 199 180 | 205 952 | 212 955 |
| Wydatki osobowe | 14 550 | 23 806 | 24 520 | 25 354 | 26 292 | 27 238 | 28 192 | 29 179 | 30 171 | 31 196 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 113 841 | 138 700 | 142 861 | 147 718 | 153 184 | 158 698 | 164 253 | 170 002 | 175 782 | 181 758 |
| Inwestycje | 277 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarka Mieszkaniowa | 128 654 | 114 440 | 117 873 | 121 881 | 126 390 | 130 941 | 135 523 | 140 267 | 145 036 | 149 967 |
| Wydatki osobowe | 8 202 | 14 440 | 14 873 | 15 379 | 15 948 | 16 522 | 17 100 | 17 699 | 18 301 | 18 923 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 120 452 | 100 000 | 103 000 | 106 502 | 110 443 | 114 419 | 118 423 | 122 568 | 126 735 | 131 044 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działalność usługowa | 10 216 | 20 000 | 20 600 | 21 300 | 22 089 | 22 884 | 23 685 | 24 514 | 25 347 | 26 209 |
| Wydatki osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 10 216 | 20 000 | 20 600 | 21 300 | 22 089 | 22 884 | 23 685 | 24 514 | 25 347 | 26 209 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administracja Publiczna | 1 294 360 | 1 455 042 | 1 535 566 | 1 632 072 | 1 743 942 | 1 860 522 | 1 981 711 | 2 111 065 | 2 245 202 | 2 388 140 |
| Wydatki osobowe | 1 091 455 | 1 229 097 | 1 302 843 | 1 391 436 | 1 494 402 | 1 601 999 | 1 714 139 | 1 834 129 | 1 958 850 | 2 092 052 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 202 905 | 225 945 | 232 723 | 240 636 | 249 539 | 258 523 | 267 571 | 276 936 | 286 352 | 296 088 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa | 7 415 | 4 875 | 4 997 | 5 139 | 5 299 | 5 460 | 5 623 | 5 791 | 5 960 | 6 135 |
| Wydatki osobowe | 5 118 | 4 060 | 4 182 | 4 324 | 4 484 | 4 645 | 4 808 | 4 976 | 5 145 | 5 320 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 2 297 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpieczeństwa Publ. i Ochr.Przeciwpoż. | 209 936 | 72 920 | 75 108 | 77 661 | 80 535 | 83 434 | 86 354 | 89 377 | 92 415 | 95 557 |
| Wydatki osobowe | 8 685 | 15 040 | 15 491 | 16 018 | 16 611 | 17 209 | 17 811 | 18 434 | 19 061 | 19 709 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 196 432 | 57 880 | 59 616 | 61 643 | 63 924 | 66 225 | 68 543 | 70 942 | 73 354 | 75 848 |
| Inwestycje | 4 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dochody osoby prawne fizyczne i inne | 18 537 | 28 613 | 29 471 | 30 473 | 31 601 | 32 739 | 33 884 | 35 070 | 36 263 | 37 496 |
| Wydatki osobowe | 18 537 | 28 613 | 29 471 | 30 473 | 31 601 | 32 739 | 33 884 | 35 070 | 36 263 | 37 496 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświata i Wychowanie | 3 877 393 | 4 257 112 | 4 384 825 | 4 483 909 | 4 649 814 | 4 817 207 | 4 985 810 | 5 160 313 | 5 335 764 | 5 517 180 |
| Wydatki osobowe | 3 153 207 | 3 565 070 | 3 672 022 | 3 746 871 | 3 885 505 | 4 025 383 | 4 166 272 | 4 312 091 | 4 458 702 | 4 610 298 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 698 630 | 692 042 | 712 803 | 737 039 | 764 309 | 791 824 | 819 538 | 848 222 | 877 061 | 906 881 |
| Inwestycje | 25 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Różne rozliczenia | 0 | 108 600 | 232 538 | 271 026 | 200 722 | 116 415 | 77 390 | 55 078 | 44 972 | 34 732 |
| Wydatki osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki rzeczowe |  | 108 600 | 232 538 | 271 026 | 200 722 | 116 415 | 77 390 | 55 078 | 44 972 | 34 732 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ochrona Zdrowia | 70 955 | 65 000 | 66 950 | 69 226 | 71 788 | 74 372 | 76 975 | 79 669 | 82 378 | 85 179 |
| Wydatki osobowe | 32 877 | 41 675 | 42 925 | 44 385 | 46 027 | 47 684 | 49 353 | 51 080 | 52 817 | 54 613 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 38 078 | 23 325 | 24 025 | 24 842 | 25 761 | 26 688 | 27 622 | 28 589 | 29 561 | 30 566 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opieka Społeczna | 2 016 303 | 2 073 126 | 2 135 320 | 2 207 921 | 2 289 614 | 2 372 040 | 2 455 061 | 2 540 988 | 2 627 382 | 2 716 713 |
| Wydatki osobowe | 252 925 | 253 101 | 260 694 | 269 558 | 279 531 | 289 594 | 299 730 | 310 221 | 320 768 | 331 674 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 1 763 378 | 1 820 025 | 1 874 626 | 1 938 363 | 2 010 082 | 2 082 445 | 2 155 331 | 2 230 768 | 2 306 614 | 2 385 039 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 96 141 | 35 900 | 36 977 | 38 234 | 39 649 | 41 076 | 42 514 | 44 002 | 45 498 | 47 045 |
| Wydatki osobowe | 65 752 | 5 220 | 5 377 | 5 559 | 5 765 | 5 973 | 6 182 | 6 398 | 6 616 |  |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 30 389 | 30 680 | 31 600 | 32 675 | 33 884 | 35 104 | 36 332 | 37 604 | 38 882 | 40 204 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ. | 287 193 | 186 200 | 191 786 | 198 307 | 205 644 | 213 047 | 220 504 | 228 222 | 235 981 | 244 004 |
| Wydatki osobowe | 1 484 | 1 225 | 1 262 | 1 305 | 1 353 | 1 402 | 1 451 | 1 501 | 1 553 | 1 605 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 220 745 | 184 975 | 190 524 | 197 002 | 204 291 | 211 646 | 219 053 | 226 720 | 234 429 | 242 399 |
| Inwestycje | 64 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. | 147 125 | 157 099 | 161 812 | 167 314 | 173 504 | 179 750 | 186 042 | 192 553 | 199 100 | 205 869 |
| Wydatki osobowe | 0 | 1 699 | 1 750 | 1 809 | 1 876 | 1 944 | 2 012 | 2 082 | 2 153 | 2 226 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 147 125 | 155 400 | 160 062 | 165 504 | 171 628 | 177 806 | 184 030 | 190 471 | 196 947 | 203 643 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kultura Fizyczna i Sport | 38 460 | 66 800 | 68 804 | 71 143 | 73 776 | 76 432 | 79 107 | 81 875 | 84 659 | 87 538 |
| Wydatki osobowe | 1 890 | 3 000 | 3 090 | 3 195 | 3 313 | 3 433 | 3 553 | 3 677 | 3 802 | 3 931 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | 36 570 | 63 800 | 65 714 | 67 948 | 70 462 | 72 999 | 75 554 | 78 198 | 80 857 | 36 570 |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobór podatków (od 2004 roku) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe wydatki rzeczowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsługa długu publicznego | 61 666 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 |
| Wydatki osobowe | 62 666 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 | 107 039 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwestycje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WYDATKI NA INWESTYCJE (RAZEM) - lata projekcji | xxx | 4 103 821 | 4 222 265 | 3 121 205 | 899 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty eksploatacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem | 9 156 393 | 13 253 629 | 13 800 885 | 13 046 709 | 11 159 350 | 10 587 648 | 10 967 411 | 11 382 470 | 11 816 188 | 12 269 103 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

C. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody: |  | 9 787 714 | 9 819 974 | 12 532 310 | 13 763 027 | 13 378 937 | 11 673 868 | 11 367 503 | 11 728 968 | 12 092 396 | 12 468 180 |
| Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe | 6 794 383 | 6 770 780 | 8 779 143 | 10 136 142 | 9 744 406 | 8 305 376 | 7 917 512 | 8 194 624 | 8 473 242 | 8 761 332 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 693 051 | 4 987 483 | 5 137 107 | 5 311 769 | 5 508 305 | 5 706 604 | 5 906 335 | 6 113 056 | 6 320 900 | 6 535 811 |
|  | Dotacje i środki pozabudżetowe na zad. bież. | 2 016 332 | 1 698 297 | 1 749 246 | 1 808 720 | 1 875 643 | 1 943 166 | 2 011 177 | 2 081 568 | 2 152 341 | 2 225 521 |
|  | Środki na realizację inwestycji | 85 000 | 85 000 | 1 892 790 | 3 015 653 | 2 360 458 | 655 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 1 827 790 | 3 015 653 | 2 360 458 | 655 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | środki pozabudżetowe | 85 000 | 85 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody własne gminy |  | 2 993 331 | 3 049 194 | 3 753 166 | 3 626 885 | 3 634 531 | 3 368 492 | 3 449 992 | 3 534 344 | 3 619 154 | 3 706 848 |
|  | Podatki i opłaty lokalne |  | 1 322 397 | 1 343 333 | 1 359 300 | 1 407 939 | 1 428 911 | 1 450 072 | 1 471 386 | 1 493 446 | 1 515 626 | 1 538 560 |
|  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 794 682 | 895 115 | 933 865 | 965 617 | 1 001 345 | 1 037 393 | 1 073 702 | 1 111 281 | 1 149 065 | 1 188 133 |
|  | Dochody z majątku gminy | 119 595 | 129 922 | 249 922 | 229 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 | 129 922 |
|  | Pozostałe dochody |  | 756 657 | 680 824 | 1 210 079 | 1 023 407 | 1 074 353 | 751 104 | 774 981 | 799 694 | 824 541 | 850 233 |
| Wydatki bieżące: |  | 8 596 119 | 9 149 808 | 9 578 620 | 9 925 504 | 10 259 908 | 10 587 648 | 10 967 411 | 11 382 470 | 11 816 188 | 12 269 103 |
|  | Wydatki osobowe |  | 4 735 718 | 5 311 602 | 5 504 612 | 5 682 426 | 5 940 198 | 6 203 991 | 6 473 454 | 6 756 273 | 7 044 708 | 7 347 189 |
|  | Pozostałe wydatki rzeczowe | 3 861 563 | 3 838 206 | 4 074 008 | 4 243 078 | 4 319 710 | 4 383 657 | 4 493 957 | 4 626 196 | 4 771 481 | 4 921 914 |
|  | Zadania zlecone |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty eksploatacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolne Środki |  | 1 191 595 | 670 166 | 2 953 690 | 3 837 523 | 3 119 029 | 1 086 220 | 400 092 | 346 499 | 276 208 | 199 077 |
| Obsługa zadłużenia |  | 184 121 | 120 920 | 2 896 416 | 3 684 623 | 2 919 568 | 695 243 | 350 489 | 172 120 | 172 120 | 172 120 |
|  | raty kapitałowe |  | 184 121 | 120 920 | 2 896 416 | 3 684 623 | 2 919 568 | 695 243 | 350 489 | 172 120 | 172 120 | 172 120 |
|  | odsetki od kredytów/pożyczek |  | 52 828 | 181 150 | 223 244 | 156 546 | 75 845 | 40 426 | 21 720 | 15 220 | 8 586 |
|  | Odsetki od kredytów historycznych |  | 56 209 | 51 388 | 47 782 | 44 176 | 40 570 | 36 964 | 33 358 | 29 752 | 26 146 |
|  | Odsetki uwzgl. wyd.bieżących |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | suma odsetek |  |  | 109 038 | 232 538 | 271 026 | 200 722 | 116 415 | 77 390 | 55 078 | 44 972 | 34 732 |
| Wolne środki na inwestycje |  | 1 007 474 | 549 246 | 57 274 | 152 900 | 199 461 | 390 977 | 49 603 | 174 379 | 104 088 | 26 957 |
| Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji) | 560 274 | 4 103 821 | 4 222 265 | 3 121 205 | 899 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki własne |  | xxx | 1 302 862 | 205 550 | 65 467 | 65 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kredyty i pożyczki preferencyjne | xxx | 320 000 | 308 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kredyty komercyjne i obligacje | xxx | 2 395 959 | 3 643 715 | 3 055 738 | 833 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Środki pozabudżetowe | xxx | 85 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolne środki po inwestycjach | 447 200 | -3 554 575 | -4 164 991 | -2 968 305 | -699 981 | 390 977 | 49 603 | 174 379 | 104 088 | 26 957 |
| Kredyty/pożyczki otrzymane |  | 48 800 | 2 715 959 | 3 951 715 | 3 055 738 | 833 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roczne przepływy gotówki netto | 496 000 | -838 616 | -213 276 | 87 433 | 133 994 | 390 977 | 49 603 | 174 379 | 104 088 | 26 957 |
| Przychody/Rozchody |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 130 514 | 291 898 | 78 622 | 166 055 | 300 049 | 691 026 | 740 630 | 915 009 | 1 019 096 | 1 046 053 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

D. WSKAŹNIKI

| WSKAŹNIKI |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów |  | 1,9% | 2,3% | 25,0% | 28,7% | 23,3% | 7,0% | 3,8% | 1,9% | 1,8% | 1,7% |
| Wskaźnik długu do dochodów |  | 11,2% | 41,9% | 41,3% | 33,0% | 15,6% | 11,9% | 9,1% | 7,4% | 5,7% | 4,2% |
| Dynamika dochodów |  | 4,9% | 0,3% | 27,6% | 9,8% | -2,8% | -12,7% | -2,6% | 3,2% | 3,1% | 3,1% |
| Dynamika dochodów własnych |  | 4,5% | 1,9% | 23,1% | -3,4% | 0,2% | -7,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Dynamika wydatków bieżących |  | 3,3% | 6,4% | 4,7% | 3,6% | 3,4% | 3,2% | 3,6% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| Roczne przepływy gotówki jako % dochodów | 5,1% | -8,5% | -1,7% | 0,6% | 1,0% | 3,3% | 0,4% | 1,5% | 0,9% | 0,2% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów | 11,6% | 3,0% | 0,6% | 1,2% | 2,2% | 5,9% | 6,5% | 7,8% | 8,4% | 8,4% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % doch. wł. | 37,8% | 9,6% | 2,1% | 4,6% | 8,3% | 20,5% | 21,5% | 25,9% | 28,2% | 28,2% |
| Wolne środki jako % dochodów |  | 12,2% | 6,8% | 23,6% | 27,9% | 23,3% | 9,3% | 3,5% | 3,0% | 2,3% | 1,6% |
| Wolne środki jako % dochodów własnych |  | 39,8% | 22,0% | 78,7% | 105,8% | 85,8% | 32,2% | 11,6% | 9,8% | 7,6% | 5,4% |
| Inwestycje jako % dochodów |  | 5,7% | 41,8% | 33,7% | 22,7% | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Inwestycje jako % dochodów własnych |  | 18,7% | 134,6% | 112,5% | 86,1% | 24,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Inwestycje jako % wolnych środków |  | 47,0% | 612,4% | 142,9% | 81,3% | 28,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Inwestycje jako % wydatków ogółem |  | 6,1% | 30,8% | 30,2% | 23,5% | 7,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Obsługa zadłużenia jako % inwestycji |  | 32,9% | 2,9% | 68,6% | 118,1% | 324,6% | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków | 15,5% | 18,0% | 98,1% | 96,0% | 93,6% | 64,0% | 87,6% | 49,7% | 62,3% | 86,5% |

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

Źródło: Dane Urzędu Gminy (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

# 8. SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów, korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych, obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

      - Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica pełni specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy Trzcinica, w skład którego weszli: (zarządzenie nr 14/2008)

- Andrzej Stryjakiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Nieruchomości, Rolnictwa, BHP, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego - przewodniczący

- Grzegorz Baraniak – Skarbnik Gminy – członek

- Romuald Trzepizur – Wicewójt i Sekretarz Gminy – członek

- Bożena Henczyca – Referent na stanowisku ds. Oświaty Gminnej, Kultury, Promocji, Funduszy Pomocowych i Współpracy Zagranicznej – członek

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

      - Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy w Trzcinicy jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy,

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie,

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,

zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów

# 9. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

## 9.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego posiada Wójt Gminy Trzcinica oraz Rada Gminy. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Wójtem, Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań, zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

## 9.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Wójta Gminy oraz Radę Gminy przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

## 9.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu gminy Trzcinica,

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,

- zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczność. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji

- beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:

      - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,

      - podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,

      - podmioty gospodarcze,

      - organizacje zrzeszające przedsiębiorców,

      - organizacje pozarządowe,

      - inne organizacje społeczne,

      - media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Gospodarczego Gminy Trzcinica. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych

- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu gminy Trzcinica – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie

- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze środków Unii Europejskie dla Gminy,

- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą

współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.

# 10. SPIS TABEL

Tabela 2.1. Własność Gminy w latach 2002-2007 	28

Tabela 2.2. Podstawowe dane o mieszkalnictwie w latach 2002-2007	29

Tabela 2.3. Struktura własnościowa zamieszkanych mieszkań w latach 2006-2007 .	29

Tabela 2.4. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w 2006 i 2007 roku	30

Tabela 2.5. Obiekty w gminie Trzcinica wpisane do ewidencji konserwatorskiej	31

Tabela 2.6. Hodowla w gminie Trzcinica w 2007 roku	37

Tabela 2.7. Większe przedsiębiorstwa na terenie Gminy	38

Tabela 2.8. Ludność Gminy Trzcinica w latach 1999-2007	40

Tabela 2.9. Dane o zatrudnieniu i bezrobociu na terenie Gminy w latach 2002-2007	42

Tabela 2.10. Rodzaje i kwoty świadczeń rodzinnych przyznanych przez opiekę społeczną w 2006 i 2007 r.	46

Tabela 2.11. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych Gminie w 2007 r	46

Tabela 2.12. Przestępczość w Gminie Trzcinica w latach 2002-2006	47

Tabela 2.13. Podstawowe informacje o przedszkolach	48

Tabela 2.14. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym	49

Tabela 2.15. Dane dotyczące bibliotek w latach 2000-2007	53

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji	57

Tabela 3.2. Zestawienie ocen dla poszczególnych zadań	59

Tabela 4.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2007 wraz ze źródłami finansowania	62

Tabela 4.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2007 wraz ze źródłami finansowania	63

Tabela 4.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2007 wraz ze źródłami finansowania	64

Tabela 4.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2007 wraz ze źródłami finansowania	65

Tabela 4.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2007 wraz ze źródłami finansowania	66

Tabela 4.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2007 wraz ze źródłami finansowania	67

Tabela 4.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2007 wraz ze źródłami finansowania	68

Tabela 4.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2007 wraz ze źródłami finansowania	69

Tabela 4.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2007 wraz ze źródłami finansowania................ 70

Tabela 4.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2007 wraz ze źródłami finansowania	73

Tabela 4.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2007 wraz ze źródłami finansowania	74

Tabela 4.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12/2007 wraz ze źródłami finansowania	75

Tabela 4.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13/2007 wraz ze źródłami finansowania	77

Tabela 4.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14/2007 wraz ze źródłami finansowania	79

Tabela 4.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15/2007 wraz ze źródłami finansowania	78

Tabela 4.16. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2008 wraz ze źródłami finansowania	79

Tabela 4.17. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2008 wraz ze źródłami finansowania	80

Tabela 4.18. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2008 wraz ze źródłami finansowania	81

Tabela 4.19. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2008 wraz ze źródłami finansowania	82

Tabela 4.20. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2008 wraz ze źródłami finansowania	83

Tabela 4.21. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2008 wraz ze źródłami finansowania	84

Tabela 5.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy	86

Tabela 5.2. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Powiatu	87

Tabela 5.3. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Województwa Wielkopolskiego	88

Tabela 5.4. Zgodność projektów Gminy z priorytetami WRPO	89

Tabela 5.5. Zgodność projektów Gminy z priorytetami PO Kapitał Ludzki	90

Tabela 5.6. Zgodność projektów Gminy z osiami priorytetowymi PROW	91

Tabela 6.1. Wskaźniki produktu PRL 	92

Tabela 6.2. Wskaźniki rezultatu PRL 	93

Tabela 7.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto	97

Tabela 7.2. Podział dochodów	97

Tabela 7.3. Podział wydatków	98

Tabela 7.4. Dochody i wydatki bieżące gminy Trzcinica w latach 2006-2016 (w zł)	100

Tabela 7.5. Nominalne i realne zmiany dochodów i wydatków bieżących gminy Trzcinica w latach 2007-2016 (rok poprzedni = 100)	101

Tabela 7.6. Wolne środki w budżecie gminy Trzcinica w latach 2006-2016	102

Tabela 7.7. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania	104

Tabela 7.8. Zestawienie płatności zaciągniętych zobowiązań	107

Tabela 7.9. Zestawienie płatności planowanych zobowiązań	107

# 11. SPIS WYKRESÓW

Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w Gminie 	11

Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych 	12

Wykres 2.3 Bonitacja gleb Gminy Trzcinica 	16

Wykres 2.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 2002-2007	24

Wykres 2.5. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2002-2006 (tys. m³)	24

Wykres 2.6. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy	26

Wykres 2.7. Struktura własności gruntów w Gminie 	28

Wykres 2.8. Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Trzcinica	33

Wykres 2.9. Liczba podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców (rejestr REGON)	34

Wykres 2.10. Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie, przypadająca na 1000 mieszkańców (rejestr REGON) w latach 2002-2006	34

Wykres 2.11. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych (ewidencja Gminy)	35

Wykres 2.12. Liczba gospodarstw według wielkości	36

Wykres 2.13. Struktura gospodarstw (jako suma areałów w poszczególnych kategoriach)	36

Wykres 2.14. Struktura upraw w Gminie w 2007 roku	37

Wykres 2.15. Liczba ludności Gminy Trzcinica w latach 2002-2007	39

Wykres 2.16. Saldo migracji i przyrost naturalny w latach 2002-2007	40

Wykres 2.17. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie nominalne)	41

Wykres 2.18. Ludność Gminy w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny (ujęcie relatywne)	41

Wykres 2.19. Bezrobocie powiatu i Gminy na tle kraju i województwa (wrzesień 2007)	42

Wykres 2.20. Liczba osób bezrobotnych w Gminie w latach 2002-2007	42

Wykres 2.21. Liczba osób bezrobotnych w Gminie z podziałem na grupy w2007 r	42

Wykres 2.22. Przestępczość w Gminie w 2006 roku	49

Wykres 2.23. Liczba dzieci w przedszkolu na jednego nauczyciela, a koszt utrzymania jednego przedszkolaka 	49

Wykres 2.24. Sytuacja lokalowa szkół w Gminie	50

Wykres 2.25. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach	51

Wykres 7.1. Dochody i wydatki bieżące gminy Trzcinica w latach 2006-2016 (w zł)	100

Wykres 7.2. Wolne środki w budżecie gminy Trzcinica w latach 2006-2016	102

# 12. SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 2.1. Położenie Gminy Trzcinica	10

# Text boxes

107

164

153

246

243

0

50

100

150

200

250

300

2002

2003

2004

2005

2006

60

2007

16

4

2

8

31

22

do 25 roku życia

długotrwale bezrobotni

powyżej 50 roku życia

bez kwalifikacji zawodowych

samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko

niepełnosprawni

| Produkty | Jedn. |
| --- | --- |
| Długość nowobudowanych dróg gminnych | km |
| Długość nowobudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną | km |
| Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej | szt. |
| Długość zmodernizowanych dróg gminnych | km |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych | szt. |
| Długość wybudowanych utwardzonych poboczy | km |
| Liczba wybudowanych miejsc postojowych | szt. |
| Liczba wybudowanych zatok autobusowych | szt. |
| Długość wybudowanych chodników | km |
| Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych | szt. |
| Liczba wybudowanych przejść dla pieszych | szt. |
| Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych | szt. |
| Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej |  |
| Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów | km |
| Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej | km |
| Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej | km |
| Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) | km |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików) | szt. |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody | szt. |
| Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków | szt. |
| Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych/zaadaptowanych przedszkoli publicznych | m2 |
| Kubatura budynku przedszkolnego | m3 |