załącznik nr 4

UMOWA NR …../2020 (wzór)

zawarta w dniu …………………w Trzcinicy

pomiędzy Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

##### Wójta Gminy – Grzegorza Hadzika

przy kontrasygnacie Skarbnika – Grzegorza Baraniaka

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a podmiotem:

…………………………………………………

(wpisanym do:…………)

reprezentowanym przez:

…………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.

§ 1

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca na zamówienie Zamawiającego zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w m. Trzcinica od W29 do Z45”.

- Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1, zawarty jest w zapytaniu ofertowym oraz przedmiarze.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, przepisami BHP, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim – w zakresie objętym przedmiotem umowy.

§ 2

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do dnia 
29.05.2020 roku.

- Plac budowy zostanie przekazany w dniu podpisania umowy.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,

- dokonania zmian dokumentacji w przypadku stwierdzenia wad,

3)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

4)   protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

5)   udział w odbiorach.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) realizowanie robót zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, powszechnie obowiązującymi  przepisami 
i zasadami sztuki i wiedzy budowlanej, a także wskazaniami Zamawiającego,

2) protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy i robót, zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz terminowe rozpoczęcie robót,

3)  ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu 
 i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty   
 technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

5)  prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych     
 robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt  
 i ryzyko Wykonawcy,

7)  zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i p.poż.,

8)  ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji      umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne,

9)  zapewnienie obsługi geodezyjnej (geodezyjnego wytyczenia obiektu),

10) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
   powykonawczej (3 egz. map),

11)  opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi ustaleniami i zezwoleniami,

12) uzyskanie uzgodnień, badań i opinii niezbędnych do oddania do użytkowania, wraz z pozyskaniem 
   zezwolenia na użytkowanie,

13)  zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw wody do odbiorców w trakcie trwania inwestycji,

14)  dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium,

15) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez 
   akredytowane laboratorium dla użytych  materiałów i armatury dla  sieci wodociągowej,

16) codzienne utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżącego 
   usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po zakończeniu dnia pracy),

17) codzienne zabezpieczenie frontu robót w taki sposób, aby nie stworzyć zagrożenia dla osób 
   przebywających na terenie inwestycji,

18)  zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

19) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po   
   zakończeniu robót, ochrona placu budowy i zaplecza,

20)  przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

21)  bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

22) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
   stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
   realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

23) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
  z poniesieniem kosztów tejże utylizacji,

24)  jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018.799. t.j.),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 2018.992. t.j.),

powołane wyżej  przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych  
   zmian stanu prawnego w tym zakresie.

25)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego    
  oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

26)  przywrócenie (odtworzenie) stanu istniejącego w zakresie dróg publicznych.

27) niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, przy odbiorze 
   końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji.

§ 5

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia ciała lub śmierć w czasie trwania realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty  zdarzeń wskazanych w pkt. 1 chyba, że powstanie szkód nastąpiły z winy Zamawiającego, osób trzecich, bądź siły wyższej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności związanych z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania składek ubezpieczeniowych w zakresie:

- ryzyk budowlanych,

- odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa) powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy,

- ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz sprawdzanie należytego ubezpieczenia każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych.

4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa wyżej w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 
w całości Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt. 1 - 5 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

- W ostatnim miesiącu okresu udzielonej gwarancji dokonany będzie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót.

- Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Usunięcie wad i usterek przez osobę trzecią (wykonanie zastępcze) nie wyłącza przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu rękojmi, o której mowa w § 5 ust. 2 i gwarancji przewidzianych niniejszą umową.

- Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie korzystał z rękojmi, czy też gwarancji.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci się 
z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z tymże podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy wówczas termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego, na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie  
 obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 
 i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają łączne 
     wynagrodzenie   ryczałtowe w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości    
     …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót
    objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz niniejszą   
    umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych 
    z realizacją przedmiotu  umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć   
    wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również   
    koszty własne Wykonawcy, jak również jego ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace   
    towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli   
    wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty   
    związane z utrzymaniem placu budowy (np.: koszty energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego    
    zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza socjalnego – konieczne do organizacji placu budowy, a także    
    prowadzenia robót budowlanych, zakup dziennika budowy i tablicy informacyjnej) oraz koszty obecności 
    na odbiorach Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru Budowlanego, a także koszty badań oraz 
    sprawdzeń niezbędnych do otrzymania pozytywnych opinii i decyzji przedmiotowych organów oraz  
    opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego. Wykonawca we własnym 
    zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.

3. Kosztorys przedłożony przed podpisaniem umowy stanowi jedynie element pomocniczy i nie zmienia 
    prawnego charakteru wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
    do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru.

6. Fakturę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.     
    Dane do faktury/rachunku:

NABYWCA:     Gmina Trzcinica                                  ODBIORCA:     Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47                                                         ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica                                                             63-620 Trzcinica

NIP 619 199 23 45

7. Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej płatności.

8. Zapłata będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
     bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.

9. Wykonawca jest właścicielem rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze oraz służy na cele  
     prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem właściwym dla dokonania rozliczenia na zasadach 
     podzielonej płatności. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze numeru rachunku bankowego 
     z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), termin płatności wydłuży się 
    do momentu pojawienia na wyżej wymienionej liście wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

10. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swojej wierzytelności wobec Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nin. § na osoby trzecie.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

- Gotowość odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej.

- W dniu, w którym Wykonawca informuje Zamawiającego o zakończeniu robót oraz zgłasza mu gotowość 
do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

- dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, zawierającą dokumenty atestowe, w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru stwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi Warunkami Technicznymi, ustawą Prawo budowlane i tzw. „sztuką budowlaną”.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

- Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wolny od wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

    - odstąpienia w całości lub w części od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1,

    - niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki,

    - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi, powstałych 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu usunięcia wad wyznaczonego Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyny odstąpienia określonej w § 12 ust. 1, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą:

    - za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak 
np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.,

    - strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie w terminie 7 dni 
od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą.

- Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną co najmniej o czas trwania przestojów.

- Wpisy, o których mowa w ust. 5 muszą być potwierdzone wpisem inspektora nadzoru.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
    i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia,

2)  w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia:

a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
           odpowiednio wynagrodzenie,

b) uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
           wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 13

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży 
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od   
   umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i zawierać uzasadnienie.

§ 14

- W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  i ustawy Prawo budowlane.

- Treść umowy zawieranej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w części dotyczącej skrócenia czasu realizacji robót stanowiących przedmiot umowy lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne, właściwe miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze Zamawiający.

WYKONAWCA:					 ZAMAWIAJĄCY: