UMOWA Nr ……/2020

zawarta w dniu ……… 2020r. w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”,

a

……………………………………….

reprezentowaną przez

……………………………………….

zwaną w dalszym ciągu „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Instalację agregatu prądotwórczego 
do zasilania rezerwowego SUW Laski”.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 30.09.2020r.

§ 3

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy.

§ 4

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 5

1. Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości – …...…. zł (netto) + .… zł (VAT) 
    = ……………. zł brutto (słownie: ………………………. złotych).

2. Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową nie podlegającą zmianie.

3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie do 30 dni.

Dane do faktury/rachunku :

NABYWCA:     Gmina Trzcinica              ODBIORCA/PŁATNIK:     Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47                                                      ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica                                                           63-620 Trzcinica

NIP 6191992345

4. Płatność wynikająca z umowy zostanie rozliczona za pośrednictwem metody podzielonej 
     płatności.

5. Wykonawca jest właścicielem rachunku bankowego, który zostanie wskazany na fakturze oraz 
     służy na cele prowadzonej działalności gospodarczej i jest numerem właściwym dla dokonania 
     rozliczenia na zasadach podzielonej płatności. W sytuacji niezgodności podanego na fakturze 
     numeru rachunku bankowego z wykazem informacji o podatnikach VAT (tzw. „biała lista 
     podatników VAT”), termin płatności wydłuży się do momentu pojawienia na wyżej wymienionej 
     liście wskazanego na fakturze numeru rachunku bankowego.

§ 6

1.  Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez 
     Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo 
      przewidywanych dłuższych przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do 
      dokonania odbioru w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

3.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres 36 miesięcy od daty 
     odbioru końcowego zadania.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne 
           dla lub podczas wykonywania robót podstawowych,

b) oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez 
            które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów  
            i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione 
            jako stanowiące część placu budowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych nie 
     wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego, zapewnienie na czas 
     trwania robót niezbędnego kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak długo jak tego 
     wymaga Zamawiający dla zachowania ilości robót.

§ 8

1. Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność odszkodowawczą za 
    nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach 
    i wysokości określonej  poniżej:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru lub jego 
                poszczególnych etapów o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 1% wynagrodzenia 
                umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
                za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień 
                zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z innych 
                przyczyn niż wymienione.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100% licząc 
     od dnia upływu terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
     wysokość zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody oraz 
     odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód 
     powstałych w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych 
     z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA