Załącznik nr 7

UMOWA Nr   2015 – wzór

W dniu ......................2015 roku w Trzcinicy pomiędzy Gminą Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47 , reprezentowaną przez:

Wójt Gminy                                   -   Grzegorz Hadzik

przy  kontrasygnacie Skarbnika  -   Grzegorza  Baraniaka

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

................................................................................................................................................................................. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie budowlane p.n.

Budowa dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Laski, droga wewnętrzna ZS Laski, Dzierżążnik, Jelenia Głowa,  Smardze  oraz o nawierzchni kaminnej miejscowości  Laski, Osiedle Spółdzielcze

2.   Szczegółowe zakresy robót określają:

1)  dokumentacja technologiczno-przetargowa i przedmiary robót,

2)  oferta przetargowa

- kosztorysy ofertowe,

- SIWZ

stanowiące załączniki do umowy, jako integralną jej cześć.

§ 2

1.  Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2.  Termin zakończenia robót ustala się na  31.08.2015r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę - zgłoszenie robót budowlanych

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) udział w odbiorach.

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace

6) wskazanie miejsc połączenia energii elektrycznej i wody

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym a także wskazaniami Zamawiającego,

2)  protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy oraz rozpoczęcie robót w

terminie ustalonym w umowie,

3) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów  bhp i p.poż. i dozór mienia

na  terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót  na terenie przyjętym od

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

5) prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót   i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

7) zapewnienie obsługi geodezyjnej dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.)  i inwentaryzacji geodezyjnej w postaci map (3 egz.). Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wyznaczenia obiektu w terenie i pomiaru powykonawczego.

8) zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

9) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po zakończeniu robót,

10) ochrona placu budowy i zaplecza,

11) przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

12) wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu z zabezpieczeniem dojścia  i dojazdu do nieruchomości znajdujących się w pasie robót,

13) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

14) opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu oraz zajęcia pasa drogowego,

15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie

z kosztami utylizacji;

16) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

17)  przestrzeganie (jeżeli wykonawca będzie wytwarzał odpady) przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a)	ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi

zmianami),

b)	ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy

odbiorze;

20) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania

lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się

pokryć w  pełnej wysokości.

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia

robót.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6.Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenia osób pełniących obowiązki Kierownika budowy o podjęciu swoich obowiązków i aktualnymi dokumentami uprawniającymi do wykonywania tych robót.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie:...............................)

z tym zastrzeżeniem że wynagrodzenie

-  za pobudowanie drogi w m. Laski,  droga wewnętrzna ZS Laski,  wyniesie .................. złotych netto ,

powiększone o  podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto....................

-  za pobudowanie drogi w m Laski, Osiedle Spółdzielcze  wyniesie .................. złotych netto , powiększone o

podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę brutto....................

-  za pobudowanie drogi w m Dzierżążnik wyniesie ..................

złotych netto ,  powiększone o  podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę

brutto....................

-  za pobudowanie drogi w m Jelenia Głowa  wyniesie ..................

złotych netto ,  powiększone o  podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę

brutto....................

-  za pobudowanie drogi w m Smardze  wyniesie ..................

złotych netto ,  powiększone o  podatek VAT  w wysokości …......... zł co daje kwotę

brutto....................

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy jest następujący  ............................

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o jedorazową  fakturę  wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Zapłata będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót jadnakże nie wsześniej niż 31.10.2015r.

§ 7

1. Zamawiający powołuje komisję odbiorową i dokonuje odbioru zgłoszonych   przez Wykonawcę  robót,  w terminie do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.

2. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, dokumentacje powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot Umowy lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

4. W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym Zamawiającego.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci  się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę z tymże podwykonawcą lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy  wówczas termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 .

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  następujące kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie dokonane do dnia 31 maja 2011r. w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust.1

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego , za wyjątkiem  przyczyny odstąpienia określonej w § 12 ust.2 nin. umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Strony nie dopuszczają możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

- Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót materiały, Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres  60  miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

- Termin gwarancji ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.

- Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót po terminie jej wygaśnięcia jeżeli ujawnił i zareklamował wady przed upłynięciem terminu wygaśnięcia roszczeń.

- Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców  lub innych osób działających w imieniu wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. na kwotę .......................... - zł, (słownie:......................................................................................................zł),  tj.

10 %  wartości oferty.

2. Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zwróci w   terminie 30 dni po  bez usterkowym odbiorze końcowym robót i uznania wykonania przedmiotu umowy za należyte wykonanie, natomiast pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona  nie później niż w 15 dniu. po upływie okresu  rękojmi za wady.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności wynikającego z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad dwa tygodnie w stosunku do harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w części dotyczącej skrócenia czasu realizacji robót, stanowiących przedmiot umowy zmniejszenia jej zakresu oraz obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy   prawa polskiego a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy o roboty budowlane oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 ze zm.).

- Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

W Y K O N A W C A: 			        		Z A M A W I A J Ą C Y :