WZÓR  UMOWY Nr ……/2017

W dniu  ……..2017 r. pomiędzy Gminą Trzcinca reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzcinica – Grzegorza Hadzika

zwaną w dalszym ciągu „Zamawiającym”

a

Przedsiębiorcą Panem  , NIP:  ,

reprezentowanym przez:

Pana    -  właściciel

zwanym w dalszym ciągu „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na wykonanie zadania pn.: Budowa linii oświetlenia 04 kV (II etap) wraz z latarniami w m. Laski – stadion LZS z powołaniem kierownika budowy i obsługą geodezyjną (wytyczenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zgodnie z dokumentacją techniczną).

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

2) dokonanie odbioru technicznego przedmiotu umowy w/g zasad określonych w umowie.

§ 3

1.   Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 30.09.2017r.

2.   Przedmiot umowy będzie realizowany w m. Laski.

§ 4

Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu robót w przypadku niedotrzymania przez 
Zamawiającego warunków umowy.

§ 5

Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. Ustalenie nowego terminu wykonania robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu.

§ 6

- Wartość wykonania niniejszej umowy strony ustalają w wysokości  -  zł netto + podatek VAT  =  zł  brutto 
    –  zł (słownie:  złote 00/100).

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 
    płatne jedną fakturą, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
    faktury.

- Powyższa kwota jest kwotą ryczałtową, nie podlegającą zmianie.

§ 7

- Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy strony ustalają w terminie 14 dni od zgłoszenia przez 
    Wykonawcę gotowości do odbioru.

2. Wykonawcę obowiązują odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych 
     dłuższych przerw w wykonywaniu robót. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru w terminie 
     7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane zadanie na okres  36 miesięcy od daty odbioru 
    końcowego zadania.

4. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty 
    otrzymania pisemnego zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z powyższego obowiązku, 
     Zamawiający może zlecić usunięcie wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- przejęcie placu budowy i przygotowanie się do realizacji przedmiotu umowy w tym w szczególności:

- wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla 
          lub podczas wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które
          mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc 
          udostępnionych przez Zamawiającego jako miejsc pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące 
          część placu budowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanych nie 
      wykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego,

3) zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa robót, które winno być utrzymane tak 
      długo jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości robót,

4)  opracowanie programu realizacji robót,

5)  zapewnienie przy budowie i utrzymaniu robót:

-  takiego nadzoru technicznego, który jest kompetentny do zapewnienia nadzoru wykonywania robót,

- wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych pracowników niezbędnych do wykonania  
         inwestycji,

6) prawidłowe i właściwe usytuowanie robót w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia 
      wynikających z dokumentacji lub wskazówek przedstawiciela  Zamawiającego.

§ 9

- Strony ustanawiają z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 nin. § odpowiedzialność odszkodowawczą za  
    niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i wysokości 
    określonej poniżej:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie całego przedmiotu odbioru o których mowa w § 3 
    ust.  1 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady
               – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

2. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100 % licząc od dnia 
    upływu terminu dodatkowego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
    zastrzeżonych powyżej kar, gdyby nie pokryły one rzeczywistej szkody oraz odszkodowania na zasadach 
    ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym z powodu szkód powstałych w związku z niewykonaniem 
    lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 nin. §.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

Z A M A W A J Ą C Y                                            W Y K O N A W C A