załącznik nr 10

UMOWA Nr    –  wzór

W dniu ...................... roku w Trzcinicy pomiędzy

Gminą Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – Grzegorza Hadzika

przy kontrasygnacie Skarbnika – Grzegorza Baraniaka

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

................................................................................................................................................................................. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy pod numerem ..........................................

Nr NIP: .............................., Nr REGON: ...................................

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ

wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 
z późn. zm.)

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedsięwzięcie budowlane pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”.

2. Szczegółowy zakres robót określają:

1) projekty budowlane,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

3) przedmiary robót,

4) SIWZ,

5) oferta przetargowa,

6) kosztorysy ofertowe,

stanowiące załączniki do umowy, jako integralna jej część.

§ 2

- Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na:

1) 10.12.2017r. – część 1 obejmująca:

a) punkty od 3 do 9 przedmiaru robót „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
                w miejscowości Trzcinica, Borek i Granice oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych 
                w miejscowości Trzcinica związana z budową kanalizacji wraz z przykanalikami”,

b)  punkty od 3 do 5 przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 
                Trzcinica i Granice oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Trzcinica 
                związana z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

c)  wykonanie nawierzchni asfaltowej

2) 31.05.2018r. – część 2 obejmująca:

a) punkty od 1 do 2 przedmiaru robót „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 
                w miejscowości Trzcinica, Borek i Granice oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych 
                w miejscowości Trzcinica związana z budową kanalizacji wraz z przykanalikami”,

b)  punkty od 1 do 2 przedmiaru robót „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości  
                Trzcinica i Granice oraz rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych w miejscowości Trzcinica 
                związana z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

c)  rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Trzcinica,

d)  wykonanie nawierzchni asfaltowej,

e)  pozyskanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Roboty zostaną wykonane w 2 częściach zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
     załącznik do umowy.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

3) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy,

4) udział w odbiorach.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

1) realizowanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ofertą Wykonawcy, powszechnie obowiązującymi  
     przepisami, a także wskazaniami Zamawiającego,

2) protokolarne przejęcie placu budowy, ustanowienie kierownika budowy i robót oraz rozpoczęcie robót 
     w terminie ustalonym w umowie,

3)  ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.,

4) stosowanie materiałów określonych dokumentacją techniczną, posiadających dopuszczenie do obrotu 
     i stosowania w budownictwie oraz przedstawienia certyfikatu zgodności z Polską Normą, aprobaty   
     technicznej lub światowego certyfikatu ISO,

5)  prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,

6)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, brak zgłoszenia tych  
      robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt   
      i ryzyko Wykonawcy,

7) zabezpieczenie placu budowy pod względem bhp i p.poż.,

8) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji 
     umowy, odpowiada także w pełnym zakresie za wszelkie działania podwykonawców i innych osób 
     działających w jego imieniu, jak za działania własne,

8)  zapewnienie obsługi geodezyjnej (geodezyjnego wytyczenia obiektu),

9) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz geodezyjnej inwentaryzacji 
      powykonawczej (3 egz. map),

10)  opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi ustaleniami i zezwoleniami,

11)  uzyskanie uzgodnień, badań i opinii oraz opracowania archeologicznego,

12) uzyskanie uzgodnień, badań i opinii niezbędnych do oddania do użytkowania, wraz z pozyskaniem 
       zezwolenia na użytkowanie,

13)  zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw wody do odbiorców w trakcie trwania inwestycji,

14)  dostarczenie prawidłowych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium,

15) codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżącego 
       usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po zakończeniu dnia pracy),

16) codziennego zabezpieczenia frontu robót w taki sposób, aby nie stworzyć zagrożenia dla osób 
        przebywających na terenie inwestycji,

17)  zabezpieczenie dojścia i dojazdu do nieruchomości sąsiadujących z realizowaną inwestycją,

18) organizacja zaplecza budowy z zasilaniem energetycznym oraz jego likwidacja w terminie 21 dni po 
       zakończeniu robót, ochrona placu budowy i zaplecza,

19)  przerwanie robót i zabezpieczenie terenu budowy na każde żądanie Zamawiającego,

20)  bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

21) dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
       stosowanych materiałów, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
       realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

22) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
        z poniesieniem kosztów tejże utylizacji,

23) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
        stanu prawnego w tym zakresie.

24) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
       oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

§ 5

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

2 Wykonawca zapewnia kierownika budowy i robót.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie  
    ryczałtowe w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości …......... zł, co daje  
    kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................)

w rozbiciu na następujące części:

1) budowa kanalizacji sanitarnej w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości    
          …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................),

2) budowa sieci wodociągowej w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT w wysokości   
          …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................),

3) budowa kanalizacji ogólnospławnej w wysokości .................. zł netto, powiększone o podatek VAT 
          w wysokości …......... zł, co daje kwotę brutto.....................  zł (słownie: ...............................)

4) przywrócenie stanu istniejącego w zakresie dróg publicznych w wysokości .................. zł netto, 
           powiększone o podatek VAT w wysokości ... zł, co daje  kwotę brutto ....... zł (słownie: .......................).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
    objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko 
    Wykonawcy z tytułu niewłaściwego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu   
    umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty realizacji  
    przedmiotu umowy. Dodatkowo obejmuje koszty własne Wykonawcy, jak również jego ewentualnych 
    podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe, opinie, badania, 
    przeprowadzenie wszelkich prób, analiz, kontroli wykonania robót itp. oraz dokumentacji powykonawczej. 
    Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z utrzymaniem placu budowy (np.: koszty energii 
    elektrycznej, zaopatrzenia w wodę, właściwego zabezpieczenie placu budowy oraz zaplecza socjalnego - 
    konieczne do organizacji placu budowy, a także prowadzenia robót budowlanych, zakup dziennika budowy 
    i tablicy informacyjnej) oraz koszty obecności na odbiorach Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu i Nadzoru 
    Budowlanego, a także koszty badań oraz sprawdzeń niezbędnych do otrzymania pozytywnych opinii i decyzji 
    przedmiotowych organów oraz opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa 
    drogowego. Wykonawca we własnym zakresie zapewni także ochronę placu wykonywania robót 
    i znajdującego się na nim mienia.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
    żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołu odbioru za 
    wykonanie poszczególnych części (części 1 oraz części 2 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie).

5. Fakturę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru wykonanych robót.     
    Dane do faktury/rachunku:

NABYWCA:     Gmina Trzcinica                                  ODBIORCA:     Urząd Gminy Trzcinica

ul. Jana Pawła II 47                                                         ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica                                                             63-620 Trzcinica

NIP 619 199 23 45

6. Zapłata będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek  
     bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 
     protokołem odbioru robót.

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść swojej wierzytelności wobec Zamawiającego 
     z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nin. § na osoby trzecie.

§ 7

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i dokona odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót, w terminie 
     do 10 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę bądź w inny nie budzący wątpliwości sposób.   
     Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni 
     od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 
    dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, tj. protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, atest na 
    wbudowane materiały i urządzenia, dokumentację powykonawczą, umożliwiające ocenę prawidłowego 
    wykonania przedmiotu umowy. Brak w/w dokumentów skutkować będzie odmową odbioru przedmiotu 
    umowy.

- Zamawiający odmówi odbioru jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy lub ma wady 
     uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową.

- W  wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich 
     usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o zawiadomienie o powyższym 
     Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez obie strony.

§ 8

- Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom 
     pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie 
     uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej  
     projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności 
     zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
     podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak 
     nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać 
     zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 
     jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, 
     nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
     z podwykonawcą przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
     nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 
     do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
     terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
     zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
     bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 
     Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 
     zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługującą 
     Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego 
      i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
      obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
      działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
     brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% 
     wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
     wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości przyznanego   
     dofinansowania w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego  
     Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
     Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość 
     zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym 
     z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
     zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Na wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy oraz na użyte do wykonania tych robót  
     materiały, Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości wykonanych robót na okres …… miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru 
     końcowego robót.

3. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej 
    usunięcia.

4. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej wygaśnięcia, jeżeli ujawnił 
     i reklamował wady przed upływem tego terminu.

6. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców lub inne osoby 
     działające w imieniu Wykonawcy oraz użyte do wykonania tych robót materiały.

§ 11

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie………………………. na 
     kwotę .......................... zł, (słownie:.................................................................. zł), tj.  10 % wartości oferty.

- Zamawiający oświadcza, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarantującego zgodne 
    z umową wykonanie robót zwróci w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym robót, a pozostała  
    część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
    w ust. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 
    w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia 
    nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, w szczególności wynikającego 
    z opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszącego ponad dwa tygodnie w stosunku do 
    harmonogramu realizacji robót lub wystąpienia okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę kar 
    umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
     publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
     umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
     Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej 
    w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.	Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia choćby jednej 
    z następujących okoliczności:

1) konieczności zlecenia prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
           zakończenia przedmiotu zamówienia,

2) zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań projektowych niż  
          zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

3) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które te przepisy 
          narzucają,

4) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie,

5) zmiany nazwy zadania,

6) zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych,

7) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 
         wymagania określone w SIWZ,

8) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie 
         terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia),

9) zmiany urzędowej stawki VAT,

10) zaistnienia przypadków losowych (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 
         atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które 
         będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji.

§ 14

Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 15

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§ 16

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz  2 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: