załącznik nr 2

UMOWA NR - WZÓR

zawarta w dniu ........2017 r. w Trzcinicy pomiędzy:

Gminą Trzcinica, z siedzibą w Trzcinicy, przy ul. Jana Pawła II 47

NIP 619-199-23-45, REGON 250854926

reprezentowaną przez Wójta Gminy – Grzegorza Hadzika,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

.............................................. z/s ................................., wpisaną do centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej/właściwego rejestru sądowego pod nr .....,
 NIP………….., REGON……………..

reprezentowanym przez:

- ...........................................................................,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w celu pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.  Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski

§ 1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia, w pełnym zakresie, funkcji nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i drogowej w ramach inwestycji pn.  Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski.

2. Zleceniobiorca w okresie prowadzenia robót sprawuje kontrolę nad ich przebiegiem w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy.

§ 2

1. Zleceniobiorca jest przedstawicielem Zleceniodawcy, upoważnionym do nadzorowania robót 
     budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacją, w tym projektem budowlanym 
     i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
     budowlane oraz umową o realizację robót budowlano-instalacyjnych w ścisłym porozumieniu 
     ze Zleceniodawcą.

2. Nadzór inwestorski będzie sprawowany w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, 
     zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016r. poz. 290)    
     oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

§ 3

3. Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy w szczególności należy:

1) zapoznanie się z dokumentacją, w tym projektem budowlanym i specyfikacją techniczną  
           wykonania i odbioru robót,

2) zwracanie się do Zleceniodawcy o wprowadzenie poprawek w dokumentacji, w razie 
           stwierdzenia w dokumentacji wad lub nieścisłości albo konieczności wprowadzenia zmian 
           w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż 
           przewidziane w dokumentacji, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą robót budowlanych,

3)  weryfikowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4)  kontrola jakości wbudowanych materiałów,

5) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją, umową wykonania robót 
            budowlanych oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

6) nadzorowanie robót w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność 
            nadzoru, zależnie od potrzeb Zleceniodawcy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

7) w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej 
           powstałych w toku wykonywania robót,

8)  udział w naradach budowy zwołanych na wniosek Zleceniodawcy/Wykonawcy/Kierownika 
           budowy, w celu oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw wykonywania robót w toku ich 
           realizacji,

9) sprawdzanie posiadanych przez Kierownika budowy dokumentów materiałów budowlanych, 
           prefabrykatów i innych materiałów przed ich wbudowaniem oraz ocena zgodności materiałów 
           budowlanych, elementów prefabrykowanych z ich dokumentami dopuszczającymi do użycia 
           na budowie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów 
           stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów 
           prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, Zleceniobiorca  
           zobowiązany jest odrzucić dany materiał lub prefabrykat jako niespełniający warunków umowy 
           i przepisów prawa,

10) sprawdzanie i uczestnictwo w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu 
           w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy, dokonując zapisów 
           w dzienniku budowy,

11)    uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót próbach i odbiorach technicznych 
           robót, instalacji i urządzeń zgodnie z zakresem prac planowanych do wykonania,

12)  stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy 
          zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń 
          ze Zleceniodawcą,

13) po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych prób i sprawdzeń, pisemne 
          potwierdzenie gotowości robót do odbioru oraz należytego uporządkowania terenu robót,

14) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót dokumentów 
           i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

15)  po dokonaniu odbioru robót przejęcie od Kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, 
            kompletnej dokumentacji prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów dotyczących 
            realizacji zadania, które przekazuje Zleceniodawcy,

16) uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych, w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

§ 4

- Pełnienie funkcji przez Zleceniobiorcę rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową.

- Obowiązki Zleceniobiorcy wygasają po dokonaniu przez Zleceniodawcę odbioru końcowego 
i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla których sprawowany jest nadzór inwestorski oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Okres gwarancji zostanie określony po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót – minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca robót musi zapewnić wynosi 
3 lata od daty podpisania odbioru końcowego robót.

§ 5

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż:

1)  posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane,

2) zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
          przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej 
          umowy,

3) nie istnieją żadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej uniemożliwiające 
         mu prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wszelkie czynności związane z wykonaniem zleconego umową nadzoru, Zleceniobiorca 
      wykonywać będzie poprzez osoby określone poniżej:

1) inspektor nadzoru branża sanitarna w osobie ………………..…………..……………………… 
           uprawnienia numer ……………………………… wydane przez ……………………………..

2) inspektor nadzoru branża budowlana  w osobie ………………..…………..…………………
           uprawnienia numer ……………………………… wydane przez ……………………………..

3) inspektor nadzoru branża elektryczna  w osobie ………………..…………..………………….
          uprawnienia numer ……………………………… wydane przez ………………………………

3. Zleceniobiorca jako koordynator zespołu inspektorów obowiązany jest do koordynowania działań 
    pozostałych inspektorów nadzoru, o których mowa w ust. 2, w sposób zapewniający właściwą 
    realizację nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

4. Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 2 
     wyłącznie za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem, że będą one spełniać wszelkie 
     wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane przez Zleceniodawcę oraz złożą oświadczenie 
     o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z niniejszej umowy 
     i ustawy Prawo budowlane.

§ 6

- Z tytułu wykonania przedmiotu usług Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie umowne 
    w wysokości ………….. zł netto (słownie:………………..) plus ….% VAT. Kwota
    wynagrodzenia brutto wynosi ……………(słownie:…………..).

w tym:

-  31.10.2018r. – część I obejmująca  koszty robót  branży budowlanej  stanu surowego

zamkniętego tj. Roboty przygotowawcze ,roboty rozbiórkowe - budynek istniejący, roboty ziemne , roboty

fundamentowe, roboty izolacyjne, roboty murowe , roboty żelbetowe, dostawa konstrukcji stalowej, roboty

dachowe, stolarka okienna i drzwiowa  zewnętrzna, ułożenie kabla zasilającego WLZ, zabezpieczenie

elektryczne   rozdzielni RG, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych, przyłącze instalacji zewnętrznej

wody, instalacja  zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnętrzna ciepłownicza, Instalacja gazowa zew.

od trójnika fi 90

- wartość brutto …………………….. VAT: …………

- 28.06.2019r.  - część II obejmująca  wykonanie pozostałych  robót budowlanych ( branża budowlana,

sanitarna,  elektryczna)

– wartość brutto………………………… brutto VAT: ……………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty  
     Zleceniobiorcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o dwie faktury wystawione na podstawie

protokołu odbioru za wykonanie poszczególnych części (części 1 oraz części 2 ).

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana bankowym poleceniem przelewu na wskazany przez

Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur

wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 7

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku:

1) wykonywania umowy przez Zleceniobiorcę  w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami 
        lub postanowieniami niniejszej umowy,

2) rozwiązania umowy z Wykonawcą robót budowlanych przed ich zakończeniem.

2. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Zleceniobiorca jest obowiązany 
    do zapłaty Zleceniodawcy z tego tytułu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
    umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

3. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Zleceniobiorcy przysługiwać 
    będzie wynagrodzenie proporcjonalne do wartości wykonanych robót budowlanych przez 
    Wykonawcę.

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, 
    Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
    o którym mowa w § 5 ust. 1.

5. Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Zleceniobiorca ponosić będzie względem 
     Zleceniodawcy odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania 
     umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Integralną częścią umowy są w szczególności następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy,

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z kopią 
       dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia funkcji  
       inspektora nadzoru.

§ 12

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zleceniodawcy 
i jeden dla Wykonawcy.

………………………….                                                                    ………………………….

Zleceniodawca                                                                                   Zleceniobiorca